PROPOSAL PROYEK MANDIRI

PKU 1511

SISTEM PEMANTAUAN DAN PEMETAAN KATEGORI KUALITAS UDARA BERBASIS ISPU DENGAN PENDEKATAN MOBILE DI JALAN Z.A. PAGAR ALAM, KOTA BANDAR LAMPUNG

Disusun Oleh :

| Aan Krisnawati | NPM : 24782001 |  |
| --- | --- | --- |
| Dinda Tiara Putri | NPM : 24782008 |  |
| Juwita Valentiya | NPM : 24782014 |  |
| Nabhilla Ayu Larasati | NPM : 24782022 |  |
| Anisa Dwi Ramahdani | NPM : 24782037 |  |

\

Dosen Pembimbing

Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.

Dosen Penguji

Ir. Nurul Qomariah, S,Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
 JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
  POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

# PERNYATAAN KEASLIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Proyek Mandiri berjudul "SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS UDARA BERGERAK BERBASIS SENSOR UNTUK ANALISIS TREN WILAYAH PERKOTAAN BANDAR LAMPUNG" merupakan hasil karya asli kami sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan penyelesaian mata kuliah Proyek Mandiri / Capstone Project pada Program Studi Teknologi Rekayasa Internet (D4), Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Lampung, di bawah bimbingan Dosen Pembimbing, pada periode pelaksanaan Proyek Mandiri.

Seluruh data, informasi, dan hasil yang disajikan dalam dokumen proposal Proyek Mandiri ini diperoleh melalui proses analisis dan perancangan yang dilakukan secara mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Negeri Lampung.

| Nama Mahasiswa | NPM | Tanda Tangan & Tanggal |
| --- | --- | --- |
| Aan Krisnawati | 24782001 | ……………………………… |
|  |  | …… |
| Dinda Tiara Putri | 24782008 | ……………………………… |
|  |  | …… |
| Juwita Valentiya | 24782014 | ……………………………… |
|  |  | …… |
| Nabhilla Ayu Larasati | 24782022 | ……………………………… |
|  |  | …… |
| Annisa Dwi Ramahdani | 24782037 | ……………………………… |
|  |  | …… |

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	1

DAFTAR TABEL	4

DAFTAR GAMBAR	5

DAFTAR LAMPIRAN	6

1.	PROJECT OVERVIEW	7

1.1.	Latar Belakang	7

1.2.	Kajian Solusi Sejenis	8

1.3.	Rumusan Masalah	9

1.4.	Tujuan Proyek	9

1.5.	Ruang Lingkup dan Batasan	10

1.6.	Manfaat Proyek	11

1.7.	Gambaran Umum Sistem (CPS Overview)	11

2.	PROJECT MANAGEMENT PLAN (PMP)	13

2.1.	Struktur dan Kebutuhan Tim	13

2.2.	Product Backlog	14

2.3.	Jadwal Pelaksanaan	15

2.4.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	16

2.5.	Analisis Risiko Proyek	17

3.	BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)	19

3.1.	Kanvas Model Bisnis	19

4.	SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)	21

4.1.	Pendahuluan	21

4.1.1.	Tujuan Dokumen	21

4.1.2.	Ruang Lingkup Produk	21

4.1.3.	Definisi, Akronim, dan Singkatan	22

4.1.4.	Referensi	23

4.2.	Deskripsi Umum Sistem	24

4.2.1.	Perspektif Produk	24

4.2.2.	Kondisi Sistem Saat Ini dan Kesenjangan	24

4.2.3.	Fungsi Utama Sistem	25

4.2.4.	Karakteristik Pengguna	25

4.2.5.	Batasan	26

4.2.6.	Asumsi dan Ketergantungan	26

4.3.	Kebutuhan Fungsional	27

4.4.	Kebutuhan Non-Fungsional	28

4.5.	Kebutuhan Antarmuka	28

4.5.1.	Antarmuka Pengguna	28

4.5.2.	Antarmuka Fisik	28

4.5.3.	Antarmuka Pengguna Jaringan dan Komunikasi	28

4.6.	Kebutuhan Data	29

5.	SYSTEM DESIGN DOCUMENT (SDD)	31

5.1.	High-Level Design (HLD)	31

5.1.1.	Arsitektur Sistem	31

5.1.3.	Desain Data Tingkat Tinggi	33

5.1.4.	Antarmuka dan Integrasi	33

5.2.	Low-Level Design (LLD)	34

5.2.1.	Detail Desain per Modul	34

5.2.2.	Desain Basis Data / Struktur Data	36

5.2.3.	Pseudocode / Algoritma	38

5.2.4.	Desain Antarmuka Pengguna	39

5.3.	Desain Algoritma/Model Kecerdasan Buatan (AI/ML)	40

6.	SYSTEM TEST PLAN (STP)	42

6.1.	Tujuan dan Ruang Lingkup Pengujian	42

6.2.	Strategi dan Jenis Pengujian	43

6.3.	Skenario dan Kasus Uji (Test Case)	44

6.4.	Kriteria Keberhasilan (Pass/Fail Criteria)	45

6.5.	Lingkungan dan Alat Pengujian	45

6.6.	Jadwal Pengujian	46

DAFTAR PUSTAKA	48

LAMPIRAN A - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN FUNCTIONAL TESTING	49

Prosedur / Input yang Diberikan	49

Hasil Aktual	49

Catatan / Kendala	49

Bukti Pengujian (tempel screenshot/log, atau tulis rujukan lampiran terpisah)	49

LAMPIRAN B - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN INTEGRATION TESTING	50

Titik Verifikasi Alur Data	50

LAMPIRAN C - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN PERFORMANCE TESTING	51

Hasil Pengukuran (disarankan minimal 3 kali ulangan)	51

LAMPIRAN D - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN SECURITY TESTING	52

Langkah Pengujian	52

Hasil Aktual & Bukti	52

Rekomendasi Perbaikan (jika gagal)	52

LAMPIRAN E - KUESIONER SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) UNTUK UAT	53

Petunjuk Pengisian	53

LAMPIRAN F - LEMBAR REKAP & PERHITUNGAN SKOR SUS	55

LAMPIRAN G - FORM EVALUASI MODEL AI/ML	56

Bagian 1 - Metrik Klasifikasi (isi jika model klasifikasi)	56

Confusion Matrix	56

Bagian 2 - Metrik Prediksi / Regresi (isi jika model prediksi)	56

Bagian 3 - Robustness Testing	56

Bagian 4 - Evaluasi Model On-Device - kondisional, isi hanya jika model ditanam pada perangkat	57

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Solusi Sejenis	8

Tabel 1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Proyek	10

Tabel 2.1 Struktur Tim Proyek dan Pembagian Tanggung Jawab	13

Tabel 2.2 Product Backlog Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak	14

Tabel 2.3 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Proyek (SDLC)	15

Tabel 2.4 Rincian Anggaran Biaya Proyek Sistem Pemantauan Kualitas Udara	16

Tabel 2.5 Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi Proyek	17

Tabel 4.1 Daftar Istilah dan Definisi Sistem	22

Tabel 4.2 Daftar Fungsi Utama dan Deskripsi Sistem	25

Tabel 4.3 Karakteristik Kelompok Pengguna Sistem	25

Tabel 4.4 Batasan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak	26

Tabel 4.5 Asumsi dan Ketergantungan dalam Pengembangan Sistem	26

Tabel 4.6 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem	27

Tabel 4.7 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem	28

Tabel 4.8 Antarmuka Fisik antara Mikrokontroler dan Perangkat Sensor	28

Tabel 5.1 Definisi Dekomposisi Model/Komponen	32

Tabel 5.2 Struktur Tabel loop	36

Tabel 5.3 Struktur Tabel titik_data	36

Tabel 5.4 Struktur Tabel ringkasan_tren	37

Tabel 5.5 Data ISPU	40

Tabel 6.1 Skenario Pengujian Sistem	44

Tabel 6.2 Jadwal Pelaksanaan Pengujian Sistem	46

# DAFTAR GAMBAR

Gambar  1.1 Arsitektur Tingkat Tinggi Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak	12

Gambar  3.1 Kanvas Model Bisnis (Business Model Canvas) Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak.	19

Gambar  4.1 Diagram model data konseptual ERD	29

Gambar  5.1 Diagram Alur Data Sistem	31

# DAFTAR LAMPIRAN

Isikan daftar lampiran secara manual di sini (nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor halaman), karena lampiran biasanya tidak memakai gaya Heading sehingga tidak tertangkap otomatis oleh Table of Figures.

# PROJECT OVERVIEW

## Latar Belakang

Kualitas udara di wilayah perkotaan, termasuk Bandar Lampung, merupakan permasalahan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu bahan pencemar yang paling banyak disoroti dalam berbagai kajian literatur adalah partikel halus PM2.5, karena ukurannya yang sangat kecil dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu fungsi pernapasan. Paparan PM2.5 juga dikaitkan dengan gangguan pembuluh darah otak melalui mekanisme stres oksidatif dan peradangan sistemik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko kerusakan sel saraf hingga stroke (Li et al., 2022). Tingkat risiko paparan ini pun tidak merata, penelitian terhadap masyarakat di sekitar kawasan padat kendaraan seperti Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat, menunjukkan bahwa variasi kualitas udara antar lokasi di sekitar jalan raya bisa signifikan (Budi et al., 2025), sehingga masyarakat yang beraktivitas atau tinggal di dekat jalur lalu lintas padat berada pada risiko paparan yang lebih tinggi.

Di sisi lain, sistem pemantauan kualitas udara yang tersedia saat ini di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan stasioner. Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) ditempatkan di titik-titik tertentu yang dianggap representatif, menggunakan sensor presisi tinggi yang akurat namun berbiaya besar untuk dibangun dan dipelihara. Pendekatan ini memiliki keterbatasan mendasar dari sisi cakupan spasial, satu stasiun hanya mewakili kondisi udara di sekitar titik pemasangannya, sementara variasi kualitas udara antar lokasi dalam satu wilayah bisa jauh berbeda (Schilt et al., 2023).

Persoalan ini bukan sekadar isu global, tetapi sudah terjadi nyata di Bandar Lampung. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kualitas udara Bandar Lampung/Lampung tercatat fluktuatif dan sempat menjadi yang terburuk di Indonesia sepanjang tahun 2025, misalnya ISPU 136 (kategori tidak sehat) pada 12 April 2025, dan masih di atas 90 pada Juli dan November 2025, padahal setahun sebelumnya kota ini sempat tercatat sebagai salah satu yang paling bersih di Indonesia (KLHK via Databoks Katadata, 2024–2025). Kondisi ini diperkuat oleh temuan penelitian lapangan yang mengukur kadar debu langsung di ruas-ruas jalan arteri Kota Bandar Lampung, seperti Jalan Diponegoro, Jalan Kartini, dan Jalan Raden Intan, yang menunjukkan kadar PM10 di empat dari enam titik pengamatan melampaui ambang batas Permenkes No. 2 Tahun 2023, dengan kadar PM2.5 yang juga mendekati ambang batas (Maharani, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa kondisi kualitas udara antar titik jalan di Bandar Lampung memang bervariasi signifikan, sehingga pemantauan dengan satu titik stasiun statis tidak cukup merepresentasikan kondisi sesungguhnya di lapangan.

Permasalahan ini menjadi semakin mendesak mengingat solusi pemantauan bergerak (mobile) berbiaya rendah sudah terbukti mampu menjangkau lebih banyak titik dan memberikan cakupan spasial yang lebih luas dibandingkan pendekatan statis (Bagkis et al., 2025). Atas dasar inilah, proyek ini mengusulkan pengembangan sistem pemantauan kualitas udara bergerak berbasis sensor yang mampu mengumpulkan data di berbagai titik lokasi, mengklasifikasikan tingkat risiko lingkungan, dan memvisualisasikan tren persebarannya melalui dashboard interaktif, sehingga baik masyarakat umum maupun pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah dapat memperoleh informasi kualitas udara yang lebih representatif dan dapat ditindaklanjuti.

## Kajian Solusi Sejenis

Sebelum batasan proyek ditentukan, dilakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian sejenis yang sudah dipublikasikan, untuk memastikan solusi yang dibangun benar-benar menambah sesuatu yang baru, bukan sekadar mengulang purwarupa yang sudah ada. Tabel 1.1 merangkum tiga pendekatan yang paling relevan beserta keterbatasannya dibanding proyek ini.

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Solusi Sejenis

| Peneliti | Pendekatan | Keterbatasan Dibanding Proyek Ini |
| --- | --- | --- |
| SPKU (Stasiun Pemantauan Kualitas Udara) KLHK | Sensor presisi tinggi (reference grade) dipasang statis di titik tertentu, data resmi terintegrasi ISPU nasional. | Cakupan spasial terbatas, satu stasiun hanya mewakili kondisi udara di sekitar titik pemasangannya. Biaya pembangunan dan perawatan tinggi sehingga jumlah titik pemantauan terbatas. |
| Gueye, Drame, & Niang (2024) | Node IoT berbiaya rendah berbasis ESP8266 NodeMCU untuk memantau polusi secara real-time. | Tetap bersifat statis (satu titik pemasangan). Belum ada klasifikasi risiko otomatis maupun analisis tren spasial antar lokasi. |
| Bagkis dkk. (2025) | Kajian jaringan sensor kualitas udara berbiaya rendah, mengevolusi dari titik statis tunggal menuju jaringan sensor yang lebih tersebar. | Bersifat tinjauan tren umum, belum berupa implementasi sistem bergerak (mobile) yang menghubungkan klasifikasi risiko dengan analisis tren spasial per rute perjalanan. |

Berdasarkan Tabel 1.1, komponen-komponen yang dibutuhkan proyek ini sebenarnya sudah pernah diterapkan secara terpisah, node sensor IoT berbiaya rendah untuk memantau polusi sudah ada (Gueye dkk., 2024), dan tren menuju jaringan sensor yang lebih tersebar sudah dikaji (Bagkis dkk., 2025). Yang belum ditemukan pada penelusuran ini adalah kombinasi antara pendekatan bergerak (mobile sensing) bukan titik statis dengan klasifikasi risiko otomatis berbasis AI (rule-based/inference) dan analisis tren spasial per rute jalan, yang seluruhnya diuji dalam satu sistem terpadu. Celah itulah yang coba diisi proyek Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak ini.

## Rumusan Masalah

Kesenjangan antara pendekatan pemantauan kualitas udara statis yang selama ini berjalan dan kebutuhan cakupan data yang lebih menyeluruh dirumuskan menjadi empat pertanyaan berikut.

- Bagaimana merancang perangkat sensor bergerak yang dapat mengumpulkan data kualitas udara (PM2.5) beserta informasi lokasi (GPS) secara berkala di berbagai titik dalam suatu wilayah?

- Bagaimana mengklasifikasikan tingkat risiko lingkungan pada tiap titik data ke dalam lima kategori sesuai standar Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Baik, Sedang, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, dan Berbahaya menggunakan pendekatan AI rule-based dan inference system?

- Bagaimana menganalisis pola tren dari data yang terkumpul untuk mengidentifikasi persebaran titik rawan serta perubahan kualitas udara antar lokasi dan waktu?

- Bagaimana menyajikan hasil pemetaan dan analisis tersebut kepada pengguna melalui dashboard berbasis peta interaktif?

## Tujuan Proyek

Keempat rumusan masalah tersebut diterjemahkan menjadi lima tujuan proyek berikut, yang seluruhnya berorientasi pada produk akhir yang dihasilkan.

- Merancang dan mengimplementasikan perangkat sensor bergerak (ESP32, GPS NEO-6M, DSM501A, DHT22) yang mampu merekam data PM2.5, PM10, suhu, kelembapan, dan koordinat lokasi tiap 20 meter, serta mengirimkan data ke server setelah satu putaran (loop) pengambilan selesai.

- Membangun modul klasifikasi rule-based inference yang mengelompokkan tiap titik data ke dalam lima kategori risiko sesuai standar ISPU (Baik, Sedang, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, Berbahaya).

- Mengimplementasikan modul analisis pola tren yang menghasilkan tren spasial dalam satu loop dan tren historis antar loop, untuk mengidentifikasi titik rawan (hotspot) serta perubahan kualitas udara dari waktu ke waktu.

- Membangun dashboard web berbasis peta interaktif yang menampilkan rute pengambilan data, kategori risiko tiap titik, ringkasan tren, dan riwayat loop sebelumnya.

- Mengevaluasi kinerja sistem melalui pengujian fungsional dan akurasi klasifikasi pada System Test Plan, sebagai dasar penyempurnaan sebelum implementasi pada cakupan wilayah yang lebih luas.

## Ruang Lingkup dan Batasan

Cakupan proyek ini dibatasi secara sengaja mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya pada mata kuliah Proyek Mandiri. Tabel 1.2 merangkum ruang lingkup dan batasan tersebut.

Tabel 1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Proyek

| No | Aspek | Ruang Lingkup | Batasan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perangkat Sensor | 1 unit perangkat bergerak (ESP32, GPS NEO-6M, DSM501A, DHT22) yang dibawa berkeliling secara manual oleh operator | Tidak mencakup pengadaan/pemasangan banyak unit sekaligus untuk penggunaan paralel di beberapa area |
| 2 | Cakupan Wilayah | Pengujian dilakukan pada area terbatas berskala pilot (misalnya 1–2 rute/kawasan di Bandar Lampung) | Tidak mencakup pemetaan menyeluruh seluruh wilayah Kota Bandar Lampung |
| 3 | Pemrosesan Data | Pemrosesan data secara batch per loop setelah satu putaran pengambilan selesai | Tidak mencakup pemrosesan/klasifikasi secara real-time saat alat masih bergerak di lapangan |
| 4 | Klasifikasi Risiko | Klasifikasi rule-based berbasis ambang batas ISPU terhadap data spot reading per titik | Tidak menghasilkan angka ISPU resmi (yang dihitung dari rata-rata 24 jam); hasil klasifikasi merupakan pendekatan kondisi sesaat |
| 5 | Analisis Tren | Analisis tren spasial (dalam satu loop) dan tren historis (antar loop pada area yang sama) | Tidak mencakup model prediksi/forecasting kualitas udara di masa mendatang |
| 6 | Dashboard | Dashboard web menampilkan peta interaktif, ringkasan tren, dan riwayat loop | Tidak mencakup aplikasi mobile native maupun integrasi langsung dengan sistem informasi milik DLH/Pemkot |

Berdasarkan Tabel 1.2, batasan ini memastikan fokus pengembangan tetap pada pembuktian konsep pengumpulan data bergerak, klasifikasi otomatis, dan analisis tren terlebih dahulu, sebelum berurusan dengan skala produksi atau integrasi sistem yang lebih luas.

## Manfaat Proyek

Di luar capaian teknis, keberhasilan proyek ini juga diharapkan memberi manfaat nyata bagi beberapa pihak berikut.

- Bagi masyarakat umum: memberikan gambaran kondisi kualitas udara pada rute-rute yang sering dilalui sehari-hari, khususnya pada waktu-waktu pengambilan data, sehingga dapat menjadi acuan untuk mengantisipasi paparan polusi (misalnya menghindari jam atau titik dengan risiko tinggi).

- Bagi pemerintah daerah/Dinas Lingkungan Hidup (DLH): menyediakan data granular per titik jalan yang selama ini tidak tercakup oleh Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) statis, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan tambahan dalam pengambilan kebijakan lingkungan di area yang dipantau.

- Bagi mahasiswa/kelompok pengembang: memberikan pengalaman langsung merancang sistem pemantauan lingkungan berbasis sensor secara end-to-end mulai dari akuisisi data di lapangan, pemrosesan dan klasifikasi berbasis AI, hingga penyajian data melalui dashboard interaktif.

- Bagi Politeknik Negeri Lampung: menjadi salah satu kontribusi riset terapan program studi Teknologi Rekayasa Internet dalam isu lingkungan perkotaan, yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut pada proyek atau penelitian mahasiswa berikutnya.

## Gambaran Umum Sistem (CPS Overview)

Sistem yang diusulkan terdiri atas tiga lapisan yang saling terhubung membentuk satu kesatuan cyber-physical system. Lapisan fisik berupa perangkat sensor bergerak yang dibawa berkeliling operator pada rute tetap, membawa sensor partikulat (DSM501A) untuk mengukur PM2.5/PM10, sensor suhu-kelembapan (DHT22), modul GPS untuk mencatat koordinat lokasi, serta mikrokontroler ESP32 sebagai unit pemroses utama di lapangan. Setiap 20 meter, GPS memicu perekaman otomatis sehingga perangkat merekam nilai sensor beserta lokasi dan waktu tanpa perlu operator berhenti, lalu menyimpannya sementara hingga satu putaran (loop) pengambilan data selesai.

Data hasil satu loop kemudian dikirimkan ke lapisan siber, tepatnya ke server pemrosesan, melalui jaringan internet. Di lapisan ini, data mentah disimpan ke dalam basis data, lalu diproses oleh dua modul kecerdasan buatan: modul rule-based inference yang mengklasifikasikan tiap titik data ke dalam lima kategori risiko sesuai standar ISPU, dan modul analisis pola tren yang mengidentifikasi titik rawan (hotspot) dalam satu loop serta membandingkan kondisi loop saat ini dengan loop-loop sebelumnya pada rute yang sama.

Secara keseluruhan, keterhubungan antar-lapisan beserta tambahan lapisan penyajian (dashboard pengguna) dalam arsitektur sistem ini dirangkum pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar  1.1 Arsitektur Tingkat Tinggi Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak

Berdasarkan gambar 1.1 arsitektur di atas, seluruh komponen bekerja secara sinergis mulai dari akuisisi data di dunia nyata melalui perangkat bergerak, pemrosesan dan analisis komputasi di sisi server, hingga penyajian informasi akhir yang divisualisasikan secara interaktif melalui dashboard web bagi pengguna. Hal ini memungkinkan pemantauan kualitas udara dapat dilakukan secara real-time, sistematis, dan mudah dipahami.

# PROJECT MANAGEMENT PLAN (PMP)

Dokumen PMP berikut menjelaskan pengelolaan proyek dari sisi organisasi tim, jadwal, dan anggaran sebagai kelengkapan proposal sebelum pengerjaan teknis dimulai.

## Struktur dan Kebutuhan Tim

Penyelesaian proyek sistem pemantauan kualitas udara bergerak ini membutuhkan kolaborasi tim yang solid dengan pembagian tugas yang jelas berdasarkan keahlian masing-masing. Tim proyek terdiri dari lima orang anggota dengan latar belakang kompetensi di bidang jaringan, perangkat keras (hardware), pengembangan perangkat lunak (software), hingga analisis data.

Seluruh anggota tim saling bersinergi mulai dari tahap perancangan fisik, pengolahan basis data, pembuatan firmware, pengembangan antarmuka (dashboard), hingga manajemen proyek secara keseluruhan. Pembagian peran, tanggung jawab, serta susunan tim pengembang dirangkum secara rinci pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Struktur Tim Proyek dan Pembagian Tanggung Jawab

| NO | Nama | Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aan Krisnawati | Project Manager dan Data Analyst | Mengatur jadwal proyek, memastikan target tercapai, serta bertanggung jawab atas logika rule-based dan analisis pola tren (spasial & historis). |
| 2 | Dinda Tiara Putri | Hardware / Embedded Engineer | Bertanggung jawab atas perakitan perangkat keras (ESP32, Sensor PM2.5 DSM501A, GPS NEO-6M, DHT22), kalibrasi sensor, dan manajemen daya baterai. |
| 3 | Juwita Valentiya | Backend dan Database Developer | Merancang skema basis data (tb_perangkat, tb_sesi_pemantauan, tb_pengukuran, tb_klasifikasi_risiko, tb_ringkasan_sesi), membangun REST API, dan menangani validasi data. |
| 4 | Nabhilla Ayu Larasati | Frontend dan Dashboard Developer | Mengembangkan antarmuka peta interaktif (Leaflet.js), panel ringkasan, dan halaman riwayat agar mudah diakses pengguna. |
| 5 | Anisa Dwi Ramahdani | Firmware dan Integration Specialist | Memprogram mikrokontroler ESP32 (Arduino IDE) untuk akuisisi data, geotagging GPS setiap 20 meter, dan mekanisme pengiriman data batch via WiFi/GSM |

Berdasarkan Table 2.1 tersebut struktur tim di atas, setiap modul system baik dari sisi perangkat sensor lapangan, komunikasi data, penyimpanan basis data, hingga visualisasi antarmuka web dapat dikembangkan secara paralel, terstruktur, dan terintegrasi dengan baik guna mencapai target luaran proyek yang diharapkan.

## Product Backlog

Kebutuhan fungsional dari System Requirements Specification (SRS) diuraikan ke dalam item kerja yang lebih konkret dalam format Product Backlog, agar pengerjaan proyek dapat direncanakan dan dipantau secara bertahap dengan mengadopsi sebagian praktik Scrum. Setiap item ditulis dalam format user story (“Sebagai [peran], saya ingin [kebutuhan], agar [manfaat]”), lalu dipetakan ke kebutuhan fungsional terkait, estimasi upaya pengerjaan (story point), tingkat prioritas, serta target sprint atau minggu pengerjaan.

Rincian Product Backlog untuk pembangunan sistem pemantauan kualitas udara bergerak ini dirangkum pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Product Backlog Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak

| ID | User Story | Kebutuhan Fungsional Terkait | Estimasi (SP) | Prioritas | Target Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Sebagai operator alat, saya ingin sensor membaca data PM2.5, suhu, dan kelembapan secara berkala, agar kondisi udara di lapangan terekam dengan baik | FR-01 | 5 | Tinggi | Sprint 1 |
| PB-02 | Sebagai operator alat, saya ingin koordinat GPS tercatat otomatis pada setiap pembacaan sensor (geotagging), agar setiap titik data memiliki konteks lokasi spasial. | FR-02, FR-03 | 5 | Tinggi | Sprint 1 |
| PB-03 | Sebagai sistem, saya ingin data disimpan sementara di perangkat selama satu putaran, agar data tidak hilang jika jaringan terputus di lapangan. | FR-04 | 3 | Tinggi | Sprint 2 |
| PB-04 | Sebagai operator alat, saya ingin seluruh data satu putaran terkirim ke server setelah putaran selesai, agar data dapat segera diolah di pusat. | FR-05 | 5 | Tinggi | Sprint 2 |
| PB-05 | Sebagai pengguna dashboard, saya ingin setiap titik data diklasifikasikan ke kategori risiko (Baik/Sedang/Tidak Sehat/Berbahaya), agar saya mudah memahami kondisi udara tanpa membaca angka mentah. | FR-07 | 5 | Tinggi | Sprint 3 |
| PB-06 | Sebagai pengguna dashboard, saya ingin melihat peta interaktif berwarna sesuai kategori risiko, agar titik rawan polusi (hotspot) mudah diidentifikasi secara visual. | FR-10 | 8 | Tinggi | Sprint 3 |
| PB-07 | Sebagai peneliti, saya ingin sistem menganalisis pola tren spasial dalam satu putaran, agar saya tahu area mana yang paling rawan di sepanjang rute. | FR-08 | 5 | Sedang | Sprint 4 |
| PB-08 | Sebagai peneliti, saya ingin sistem membandingkan kondisi kualitas udara antar putaran pada area yang sama, agar saya dapat melihat tren historis (membaik/memburuk/stabil). | FR-09 | 5 | Sedang | Sprint 4 |
| PB-09 | Sebagai pengguna dashboard, saya ingin melihat riwayat putaran pengambilan data yang dapat difilter berdasarkan area dan tanggal, agar saya dapat meninjau kondisi udara di waktu berbeda. | FR-11 | 3 | Sedang | Sprint 5 |
| PB-10 | Sebagai pengguna dashboard, saya ingin melihat detail data mentah (PM2.5, suhu, kelembapan) saat memilih titik di peta, agar saya dapat melakukan verifikasi data lebih lanjut. | FR-12 | 3 | Rendah | Sprint 5 |

Dari Tabel 2.2 ini kitab isa melihat pembagian Product Backlog yang terstruktur ke dalam 5 siklus Sprint ini, proses pengerjaan proyek dapat dievaluasi secara berkala mulai dari lapisan akuisisi perangkat keras (embedded), pengembangan sisi server dan basis data (backend), hingga penyajian antarmuka visualisasi (frontend dan dashboard) bagi pengguna.

## Jadwal Pelaksanaan

Sebagai kelanjutan dari perencanaan manajerial, pelaksanaan proyek pengembangan sistem pemantauan kualitas udara bergerak ini dijabarkan ke dalam tahapan Software Development Life Cycle (SDLC). Rincian jadwal pelaksanaan tahapan proyek tersebut dirangkum pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Proyek (SDLC)

| No | Tahapan SDLC | Deskripsi Kegiatan Utama | Target Waktu / Minggu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis dan Perancangan | Studi literatur, analisis kebutuhan fungsional/non-fungsional, perancangan skema basis data, dan desain arsitektur Cyber-Physical System (Bagian I). | Minggu 1 – Minggu 2 |
| 2 | Implementasi Perangkat Keras dan Firmware | Perakitan komponen ESP32, sensor DSM501A, DHT22, dan GPS; pemrograman mikrokontroler untuk otomatisasi pembacaan setiap 20 meter dan penyimpanan local microSD. | Minggu 3 – Minggu 4 |
| 3 | Implementasi Backend & AI Module | Pembangunan REST API, implementasi server basis data PostgreSQL, serta pengembangan modul AI rule-based inference dan analisis tren spasial/historis. | Minggu 5 – Minggu 6 |
| 4 | Implementasi Frontend & Dashboard | Pengembangan antarmuka pengguna berbasis web menggunakan pemetaan interaktif Leaflet.js, panel ringkasan, serta fitur filter riwayat putaran. | Minggu 7 – Minggu 8 |
| 5 | Pengujian Sistem dan Uji Lapangan | Pengujian integrasi end-to-end, uji lapangan rute Bandar Lampung (Sesi Putaran 1–7), serta validasi keakuratan transmisi data bulk upload. | Minggu 9 |
| 6 | Penyusunan Laporan Akhir | Evaluasi hasil sistem, penyusunan dokumentasi teknis, dan finalisasi laporan akhir proyek (Bagian II). | Minggu 10 |

## Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rincian anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak Berbasis Sensor Untuk Analisis Tren Perkotaan Bandar Lampung dirangkum secara transparan untuk memastikan ketersediaan sumber daya selama siklus proyek berlangsung.

Rincian estimasi biaya pengadaan dan operasional sistem pemantauan kualitas udara bergerak ini disajikan pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rincian Anggaran Biaya Proyek Sistem Pemantauan Kualitas Udara

| No | Komponen / Kebutuhan | Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrokontroler ESP32 DevKit V1 | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 2 | Sensor Partikulat Samyoung DSM501A (PM2.5) | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 3 | Modul GPS NEO-6M + Antena | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 4 | Sensor Suhu & Kelembapan DHT22 | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | Modul MicroSD Card SPI (Penyimpanan Offline) | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | Layar OLED 0.96" I2C (Indikator Visual) | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | Power Bank 10.000 mAh (Daya Portabel) | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 8 | Casing / Wadah Pelindung (Box Waterproof) | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 9 | Komponen Pendukung (Jumper, PCB, Saklar, Buzzer) | 1 Paket | 50.000 | 50.000 |
| 10 | Sewa Cloud Server (VPS Linux Basic, 1 Semester) | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 11 | Biaya Operasional Lapangan (Bensin + Makan 5 Orang) | 1 Paket | 165.000 | 165.000 |
|  | TOTAL AKTUAL KESELURUHAN |  |  | Rp 845.000 |

Berdasarkan Tabel 2.4 rekapitulasi di atas, total keseluruhan anggaran yang diperlukan untuk merampungkan seluruh tahapan proyek, mulai dari fabrikasi perangkat keras lapangan, penyewaan infrastruktur cloud di sisi siber, hingga pelaksanaan uji coba rute di lapanganadalah sebesar Rp 845.000 (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

## Analisis Risiko Proyek

Dalam pelaksanaan proyek pengembangan sistem pemantauan kualitas udara bergerak ini, berbagai risiko potensial dapat timbul baik dari sisi teknis (keterbatasan hardware, koneksi jaringan, dan performa sistem), jadwal (keterlambatan pengiriman komponen serta keterbatasan waktu), maupun organisasi (ketersediaan anggota tim).

Identifikasi tingkat kemungkinan (likelihood), tingkat dampak (impact), serta strategi mitigasi yang disiapkan untuk mengantisipasi hambatan tersebut dirangkum secara terstruktur pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi Proyek

| No | Risiko | Dampak & Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Data sensor tidak akurat / noise tinggi akibat kalibrasi yang kurang optimal. | Dampak: Tinggi Klasifikasi risiko menjadi tidak valid. Mitigasi: Melakukan kalibrasi awal dengan membandingkan hasil sensor DSM501A terhadap data referensi dari stasiun pemantauan resmi, serta menerapkan filtering (rata-rata bergerak) pada firmware. |
| 2 | Koneksi internet (WiFi) putus saat perangkat berada di lapangan, sehingga data tidak terkirim ke server. | Dampak: Tinggi Data satu putaran hilang. Mitigasi: Menerapkan sistem store-and-forward (FR-04): data disimpan sementara di memori/SD card perangkat, lalu dikirim secara batch setelah putaran selesai dan perangkat terhubung jaringan (FR-05). |
| 3 | Baterai/power bank habis sebelum satu putaran penuh (±10-25 titik per 20 meter) selesai. | Dampak: Sedang Data rute tidak lengkap. Mitigasi: Menggunakan power bank berkapasitas minimal 10.000 mAh dan mengoptimasi kode firmware dengan fitur deep sleep ESP32 di antara interval pembacaan. |
| 4 | Keterlambatan pengiriman komponen hardware dari toko online. | Dampak: Sedang — Tahap implementasi hardware tertunda. Mitigasi: Memesan komponen sejak minggu ke-1 (tahap pengadaan) dan menyiapkan daftar toko alternatif serta komponen pengganti yang setara. |
| 5 | Ketersediaan anggota tim tidak sinkron karena bentrok jadwal kuliah/kegiatan lain. | Dampak: Rendah Progres pengerjaan melambat. Mitigasi: Menetapkan jadwal rapat rutin mingguan, menggunakan version control (Git) agar kerja dapat dilakukan secara asinkron, serta membagi tugas berdasarkan peran yang jelas. |

Dari tabel 2.5 pemetaan risiko beserta langkah mitigasi yang terstruktur di atas, diharapkan setiap kendala baik yang bersifat teknis maupun non-teknis dapat diantisipasi sejak dini, sehingga jalannya proyek dapat tetap sesuai dengan target waktu dan kualitas luaran yang direncanakan.

# BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

Bagian ini memaparkan kelayakan bisnis dari Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak Berbasis Sensor, yang melengkapi aspek kelayakan teknis yang telah diuraikan pada dokumen SRS. Business Model Canvas (BMC) digunakan untuk memetakan secara strategis bagaimana sistem ini dapat menciptakan nilai (value), menjangkau pengguna, serta menjaga keberlanjutan operasionalnya.

## Kanvas Model Bisnis

Untuk melengkapi aspek kelayakan teknis, proyek ini juga memetakan nilai guna, kelayakan bisnis, dan potensi pengembangannya melalui pendekatan Business Model Canvas (BMC). BMC merupakan alat strategis yang menggambarkan sembilan elemen kunci suatu bisnis secara ringkas dalam satu halaman, meliputi mitra utama, aktivitas kunci, sumber daya kunci, proposisi nilai, hubungan pelanggan, saluran distribusi, segmen pelanggan, struktur biaya, dan arus pendapatan.

Gambar  3.1 Kanvas Model Bisnis (Business Model Canvas) Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak.

Berdasarkan Business Model Canvas di atas, dapat disimpulkan bahwa proyek ini memiliki fondasi bisnis yang jelas dan berkelanjutan. Proposisi nilai utama yang ditawarkan adalah data kualitas udara yang hiper-lokal, dinamis, dan divisualisasikan secara intuitif sebuah celah yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem pemantauan statis konvensional. Nilai ini secara langsung menjawab kebutuhan tiga segmen pelanggan utama, yaitu masyarakat umum (untuk keputusan harian), peneliti/akademisi (untuk bahan studi), dan Pemerintah Kota Bandar Lampung (untuk perencanaan Smart Environment).

Untuk merealisasikan proposisi nilai tersebut, proyek ini mengandalkan aktivitas kunci berupa pengembangan sistem IoT, pengambilan data lapangan melalui mobile sensing, serta analisis data berbasis rule-based system. Aktivitas ini didukung oleh sumber daya kunci berupa unit perangkat keras (ESP32, sensor PM2.5, GPS), infrastruktur server, serta tim pengembang yang kompeten. Kolaborasi dengan mitra strategis seperti Politeknik Negeri Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, dan penyedia layanan cloud menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan sistem.

# SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

## Pendahuluan

### Tujuan Dokumen

Dokumen System Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan secara spesifik seluruh kebutuhan fungsional, non-fungsional, data, serta antarmuka dalam pengembangan “Sistem Pemantauan dan Pemetaan Kategori Kualitas Udara Berbasis ISPU dengan Pendekatan Mobile di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung”. Dokumen ini berfungsi sebagai cetak biru (blueprint) dan acuan formal bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam proyek, meliputi:

- Tim Pengembang Hardware (IoT) dan Software (Backend/Frontend): Sebagai panduan teknis operasional dalam menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam baris kode program dan perakitan sirkuit elektronik

- Dosen Penguji / Pembimbing: Sebagai instrumen evaluasi untuk menilai kesesuaian antara batasan ruang lingkup proyek yang diajukan dengan hasil implementasi sistem akhir saat ujian kelompok.

### Ruang Lingkup Produk

Sistem yang dikembangkan dalam proyek ini merupakan sebuah ekosistem pemantauan dan pengategorian kualitas udara dengan pendekatan mobile berbasis IoT (Internet of Things) yang terintegrasi dengan dasbor web interaktif untuk pemetaan spasial (Proses pembuatan representasi visual atau peta dari suatu wilayah dengan memanfaatkan data geografis dan hubungan keruangan).

Cakupan dan batasan dari ruang lingkup sistem ini didefinisikan sebagai berikut:

### Definisi, Akronim, dan Singkatan

Tabel 4.1 Daftar Istilah dan Definisi Sistem

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak Berbasis Sensor | Sistem IoT yang mengukur dan menganalisis kualitas udara suatu wilayah dengan membawa perangkat sensor berkeliling, bukan memasangnya tetap di satu titik. Pendekatan mobile sensing semacam ini sudah diterapkan pada penelitian lain menggunakan ESP8266 dan GPS di kota Dakar, Senegal (Gueye et al., 2024) |
| PM2.5 | Partikel halus berdiameter sekitar 2,5 mikrometer atau lebih kecil, dapat terhirup jauh ke saluran pernapasan bahkan masuk ke aliran darah (U.S. EPA, 2026) |
| Geotagging | Pencatatan otomatis koordinat lokasi pada setiap data sensor menggunakan modul GPS, memberikan konteks spasial agar tiap titik data dapat dipetakan (De Vito et al., 2024) |
| Rule based system dan inference system | Pendekatan AI yang mengambil keputusan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan, bukan belajar dari data seperti machine learning, bekerja lewat mekanisme forward atau backward chaining (Kovas et al., 2024) |
| Analisis pola tren | Proses membandingkan data antar titik dalam satu putaran, disebut tren spasial, maupun antar putaran dari waktu ke waktu, disebut tren historis (Gueye et al., 2024) |
| Dashboard peta interaktif | Antarmuka web yang menampilkan hasil klasifikasi dan tren secara visual pada peta |
| ESP32 | Mikrokontroler yang menjadi unit pemroses utama perangkat sensor |
| ISPU | Indeks Standar Pencemar Udara, standar resmi yang digunakan sistem ini sebagai acuan klasifikasi risiko lingkungan |
| Smart Environment | Salah satu dimensi Smart City yang memanfaatkan teknologi digital dan data untuk memantau serta mengelola kondisi lingkungan kota (Berezsky et al., 2025) |

### Referensi

- Bagkis, E., et al. (2025). Evolving Trends in Application of Low Cost Air Quality Sensor Networks, Challenges and Future Directions. npj Climate and Atmospheric Science. https://doi.org/10.1038/s41612-025-01216-4

- Berezsky, O., Kovalchuk, O., Berezka, K., dan Ivanytskyy, O. (2025). Assessing Smart Cities Effectiveness, Machine Learning Approaches. Frontiers in Sustainable Cities. https://doi.org/10.3389/frsc.2025.1400917

- Budi, H., Laila, F., dan Sultan, A. F. B. M. (2025). Tingkat Risiko Kesehatan Pajanan PM2.5 pada Masyarakat di Sekitar Jalan Raya Daan Mogot Jakarta Barat. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia. https://doi.org/10.14710/jkli.71052

- De Vito, S., Del Giudice, A., D'Elia, G., Esposito, E., Fattoruso, G., Ferlito, S., Formisano, F., Loffredo, G., Massera, E., D'Auria, P., et al. (2024). Future Low Cost Urban Air Quality Monitoring Networks, Insights from the EU AirHeritage Project. Atmosphere. https://doi.org/10.3390/atmos15111351

- Gueye, A., Drame, M., dan Niang, S. A. A. (2024). A Low Cost IoT Based Real Time Pollution Monitoring System Using ESP8266 NodeMCU. Measurement and Control. https://doi.org/10.1177/00202940241306690

- Hidayati, R. (2024). Sistem Pemantauan Kualitas Udara Secara Real Time Menggunakan ESP32 dan Teknologi IoT. Djtechno Jurnal Teknologi Informasi. https://doi.org/10.46576/djtechno.v5i2.4619

- Kapoor, R., Bedi, S. S., dan Singh, Y. P. (2025). Enhancing Inference Capability in Rule Based Expert Systems for Disease Diagnosis. Dalam Proceedings of Data Analytics and Management. Springer LNNS. https://doi.org/10.1007/978-981-96-3381-4_28

- Kovas, K., et al. (2024). ACRES, A Framework for Semi Automatic Generation of Rule Based Expert Systems with Uncertainty from Datasets. Expert Systems. https://doi.org/10.1111/exsy.13723

- Sangkham, S., Phairuang, W., Sherchan, S. P., Pansakun, N., Munkong, N., Sarndhong, K., Islam, M. A., dan Sakunkoo, P. (2024). An Update on Adverse Health Effects from Exposure to PM2.5. Environmental Advances. https://doi.org/10.1016/j.envadv.2024.100603

- Schilt, U., Barahona, B., Buck, R., Meyer, P., Kappani, P., Möckli, Y., Meyer, M., dan Schuetz, P. (2023). Low Cost Sensor Node for Air Quality Monitoring, Field Tests and Validation of Particulate Matter Measurements. Sensors. https://doi.org/10.3390/s23020794

- Simo, L. (2024). The Effects of PM2.5 Air Pollution on Human Health, A Narrative Review with a Focus on Cerebrovascular Diseases. Environmental Disease, 9(4), 75 sampai 78. https://doi.org/10.4103/ed.ed_20_24

- United States Environmental Protection Agency. (2026). Health and Environmental Effects of Particulate Matter. https://www.epa.gov/pm-pollution/health-and-environmental-effects-particulate-matter-pm

## Deskripsi Umum Sistem

### Perspektif Produk

Sistem ini dikembangkan secara mandiri, bukan kelanjutan atau integrasi dari sistem yang sudah ada. Sistem terbagi menjadi tiga lapisan yang bekerja secara berurutan. Lapisan akuisisi data menggunakan ESP32 yang membaca nilai PM2.5 secara berkala dan memadukannya dengan koordinat GPS setiap 20 meter dalam satu putaran. Lapisan pengolahan data di server menggunakan rule based dan inference system untuk mengklasifikasikan tiap titik ke kategori baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya, serta menganalisis tren spasial dan historis. Lapisan penyajian menampilkan hasil melalui dashboard peta interaktif. Ketiga lapisan ini diuji coba sebagai studi kasus di wilayah perkotaan Bandar Lampung, sejalan dengan konsep Smart Environment (Berezsky et al., 2025).

### Kondisi Sistem Saat Ini dan Kesenjangan

Pendekatan pemantauan kualitas udara yang umum digunakan saat ini, termasuk berbagai sistem berbasis ESP32 dan IoT yang sudah diterapkan di Indonesia, masih banyak mengandalkan perangkat statis yang dipasang pada satu titik lokasi tetap (Hidayati, 2024). Pendekatan ini memiliki cakupan spasial yang terbatas, padahal kondisi kualitas udara dapat berbeda cukup signifikan antar ruas jalan maupun antar kawasan dalam satu wilayah kota yang sama.

Kesenjangan ini mulai dijawab oleh penelitian lain yang mengusulkan sensor berbiaya rendah yang dibawa bergerak, baik dipasang di kendaraan maupun dibawa langsung, sehingga satu perangkat berpotensi menjangkau area dan rentang waktu pengambilan data yang lebih luas dibanding pendekatan statis (Schilt et al., 2023; Bagkis et al., 2025). Namun pendekatan semacam ini belum banyak diterapkan secara khusus di wilayah Bandar Lampung, sehingga menjadi celah yang coba dijawab oleh sistem ini, yaitu menyediakan cara pemantauan kualitas udara yang bergerak, terjangkau dari sisi biaya, dan menghasilkan data spasial serta historis untuk wilayah tersebut.

### Fungsi Utama Sistem

Tabel 4.2 Daftar Fungsi Utama dan Deskripsi Sistem

| No | Fungsi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pemantauan spasial menyeluruh | Merekam data kualitas udara beserta koordinat lokasi secara bergerak, sehingga kondisi udara diketahui di banyak titik sekaligus dalam satu wilayah |
| 2 | Klasifikasi risiko otomatis | Mengelompokkan tiap titik data ke kategori baik, sedang, atau buruk sesuai standar ISPU menggunakan rule based dan inference system, tanpa interpretasi manual |
| 3 | Identifikasi pola dan tren | Menganalisis titik rawan polusi dalam satu putaran, disebut tren spasial, serta perubahan kondisi antar putaran, disebut tren historis |
| 4 | Penyajian informasi yang mudah dipahami | Menampilkan hasil melalui dashboard peta interaktif yang dapat dinilai tanpa membaca data mentah |
| 5 | Dukungan kebijakan berbasis data | Data historis dan tren menjadi bahan pertimbangan pemangku kebijakan di Bandar Lampung untuk pengendalian polusi dan perencanaan tata kota |

### Karakteristik Pengguna

Tabel 4.3 Karakteristik Kelompok Pengguna Sistem

| Kelompok Pengguna | Latar Belakang Teknis | Kebutuhan Utama |
| --- | --- | --- |
| Masyarakat umum | Tidak teknis | Informasi visual sederhana untuk mengetahui apakah suatu area aman, sedang, atau berisiko |
| Peneliti dan pengembang | Teknis | Akses data historis terperinci untuk analisis lanjutan dan validasi hasil klasifikasi |
| Pemangku kebijakan Pemkot Bandar Lampung | Non teknis hingga menengah | Ringkasan pola dan tren risiko untuk dasar perencanaan tata kota |
| Operator pengambil data | Tidak perlu teknis mendalam | Panduan pengoperasian dasar alat dan kepatuhan terhadap rute yang direncanakan |

### Batasan

Tabel 4.4 Batasan Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak

| No | Batasan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parameter | Hanya memantau PM2.5 dan PM10, tidak mencakup gas rumah kaca atau polutan industri lain |
| 2 | Metode pengambilan data | Mobile per putaran dengan interval 20 meter, bukan pemantauan statis maupun kontinu 24 jam |
| 3 | Cakupan analisis | Terbatas pada klasifikasi risiko dan analisis tren, tidak mencakup prediksi masa depan |
| 4 | Posisi terhadap pemantauan resmi | Bersifat pelengkap, tidak menggantikan pemantauan resmi lembaga berwenang |
| 5 | Cakupan area | Bergantung pada rute yang ditempuh operator, tidak mencakup seluruh wilayah kota secara otomatis |
| 6 | Akurasi data | Dipengaruhi kalibrasi sensor, kondisi cuaca, serta rute dan waktu pengambilan data |
| 7 | Anggaran pengembangan | Komponen yang dipilih (ESP32, GPS NEO-6M, DSM501A, DHT22) merupakan perangkat kelas prototipe, bukan sensor kelas industri |
| 8 | Daya perangkat | Mengandalkan baterai portable, sehingga firmware perlu dirancang hemat daya |
| 9 | Pemrosesan | Dilakukan secara batch setelah putaran selesai, bukan real time, karena keterbatasan infrastruktur streaming |

### Asumsi dan Ketergantungan

Tabel 4.5 Asumsi dan Ketergantungan dalam Pengembangan Sistem

| No | Asumsi atau Ketergantungan | Risiko Jika Tidak Terpenuhi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sensor GPS dan PM2.5 berfungsi baik dan terkalibrasi | Hasil klasifikasi tidak mencerminkan kondisi udara sebenarnya |
| 2 | Tersedia konektivitas jaringan seluler atau lainnya | Pengiriman data dari perangkat ke server terhambat atau tertunda |
| 3 | Rute pengambilan data merepresentasikan variasi wilayah kota | Hasil analisis tren berisiko bias, kurang merepresentasikan kondisi kota |
| 4 | Aturan klasifikasi sesuai standar ISPU resmi terkini | Hasil klasifikasi tidak valid jika standar acuan berubah dan aturan belum disesuaikan |
| 5 | Daya perangkat mencukupi untuk satu putaran penuh | Data yang terekam menjadi tidak lengkap jika perangkat mati di tengah jalan |

## Kebutuhan Fungsional

Tabel 4.6 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem

| Kode | Kebutuhan Fungsional |
| --- | --- |
| FR 01 | Sistem harus dapat membaca data sensor PM2.5, PM10, suhu, dan kelembapan secara berkala selama perangkat bergerak |
| FR 02 | Sistem harus dapat mencatat koordinat GPS pada setiap pembacaan sensor melalui proses geotagging |
| FR 03 | Sistem harus merekam data sensor beserta lokasinya setiap jarak tempuh 20 meter selama satu putaran |
| FR 04 | Sistem harus menyimpan data sementara di perangkat selama putaran berlangsung, sebelum dikirim ke server |
| FR 05 | Sistem harus dapat mengirimkan seluruh data hasil satu putaran ke server setelah putaran selesai dan perangkat terhubung ke jaringan |
| FR 06 | Sistem harus menyimpan data yang diterima ke dalam basis data historis |
| FR 07 | Sistem harus dapat mengklasifikasikan setiap titik data ke kategori risiko baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya berdasarkan aturan rule based yang mengacu pada standar ISPU |
| FR 08 | Sistem harus dapat menganalisis pola tren spasial dalam satu putaran, termasuk menentukan titik dengan kategori risiko tertinggi yang disebut hotspot |
| FR 09 | Sistem harus dapat menganalisis tren historis dengan membandingkan kondisi kualitas udara antar putaran pada area yang sama |
| FR 10 | Sistem harus menampilkan hasil klasifikasi dan analisis tren melalui dashboard peta interaktif |
| FR 11 | Sistem harus menyediakan riwayat putaran pengambilan data yang dapat difilter berdasarkan area dan tanggal |
| FR 12 | Sistem harus menampilkan detail data mentah berupa PM2.5, PM10, suhu, dan kelembapan ketika pengguna memilih titik tertentu pada peta |

## Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 4.7 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem

| Aspek | Penjelasan |
| --- | --- |
| Performansi | Waktu pemrosesan klasifikasi dan analisis tren selesai dalam hitungan detik hingga maksimal satu menit setelah data satu putaran, sekitar 10 sampai 25 titik, diterima server. Data dapat terkirim dengan kondisi jaringan standar tanpa memerlukan koneksi berkecepatan tinggi |
| Keandalan | Sistem tetap berjalan wajar meski ada data sensor yang hilang atau tidak normal pada satu titik, tanpa mengganggu keseluruhan proses |
| Ketersediaan | Dashboard dapat diakses kapan saja selama server berjalan, tidak terikat pada waktu pengambilan data di lapangan |
| Keamanan | Menggunakan pengamanan dasar yang wajar untuk skala prototipe, tidak menyimpan data pribadi sensitif dari pengguna dashboard |
| Kemudahan pemeliharaan | Aturan klasifikasi rule based disusun terpisah dari kode utama, sehingga mudah diperbarui apabila standar ISPU berubah |
| Portabilitas | Perangkat sensor bersifat portable dan dapat dipindahkan ke area lain tanpa instalasi permanen |

## Kebutuhan Antarmuka

### Antarmuka Pengguna

Dashboard berbasis web yang dapat diakses melalui peramban di komputer maupun perangkat mobile, menampilkan peta interaktif, ringkasan tren, dan riwayat putaran tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan.

### Antarmuka Fisik

Tabel 4.8 Antarmuka Fisik antara Mikrokontroler dan Perangkat Sensor

| Komponen Terhubung | Jenis Koneksi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| ESP32 dan GPS NEO-6M | UART | Membaca data koordinat secara serial |
| ESP32 dan DSM501A | Digital berbasis lebar pulsa | Membaca kepadatan partikel dari durasi pulsa sensor |
| ESP32 dan DHT22 | Digital satu kabel | Membaca suhu dan kelembapan |

### Antarmuka Pengguna Jaringan dan Komunikasi

Perangkat mengirim data ke server menggunakan protokol HTTP REST dengan format JSON, melalui koneksi WiFi atau jaringan seluler yang tersedia saat perangkat berada dalam jangkauan setelah satu putaran selesai. Data yang dikirim mencakup identitas putaran, nama area, serta kumpulan titik data yang berisi koordinat, waktu, dan nilai sensor pada tiap titik.

## Kebutuhan Data

Gambar  4.1 Diagram model data konseptual ERD

Satu loop mencatat banyak titik data, satu loop menghasilkan satu ringkasan tren, dan ringkasan tren merujuk ke satu titik data sebagai titik terburuknya.

Kamus datanya, dirinci per entitas.

- Entitas LOOP

loop_id, bertipe integer, berperan sebagai primary key, mengidentifikasi tiap sesi pengambilan data secara unik.

tanggal_waktu_mulai, bertipe datetime, mencatat waktu operator mulai bergerak mengambil data.

tanggal_waktu_selesai, bertipe datetime, mencatat waktu putaran selesai dan perangkat kembali terhubung ke jaringan.

nama_area, bertipe string, menyimpan nama atau label wilayah yang dipantau, dipakai untuk mengelompokkan dan membandingkan putaran yang berada di area yang sama.

operator, bertipe string, menyimpan nama petugas yang membawa alat, bersifat opsional.

- Entitas TITIK_DATA

titik_id, bertipe integer, primary key, mengidentifikasi tiap titik pembacaan secara unik.

loop_id, bertipe integer, foreign key yang merujuk ke entitas LOOP, menunjukkan titik ini berasal dari putaran mana.

latitude dan longitude, keduanya bertipe float, menyimpan koordinat lokasi hasil pembacaan GPS pada titik tersebut.

waktu, bertipe datetime, mencatat saat sensor membaca data pada titik ini.

pm25 dan pm10, keduanya bertipe float, menyimpan nilai konsentrasi partikulat dalam mikrogram per meter kubik.

suhu, bertipe float, menyimpan nilai suhu udara dalam derajat Celsius.

kelembapan, bertipe float, menyimpan nilai kelembapan relatif dalam persen.

kategori_risiko, bertipe string, menyimpan hasil klasifikasi rule based terhadap titik ini, berupa salah satu dari lima kategori ISPU.

- Entitas RINGKASAN_TREN

ringkasan_id, bertipe integer, primary key, mengidentifikasi tiap hasil ringkasan analisis secara unik.

loop_id, bertipe integer, foreign key yang merujuk ke entitas LOOP, menunjukkan ringkasan ini dihasilkan dari putaran mana.

titik_terburuk_id, bertipe integer, foreign key yang merujuk ke entitas TITIK_DATA, menunjukkan titik dengan kategori risiko tertinggi dalam putaran tersebut.

rata_rata_kategori, bertipe string, menyimpan kategori risiko rata rata dari keseluruhan titik dalam putaran tersebut.

perbandingan_loop_sebelumnya, bertipe string, menyimpan status perbandingan terhadap putaran sebelumnya di area yang sama, berisi salah satu dari tiga nilai, membaik, memburuk, atau stabil.

Kamus data dan ERD ini bisa langsung menggantikan tabel ringkasan tiga baris yang sebelumnya ada di bagian Kebutuhan Data, karena sekarang sudah memenuhi permintaan template soal model data konseptual dan kamus data per atribut.

# SYSTEM DESIGN DOCUMENT (SDD)

Dokumen SDD berikut menjabarkan rancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan pada SRS, disusun dalam dua tingkat: High-Level Design (HLD) dan Low-Level Design (LLD).

## High-Level Design (HLD)

HLD menggambarkan rancangan sistem secara menyeluruh dari sudut pandang arsitektur, sebelum masuk ke detail implementasi. Pada tahap ini, sistem dilihat sebagai kumpulan komponen besar yang saling berinteraksi, mulai dari perangkat keras yang mengambil data di lapangan, jalur komunikasi yang menghubungkannya ke server, hingga antarmuka yang akhirnya dilihat oleh pengguna, tanpa perlu membahas detail teknis seperti struktur tabel basis data atau baris kode tertentu terlebih dahulu. Tujuannya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana data mengalir dari titik pengambilan di wilayah perkotaan Bandar Lampung hingga menjadi informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat maupun pemangku kebijakan, sekaligus menjadi acuan bersama sebelum tim melangkah ke tahap perancangan yang lebih rinci pada bagian Low-Level Design (LLD).

### Arsitektur Sistem

Sistem ini menggunakan arsitektur IoT-to-Cloud dengan pola komunikasi mobile sensing:perangkat sensor tidak terpasang tetap, melainkan dibawa berkeliling menyusuri rute di wilayah perkotaan Bandar Lampung. Alur datanya digambarkan pada Gambar 5.1.

Gambar  5.1 Diagram Alur Data Sistem

Penjelasan tiap tahap pada Gambar 5.1:

- Perangkat IoT (lapangan): ESP32 DevKit V1 sebagai unit pemroses utama membaca data dari sensor partikulat Samyoung DSM501A (PM2.5/PM10), sensor DHT22 (suhu dan kelembapan), dan modul GPS NEO-6M setiap jarak tempuh 20 meter dalam satu loop. Data disimpan sementara di MicroSD card (penyimpanan offline) hingga loop selesai, sementara layar OLED 0,96" dan buzzer menjadi indikator visual dan suara bagi operator. Perangkat ditenagai power bank 10.000 mAh dan dilindungi casing waterproof.

- Jaringan WiFi: setelah satu loop selesai, seluruh titik data yang terkumpul dipaketkan menjadi satu payload JSON dan dikirim ke server melalui protokol HTTP REST. Versi dasar sistem menggunakan WiFi, sedangkan GSM/seluler disiapkan sebagai pengembangan lanjutan.

- Server (API + database): menerima payload, menyimpannya ke basis data (tabel loop dan titik_data) pada cloud server (VPS Linux), lalu menjalankan mesin rule-based untuk mengklasifikasikan setiap titik ke kategori risiko dan memperbarui ringkasan_tren.

- Dashboard: mengambil data dari server dan menampilkannya dalam bentuk peta interaktif serta panel ringkasan tren.

- Pengguna: masyarakat umum dan pemangku kebijakan mengakses dashboard untuk melihat kondisi kualitas udara terkini maupun historis.

Pola komunikasinya bersifat one-way batch upload dari perangkat ke server, bukan streaming real-time, karena data dikirim satu paket setiap loop selesai.

    - Dekomposisi Modul/Komponen

Sistem dipecah menjadi 4 modul utama sepereti dalam tabel 5.2.

Tabel 5.1 Definisi Dekomposisi Model/Komponen

| Modul | Fungsi Utama | Berinteraksi dengan |
| --- | --- | --- |
| Modul Akuisisi Data (Firmware ESP32) | Membaca sensor DSM501A, DHT22, dan GPS NEO-6M setiap 20 meter, menyimpan data sementara di MicroSD card, menampilkan status alat melalui OLED dan buzzer, menyusun payload JSON, lalu mengirimnya setelah loop selesai | Modul Backend & API |
| Modul Backend & API | Menerima payload, memvalidasi dan menyimpan data ke basis data, memicu proses klasifikasi, serta menyediakan data untuk dashboard | Modul Akuisisi Data, Modul Rule-Based Engine, Modul Dashboard |
| Modul Rule-Based Engine | Mengklasifikasikan tiap titik data ke lima kategori risiko ISPU dan menghitung ringkasan tren (spasial dan historis) per loop | Modul Backend & API |
| Modul Dashboard (Frontend) | Menampilkan peta interaktif, panel ringkasan, riwayat, dan detail titik | Modul Backend & API |

Modul Akuisisi Data bersifat mandiri di sisi perangkat keras dan hanya berkomunikasi satu arah ke Backend. Modul Rule-Based Engine dipanggil oleh Backend setiap kali ada data loop baru masuk, dan hasilnya disimpan kembali ke basis data sebelum ditampilkan oleh Dashboard.

### Desain Data Tingkat Tinggi

Secara konseptual, data mengalir melalui tiga entitas utama yang sesuai dengan kelompok data pada Bagian 4.6: Loop (data putaran), Titik Data (data titik), dan Ringkasan Tren. Satu Loop memiliki banyak Titik Data (pembacaan sensor setiap 20 meter yang sudah berisi kategori risiko), yang kemudian diringkas menjadi satu Ringkasan Tren per loop (hotspot, kategori rata-rata, dan status dibanding loop sebelumnya). Relasi Loop ke Titik Data bersifat satu-ke-banyak, sedangkan Loop ke Ringkasan Tren bersifat satu-ke-satu. Detail kolom dan tipe datanya dijabarkan pada bagian 5.2.2.

### Antarmuka dan Integrasi

- Sensor ESP32: GPS NEO-6M terhubung melalui UART, DSM501A melalui sinyal digital berbasis lebar pulsa, DHT22 melalui digital satu kabel, modul MicroSD card melalui SPI, layar OLED 0,96" melalui I2C, dan buzzer melalui pin output digital.

- Perangkat Server: integrasi melalui REST API (endpoint menerima payload JSON) di atas protokol HTTP, dikirim melalui koneksi WiFi atau jaringan seluler yang tersedia setelah satu putaran selesai, sesuai Bagian 4.5.3.

- Server Dashboard: REST API internal yang menyediakan data loop, titik data, dan ringkasan tren dalam format JSON untuk ditampilkan oleh frontend berbasis Leaflet.js.

- Tidak ada integrasi dengan sumber data kualitas udara pihak ketiga pada versi sistem ini. Seluruh data kualitas udara berasal dari sensor sendiri.

## Low-Level Design (LLD)

LLD menjabarkan detail implementasi dari setiap modul/komponen yang telah didefinisikan pada HLD.

### Detail Desain per Modul

Modul Akuisisi Data (Firmware ESP32) diprogram menggunakan Arduino IDE dan menjalankan tiga sub-tugas berurutan di setiap titik pengambilan (setiap jarak tempuh 20 meter): membaca sensor DSM501A (PM2.5 dan PM10), membaca suhu dan kelembapan dari DHT22, serta membaca koordinat dari GPS NEO-6M. Karena DSM501A merupakan sensor berbasis pulsa (bukan sensor yang langsung mengeluarkan angka µg/m³), firmware melakukan konversi dari rasio low pulse occupancy menjadi nilai konsentrasi, disertai filtering rata-rata bergerak untuk mengurangi noise. Setiap titik yang sudah lengkap (lat, lon, waktu, pm25, pm10, suhu, kelembapan) disimpan ke MicroSD card sebagai penyimpanan offline, bukan langsung dikirim, sehingga data tetap aman walaupun daya terputus atau jaringan tidak tersedia. Pengiriman hanya terjadi satu kali di akhir putaran saat koneksi WiFi tersedia, sesuai desain store-and-forward. Selama pengambilan data, firmware menampilkan status GPS, jumlah titik yang terekam, nilai PM2.5 terakhir, dan status pengiriman data pada layar OLED 0,96", serta membunyikan buzzer sebagai tanda status alat bagi operator di lapangan.

Modul Backend dan API menerima payload JSON dari perangkat, memvalidasi data (memastikan nilai pm25 tidak kosong atau negatif akibat gangguan sensor), lalu menyimpannya ke tabel loop dan titik_data. Setelah itu backend memanggil Modul Rule-Based Engine dan menyediakan hasilnya kepada dashboard melalui REST API.

Modul Rule-Based Engine menerima nilai pm25 yang sudah terkonversi per titik data, menjalankannya melalui aturan kondisional IF-THEN yang mengacu pada ambang ISPU resmi (Permen LHK No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020) untuk menghasilkan kategori_risiko, lalu menghitung ulang ringkasan_tren loop tersebut (hotspot, kategori rata-rata, dan status dibanding loop sebelumnya pada area yang sama). Aturan klasifikasi disusun terpisah dari kode utama agar mudah diperbarui jika standar ISPU berubah, sesuai kebutuhan non-fungsional pada Bagian 4.4.

Modul Dashboard (Frontend) dibangun dengan Leaflet.js, mengambil data loop terpilih dari API, merender marker pada peta sesuai koordinat dan kategori risiko tiap titik, serta menampilkan panel ringkasan langsung dari tabel ringkasan_tren tanpa perhitungan ulang di sisi frontend.

### Desain Basis Data / Struktur Data

Untuk mendukung proses pencatatan, penyimpanan, dan analisis data secara terstruktur, sistem menggunakan tiga tabel utama yang saling berelasi sesuai kelompok data pada Bagian 4.6: tabel loop untuk mencatat setiap sesi pengambilan data, tabel titik_data untuk mencatat pembacaan sensor pada tiap titik sepanjang rute, dan tabel ringkasan_tren untuk menyimpan hasil analisis pola setiap loop.

Tabel 5.2 Struktur Tabel loop

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| loop_id | VARCHAR (PK) | ID unik tiap putaran (mis. L001) |
| tanggal_waktu_mulai | DATETIME | Waktu mulai putaran |
| tanggal_waktu_selesai | DATETIME | Waktu selesai putaran |
| nama_area | VARCHAR | Nama/label wilayah yang dipantau di Bandar Lampung |
| kecamatan | VARCHAR | Kecamatan tempat rute berada |
| operator | VARCHAR | Nama pembawa alat (opsional) |

Tabel loop menjadi acuan utama (parent) bagi dua tabel lainnya, karena setiap titik data maupun ringkasan tren selalu merujuk ke satu loop_id melalui foreign key. Kolom kecamatan dipisah dari nama_area agar tren historis dapat dikelompokkan dan dibandingkan antar wilayah yang lebih luas. Nilai tanggal_waktu_mulai dan tanggal_waktu_selesai diambil backend dari timestamp titik pertama dan terakhir pada payload.

Tabel 5.3 Struktur Tabel titik_data

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| titik_id | INTEGER (PK) | ID unik tiap titik |
| loop_id | VARCHAR (FK) | Merujuk ke tabel loop |
| latitude, longitude | FLOAT | Koordinat hasil geotagging GPS |
| waktu | DATETIME | Waktu pembacaan |
| pm25 | FLOAT | Nilai PM2.5 (µg/m³) hasil konversi DSM501A |
| pm10 | FLOAT | Nilai PM10 (µg/m³) hasil konversi DSM501A |

Setiap baris pada tabel titik_data sudah memuat hasil klasifikasi risiko per titik, sehingga data mentah dan hasil klasifikasinya tersimpan bersamaan. Nilai pm25 dan pm10 yang disimpan adalah nilai hasil konversi di firmware, bukan nilai mentah rasio pulsa, sehingga basis data hanya menyimpan angka yang sudah siap diklasifikasi.

Tabel 5.4 Struktur Tabel ringkasan_tren

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ringkasan_id | INTEGER (PK) | ID unik |
| loop_id | VARCHAR (FK) | Merujuk ke tabel loop |
| titik_terburuk_id | INTEGER (FK) | Titik dengan kategori risiko tertinggi (hotspot) |
| rata_rata_kategori | VARCHAR | Kategori rata-rata keseluruhan loop |
| perbandingan_loop_sebelumnya | VARCHAR | Membaik / Memburuk / Stabil |

Firmware ESP32 tidak menggunakan basis data; perangkat hanya mengirim payload JSON berikut, yang berisi identitas putaran, nama area, dan kumpulan titik data sesuai Bagian 4.5.3, lalu dipetakan oleh backend ke tabel-tabel di atas.

Format payload JSON (perangkat → server)

{

"loop_id": "L001",

"nama_area": "Jl. ZA Pagar Alam - Kedaton",

"kecamatan": "Kedaton",

"data_points": [

{

"lat": -5.3711,

"lon": 105.2637,

"timestamp": "2026-09-22T08:14:32",

"pm25": 42.3,

"pm10": 61.0,

"suhu": 29.5,

"kelembapan": 78

}

]

}

### Pseudocode / Algoritma

1. Konversi sensor DSM501A (analog → µg/m³)  dijalankan firmware setiap kali ada titik baru:

FUNGSI baca_pm25_dsm501a():

ukur waktu_pulsa_rendah selama jendela_sampling (mis. 30 detik) pada pin output sensor

rasio_LPO = (waktu_pulsa_rendah / jendela_sampling) * 100   // persen occupancy

pm25_ugm3 = KALIBRASI(rasio_LPO)   // rumus konversi sesuai datasheet/referensi kalibrasi sensor

KEMBALIKAN pm25_ugm3

Catatan: rumus KALIBRASI() perlu diisi dengan formula konversi resmi dari datasheet DSM501A atau referensi kalibrasi yang divalidasi (banyak proyek open-source memakai pendekatan kurva polinomial untuk sensor sejenis) bagian ini murni pemrosesan sinyal di firmware, bukan bagian dari AI/rule-based engine.

2. Buffering data & pengiriman terpicu WiFi  menggantikan asumsi "kirim tiap titik" sebelumnya:

FUNGSI loop_utama():

array_titik = []

SELAMA loop belum ditandai selesai:

JIKA jarak_tempuh_sejak_titik_terakhir >= 20 meter:

pm25 = baca_pm25_dsm501a()

suhu, kelembapan = baca_dht22()

lat, lon = baca_gps()

titik = { lat, lon, waktu_sekarang(), pm25, suhu, kelembapan }

TAMBAHKAN titik ke array_titik   // disimpan lokal dulu

// loop selesai

SELAMA WiFi belum terhubung:

TUNGGU dan cek koneksi secara berkala

payload = SUSUN_JSON(loop_id, area, kecamatan, array_titik)

KIRIM payload ke server via HTTP POST

Desain ini sengaja tidak memakai modul GSM/seluler pada versi dasar sistem untuk menjaga prinsip low-cost; modul seperti SIM800L tetap terbuka sebagai pengembangan lanjutan jika suatu saat dibutuhkan pengiriman data dari lokasi manapun tanpa harus kembali ke area WiFi, dengan konsekuensi tambahan biaya alat dan pulsa data.

3. Klasifikasi risiko (mengacu ambang ISPU resmi Permen LHK P.14/2020, disederhanakan jadi 3 kategori):

JIKA pm25 <= 15.5 MAKA kategori = "Baik"

JIKA 15.6 <= pm25 <= 55.4 MAKA kategori = "Sedang"

JIKA pm25 > 55.4 MAKA kategori = "Buruk"

4. Analisis tren spasial (dalam satu loop):

URUTKAN seluruh titik_data pada loop_id ini berdasarkan kategori_risiko (Buruk > Sedang > Baik)

titik_terburuk = titik pertama hasil urutan

SIMPAN titik_terburuk_id ke ringkasan_tren

5. Analisis tren historis (antar loop, area sama):

AMBIL loop_sebelumnya = loop terakhir dengan nama_area sama dan loop_id < loop_id sekarang

HITUNG rata_rata_kategori_sekarang dan rata_rata_kategori_sebelumnya

JIKA membaik MAKA status = "Membaik"

JIKA memburuk MAKA status = "Memburuk"

JIKA sama MAKA status = "Stabil"

### Desain Antarmuka Pengguna

Dashboard terdiri atas empat tampilan yang saling terhubung, mulai dari tampilan umum hingga detail data mentah:

- Peta Utama: menampilkan rute satu loop terpilih di atas peta, dengan marker berwarna di tiap titik sesuai kategori risikonya. Warna mengikuti Gambar 1.1, yaitu hijau (Baik), kuning (Sedang), oranye (Tidak Sehat), merah (Sangat Tidak Sehat), dan ungu (Berbahaya).

- Panel Ringkasan: menampilkan kategori risiko rata-rata, titik terburuk (hotspot), dan status dibanding loop sebelumnya di area yang sama (Membaik/Memburuk/Stabil), tampil berdampingan dengan peta.

- Riwayat: menampilkan daftar seluruh loop yang pernah direkam, dapat difilter berdasarkan area dan tanggal, sehingga pengguna dapat memilih loop yang ingin dilihat di Peta Utama.

- Detail Titik: muncul saat pengguna mengklik satu marker di peta, menampilkan nilai PM2.5, PM10, suhu, dan kelembapan beserta waktu pembacaannya.

## Desain Algoritma/Model Kecerdasan Buatan (AI/ML)

Sebagai komponen kecerdasan buatan pada sistem ini, digunakan pendekatan rule-based expert system untuk mengklasifikasikan tingkat risiko kualitas udara dari nilai PM2.5 yang terekam di tiap titik data. Penjabaran alur pengolahannya adalah sebagai berikut.

1. Tahap Pra-pemrosesan Data

Nilai PM2.5 yang masuk ke sistem sudah berupa data numerik siap pakai (µg/m³), hasil konversi dari sensor DSM501A di firmware (lihat 5.2.3), sehingga tidak diperlukan normalisasi atau ekstraksi fitur seperti pada pipeline machine learning. Pra-pemrosesan terbatas pada validasi data, yaitu memastikan nilai pm25 tidak kosong (null) atau negatif akibat gangguan sensor, sebelum diteruskan ke tahap klasifikasi.

2. Metode/Algoritma AI yang Dipilih beserta Alasannya

Metode yang dipilih adalah rule-based system dengan mekanisme inferensi forward chaining, yaitu sistem mengevaluasi nilai pm25 terhadap serangkaian aturan IF-THEN secara berurutan hingga menemukan aturan yang cocok. Metode ini dipilih dibanding machine learning karena ambang batas kategori risiko sudah memiliki standar resmi yang baku (ISPU), bersifat transparan dan dapat diaudit, serta tidak memerlukan dataset berlabel untuk pelatihan (Kovas et al., 2024).

3. Parameter dan Konfigurasi Utama

Parameter utama sistem adalah ambang batas (threshold) klasifikasi yang mengacu penuh pada lima kategori resmi ISPU untuk parameter PM2.5 (Permen LHK No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020) tanpa penyederhanaan, seperti pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Data ISPU

| Rentang ISPU | Konsentrasi PM2.5 (µg/m³, rata-rata 24 jam) | Kategori |
| --- | --- | --- |
| 0–50 | 0 – 15,5 | Baik |
| 51–100 | 15,6 – 55,4 | Sedang |
| 101–200 | 55,5 – 150,4 | Tidak Sehat |
| 201–300 | 150,5 – 250,4 | Sangat Tidak Sehat |
| >300 | >250,4 | Berbahaya |

Ambang batas ini bukan hasil tuning, melainkan diambil langsung dari lampiran Permen LHK P.14/2020 tanpa modifikasi.

4. Validasi Kinerja

Karena sistem tidak melalui proses pelatihan dari data, validasi tidak menggunakan pembagian data latih/uji. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil klasifikasi sistem terhadap ambang batas ISPU resmi sebagai ground truth, yaitu memastikan bahwa untuk setiap nilai pm25 uji coba, kategori yang dihasilkan konsisten dengan standar ISPU. Pengujian dilakukan dengan memasukkan nilai pm25 pada seluruh batas kritis antar kategori (15,5/15,6; 55,4/55,5; 150,4/150,5; dan 250,4/250,5) untuk memastikan tidak ada celah logika pada kelima aturan kondisionalnya.

Catatan mengenai standar 24 jam dan data sesaat

Standar ISPU resmi dihitung dari rata-rata konsentrasi 24 jam, sedangkan sistem ini mengambil data sesaat (spot reading) per titik saat perangkat melintas. Kategori risiko yang dihasilkan merupakan pendekatan terhadap kondisi udara sesaat di lokasi dan waktu tersebut, bukan angka ISPU resmi 24 jam, sesuai batasan pada Tabel 1.2.

Catatan mengenai on-device/TinyML

Karena metode yang dipakai adalah rule-based sederhana (bukan model ML terlatih), strategi optimasi seperti kuantisasi model tidak relevan diterapkan. Perhitungan aturan IF-THEN dijalankan di sisi server, bukan langsung di ESP32.

# SYSTEM TEST PLAN (STP)

Dokumen STP ini menjelaskan rencana pengujian Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak Berbasis Sensor Untuk Analisis Tren Wilayah Perkotaan Bandar Lampung yang akan dilaksanakan setelah implementasi, mengacu pada standar dokumentasi pengujian IEEE 829. Karena sistem merupakan Cyber-Physical System (CPS), pengujian mencakup perangkat fisik di lapangan, jaringan dan komunikasi data, perangkat lunak di sisi server, serta mesin klasifikasi rule-based. Dokumen ini hanya berisi rencana. Hasil pengujian dicatat pada formulir Lampiran A sampai G dan dilaporkan pada Laporan Akhir (Bagian II).

## Tujuan dan Ruang Lingkup Pengujian

Pengujian bertujuan untuk:

- Memverifikasi bahwa setiap kebutuhan fungsional (FR-01 sampai FR-12) dan kebutuhan non-fungsional pada SRS dapat didemonstrasikan melalui minimal satu kasus uji.

- Memverifikasi aliran data dari perangkat sensor, melalui MicroSD, jaringan WiFi, REST API, dan basis data PostgreSQL, hingga tampil pada dashboard.

- Memverifikasi bahwa mesin rule-based menghasilkan kategori yang konsisten dengan ambang pada Tabel 5.5.

- Mengamati kinerja perangkat dan sistem pada jadwal pengambilan data lapangan yang dirancang, yaitu hari kerja pada jam sibuk pagi (07.00 sampai 08.30 WIB).

Features to be tested:

- Pembacaan sensor partikulat DSM501A (PM2.5 dan PM10) serta sensor suhu-kelembapan DHT22.

- Geotagging GPS dan perekaman data setiap 20 meter.

- Penyimpanan sementara pada MicroSD dan pengiriman batch setelah satu putaran selesai.

- REST API, validasi data, dan penyimpanan ke tabel loop, titik_data, dan ringkasan_tren.

- Klasifikasi risiko rule-based ke lima kategori ISPU.

- Analisis tren spasial (hotspot) dan tren historis antar putaran.

- Dashboard peta interaktif, detail titik, dan riwayat putaran.

- Daya perangkat selama satu sesi pengambilan data.

- Pengamanan dasar sesuai kebutuhan non-fungsional keamanan.

- Kemudahan penggunaan oleh pengguna dashboard dan operator.

Features not to be tested, sesuai Tabel 1.2 dan Tabel 4.4:

- Akurasi mutlak sensor dibandingkan alat kelas industri atau reference grade.

- Penghitungan angka ISPU resmi berbasis rata-rata 24 jam.

- Prediksi atau forecasting kualitas udara.

- Pemrosesan real-time saat alat masih bergerak.

- Pengiriman data melalui GSM atau jaringan seluler.

- Integrasi dengan sistem DLH atau Pemkot dan aplikasi mobile native.

- Pemantauan seluruh wilayah Kota Bandar Lampung dan penggunaan banyak perangkat secara paralel.

Hasil pengujian hanya berlaku untuk satu unit perangkat, rute uji, dan periode pengujian yang ditetapkan, sehingga tidak digeneralisasi ke seluruh wilayah kota atau ke waktu lain.

## Strategi dan Jenis Pengujian

Pengujian dilakukan bertahap: pengujian di laboratorium sebelum turun ke lapangan, pengujian lapangan pada jam pengambilan data, pengujian fase online, lalu pengujian penerimaan pengguna. Jenis pengujiannya:

- Functional Testing (Lampiran A): memverifikasi fungsi sistem terhadap FR-01 sampai FR-12, termasuk pembandingan awal pembacaan DSM501A dengan data referensi stasiun pemantauan resmi sebagaimana direncanakan pada mitigasi risiko Tabel 2.5.

- Integration Testing (Lampiran B): memverifikasi alur data antar modul dan antarmuka (UART, pulsa, 1-wire, SPI, I2C, HTTP REST), termasuk skenario jaringan terputus pada mekanisme store-and-forward.

- Performance Testing (Lampiran C): mengukur daya perangkat selama sesi, waktu pemrosesan server, dan waktu bulk insert. Setiap pengukuran diulang minimal tiga kali sesuai format Lampiran C.

- Security Testing (Lampiran D): memeriksa pengamanan dasar yang menjadi kebutuhan non-fungsional untuk skala prototipe. Pengujian dilakukan pada lingkungan pengembangan.

- Pengujian Model AI (Lampiran G): mengevaluasi mesin rule-based terhadap ambang ISPU sebagai acuan, sesuai Bagian 5.3. Karena model tidak dilatih dari data, tidak ada pembagian data latih dan uji, serta tidak ada evaluasi on-device (Bagian 4 Lampiran G tidak diisi).

- User Acceptance Testing (Lampiran E dan F): kuesioner System Usability Scale (SUS) oleh perwakilan kelompok pengguna pada Tabel 4.3, serta uji pengoperasian alat oleh operator.

## Skenario dan Kasus Uji (Test Case)

Tabel 6.1 Skenario Pengujian Sistem

| ID | Skenario Pengujian | Data/Kondisi Input | Hasil yang Diharapkan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FT-01 | Pembacaan sensor (FR-01) | Perangkat dinyalakan di ruang terbuka dan dibiarkan merekam beberapa titik | Nilai PM2.5, PM10, suhu, dan kelembapan terbaca berkala, tidak kosong atau negatif, dan status tampil di OLED | Belum diuji |
| FT-02 | Geotagging GPS (FR-02) | Perangkat di ruang terbuka hingga GPS memperoleh posisi | Setiap pembacaan sensor disertai koordinat latitude dan longitude | Belum diuji |
| FT-03 | Perekaman setiap 20 meter (FR-03) | Perangkat dibawa bermotor pada rute uji sesuai aturan lapangan | Satu titik terekam pada tiap kelipatan 20 meter dan ditandai OLED atau buzzer | Belum diuji |
| FT-04 | Penyimpanan sementara (FR-04) | Satu putaran dijalankan tanpa koneksi jaringan | File PUTARANn.TXT pada MicroSD terbentuk dan memuat seluruh titik putaran tersebut | Belum diuji |
| ST-01 | Validasi data masuk | Payload dengan nilai pm25 kosong atau negatif, format JSON tidak lengkap, dan karakter berbahaya pada field teks | Data tidak valid ditolak atau ditandai, dan basis data tidak rusak | Belum diuji |
| ST-02 | Pengamanan dasar server | Upaya mengakses basis data langsung dari luar server tanpa kredensial | Akses ditolak; basis data tidak menyimpan data pribadi sensitif pengguna dashboard | Belum diuji |
| AI-01 | Klasifikasi pada nilai batas | PM2.5 = 15,5; 15,6; 55,4; 55,5; 150,4; 150,5; 250,4; 250,5 | Kategori sesuai Tabel 5.5 pada tiap sisi batas | Belum diuji |
| AI-02 | Klasifikasi pada nilai representatif | Satu nilai PM2.5 untuk tiap kategori | Kategori sesuai Tabel 5.5; hasil dicatat pada confusion matrix Lampiran G | Belum diuji |
| AI-03 | Input tidak wajar | Nilai kosong, negatif, di luar rentang, dan konstan | Sistem tidak berhenti dan perlakuan terhadap nilai tersebut dicatat pada Lampiran G Bagian 3 | Belum diuji |
| UAT-01 | Kemudahan penggunaan dashboard | Perwakilan pengguna menjalankan tugas pada dashboard lalu mengisi kuesioner SUS | Skor SUS tiap responden dan rata-rata tercatat pada Lampiran F | Belum diuji |
| UAT-02 | Pengoperasian alat oleh operator | Operator mengoperasikan alat selama satu putaran mengikuti aturan lapangan | Putaran selesai sesuai aturan dan kendala dicatat | Belum diuji |

## Kriteria Keberhasilan (Pass/Fail Criteria)

Kriteria berikut ditetapkan dari kebutuhan yang tertulis pada SRS dan SDD. Setiap kasus uji dinilai Lulus atau Gagal pada formulir lampiran terkait.

- Fungsional: setiap FR diuji minimal satu kasus uji. Suatu FR dinyatakan terpenuhi apabila kasus uji terkaitnya berstatus Lulus.

- Interval perekaman: jarak antar titik berurutan, dihitung dari koordinat GPS, sesuai interval 20 meter dengan toleransi mengikuti akurasi modul GPS NEO-6M pada datasheet.

- Pembandingan sensor: hasil pembandingan dengan data referensi didokumentasikan lengkap beserta selisihnya. Ambang akurasi tidak ditetapkan karena sensor merupakan perangkat kelas prototipe dan data resmi berupa rata-rata 24 jam (Tabel 4.4).

- Integritas data: pada setiap putaran, jumlah titik pada file MicroSD sama dengan jumlah baris pada titik_data untuk putaran tersebut.

- Performa: daya perangkat mencukupi sepanjang sesi 07.00 sampai 08.30 WIB; pemrosesan satu putaran selesai maksimal satu menit (kebutuhan non-fungsional Performansi); bulk insert memasukkan seluruh titik tanpa selisih jumlah.

- Uji lapangan: seluruh putaran yang dijadwalkan (putaran 1 sampai 7) terekam lengkap pada rute yang identik.

- Keamanan: seluruh skenario keamanan yang diuji ditolak atau ditangani sesuai hasil yang diharapkan, dan tidak ada kerusakan pada basis data.

- Klasifikasi AI: seluruh nilai uji pada AI-01 dan AI-02 menghasilkan kategori yang sesuai Tabel 5.5, dan input tidak wajar pada AI-03 tidak menghentikan proses. Hasil merupakan pendekatan kondisi sesaat, bukan angka ISPU resmi (Tabel 1.2 butir 4).

- Penerimaan pengguna: skor SUS rata-rata minimal 68, yaitu nilai acuan umum SUS, dan operator dapat menyelesaikan satu putaran sesuai aturan lapangan.

## Lingkungan dan Alat Pengujian

Perangkat keras: satu unit perangkat sensor (ESP32 DevKit V1, DSM501A, GPS NEO-6M, DHT22, modul MicroSD, OLED 0,96", buzzer, power bank 10.000 mAh, casing), satu sepeda motor pembawa alat, dan laptop pengembang.

Jaringan dan server: WiFi rumah atau kampus untuk fase online, VPS Linux dengan PostgreSQL dan REST API, serta browser pada komputer dan perangkat mobile untuk membuka dashboard berbasis Leaflet.js.

Perangkat lunak dan alat bantu: Arduino IDE dan Serial Monitor untuk firmware, Postman untuk pengujian API, pgAdmin atau psql untuk memeriksa basis data, data stasiun pemantauan resmi sebagai pembanding, stopwatch untuk pengukuran waktu, dan formulir kuesioner SUS.

Kondisi pengujian lapangan: pengambilan data dilaksanakan oleh tim lima orang dengan ketentuan berikut agar data dapat dibandingkan antar putaran.

- Kecepatan motor dijaga konstan dan perlahan, sekitar 20 sampai 30 km/jam, karena sensor DSM501A memerlukan waktu untuk menghitung pulsa debu.

- Saat indikator OLED atau buzzer menandai kelipatan 20 meter, pengemudi menepi atau melambat selama 10 detik agar sensor selesai mengunci data pada titik tersebut.

- Rute putaran 1 sampai 7 harus sama, tanpa jalur alternatif atau memotong jalan di tengah putaran.

- Kondisi cuaca dan lalu lintas pada tiap sesi dicatat, karena akurasi data dipengaruhi cuaca, rute, dan waktu pengambilan (Tabel 4.4).

Perbedaan dengan lingkungan produksi: pengujian memakai satu unit perangkat, VPS berskala kecil, dan WiFi sebagai satu-satunya jalur pengiriman. Seluruh pengujian dilakukan pada lingkungan pengembangan, bukan sistem produksi.

## Jadwal Pengujian

Jadwal pengujian selaras dengan Tabel 2.3, tahap Pengujian Sistem dan Uji Lapangan pada Minggu 9. Pengambilan data lapangan dirancang pada hari kerja (Senin sampai Rabu) pukul 07.00 sampai 08.30 WIB, yaitu jam sibuk pagi, agar kondisi lalu lintas antar sesi relatif sebanding. Tanggal pelaksanaan ditetapkan oleh kelompok.

Tabel 6.2 Jadwal Pelaksanaan Pengujian Sistem

| Hari / Waktu | Sesi dan Fokus Lintasan | Keluaran Data | Test Case | Tujuan Analisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sebelum Hari ke-1 | Pengujian di laboratorium: perangkat, integrasi, server, keamanan dasar, dan model AI | Catatan hasil pada Lampiran A, B, C, D, dan G | FT-01, FT-02, FT-04 sampai FT-07, IT-01 sampai IT-04, PT-01, PT-02, ST-01, ST-02, AI-01 sampai AI-03 | Memastikan perangkat dan server siap digunakan di lapangan |
| Hari ke-1 (Senin), 07.00 sampai 08.30 WIB | Putaran 1, 2, dan 3; rute penuh, data per 20 meter | PUTARAN1.TXT, PUTARAN2.TXT, PUTARAN3.TXT pada MicroSD | FT-03, IT-05, PT-04 | Memetakan pola sebaran risiko awal dan mencari titik hotspot pertama |
| Hari ke-2 (Selasa), 07.00 sampai 08.30 WIB | Putaran 4 dan 5; rute sama dengan Hari ke-1 | PUTARAN4.TXT, PUTARAN5.TXT | IT-05 | Melihat apakah titik hotspot Hari ke-1 berulang atau bergeser |
| Hari ke-3 (Rabu), 07.00 sampai 08.30 WIB | Putaran 6 dan 7; rute sama untuk terakhir kalinya | PUTARAN6.TXT, PUTARAN7.TXT | IT-05, UAT-02 | Validasi akhir terhadap kesimpulan rule-based mengenai tren spasial |
| Hari ke-4 (Kamis), fase online | Alat didekatkan ke WiFi rumah atau kampus; bulk insert data JSON ke PostgreSQL | Data pada basis data dan tampilan dashboard | PT-03, FT-06, FT-08 sampai FT-11, IT-03 | Menampilkan peta risiko spasial dan grafik tren antar putaran pada dashboard |
| Setelah Hari ke-4, sebelum penyusunan Laporan Akhir (Minggu 10) | Pengujian penerimaan pengguna dan rekap hasil | Lampiran E dan F terisi | UAT-01 | Bahan evaluasi pada Laporan Akhir |

# DAFTAR PUSTAKA

[Cantumkan seluruh sumber yang dirujuk dalam proposal ini menggunakan format sitasi APA (American Psychological Association) edisi ke-7, disusun berurutan secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis. Pastikan setiap sumber yang dirujuk di dalam isi dokumen (in-text citation) tercantum di sini, dan sebaliknya, setiap entri di sini benar-benar dirujuk di dalam dokumen.]

Databoks Katadata. (2024, 29 Agustus). Bandar Lampung has the cleanest air quality in Indonesia this morning. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/en/consumer-services/statistics/07edcd9ec3094c2/bandar-lampung-has-the-cleanest-air-quality-in-indonesia-this-morning

Databoks Katadata. (2025, 12 April). Lampung's air quality worst in Indonesia this morning (April 12th). Databoks. https://databoks.katadata.co.id/en/consumer-services/statistics/0eac3dd3c7a60ea/lampungs-air-quality-worst-in-indonesia-this-morning-april-12th

Gueye, A., Drame, M. S., & Niang, S. A. A. (2024). A low-cost IoT-based real-time pollution monitoring system using ESP8266 NodeMCU. Measurement and Control, 58(10), 1337–1345. https://doi.org/10.1177/00202940241306690

Li, W., Lin, G., Xiao, Z., Zhang, Y., Li, B., Zhou, Y., Ma, Y., & Chai, E. (2022). A review of respirable fine particulate matter (PM2.5)-induced brain damage. Frontiers in Molecular Neuroscience, 15, 967174. https://doi.org/10.3389/fnmol.2022.967174

Maharani, R. O. (2025). Gambaran kadar debu di beberapa ruas jalan arteri Kota Bandar Lampung tahun 2025 [Skripsi, Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang]. Repository Poltekkes Tanjung Karang. https://repository.poltekkes-tjk.ac.id/id/eprint/8083/

# LAMPIRAN A - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN FUNCTIONAL TESTING

Form ini digandakan sesuai jumlah skenario functional testing yang direncanakan pada Tabel 6.1, satu lembar untuk setiap skenario, dan diisi saat pengujian benar-benar dilaksanakan pada Bagian II (Laporan Akhir).

| ID Test Case | …………………………………… |
| --- | --- |
| Jenis Pengujian | Functional |
| Nama Skenario | …………………………………… |
| Tanggal & Waktu Pengujian | …………………………………… |
| Nama Penguji | …………………………………… |
| Lingkungan Pengujian | …………………………………… |

### Prosedur / Input yang Diberikan

### Hasil Aktual

Kesesuaian dengan Hasil yang Diharapkan:  ☐ Sesuai (Lulus)   ☐ Tidak Sesuai (Gagal)   ☐ Sesuai Sebagian

### Catatan / Kendala

### Bukti Pengujian (tempel screenshot/log, atau tulis rujukan lampiran terpisah)

( ....................................... )

Penguji

# LAMPIRAN B - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN INTEGRATION TESTING

Form ini digandakan sesuai jumlah skenario integration testing yang direncanakan pada Tabel 6.1, satu lembar untuk setiap skenario.

| ID Test Case | …………………………………… |
| --- | --- |
| Modul/Komponen yang Diintegrasikan | …………………………………… |
| Antarmuka/Protokol yang Diuji | …………………………………… |
| Kondisi Gangguan yang Disimulasikan (jika ada) | …………………………………… |
| Tanggal & Waktu Pengujian | …………………………………… |

### Titik Verifikasi Alur Data

[Isi titik-titik verifikasi sesuai arsitektur/alur data sistem Anda sendiri, misalnya antar-modul, antar-perangkat, atau antara perangkat dengan server/cloud. Tambah atau kurangi baris sesuai kebutuhan.]

| Titik Verifikasi | Data yang Diharapkan | Data Aktual | Sesuai? |
| --- | --- | --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |

Status Akhir:  ☐ Lulus   ☐ Gagal

( ....................................... )

Penguji

# LAMPIRAN C - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN PERFORMANCE TESTING

Form ini digandakan sesuai jumlah skenario performance testing yang direncanakan pada Tabel 6.1.

| ID Test Case | …………………………………… |
| --- | --- |
| Parameter Beban yang Disimulasikan | …………………………………… |
| Metrik yang Diukur | …………………………………… |
| Alat Ukur | …………………………………… |
| Spesifikasi Lingkungan Pengujian | …………………………………… |
| Tanggal & Waktu Pengujian | …………………………………… |

### Hasil Pengukuran (disarankan minimal 3 kali ulangan)

| Percobaan ke- | Nilai Terukur | Target / Threshold | Sesuai? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 2 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 3 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| Rata-rata | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |

Status Akhir:  ☐ Lulus   ☐ Gagal

( ....................................... )

Penguji

# LAMPIRAN D - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN SECURITY TESTING

Form ini digandakan sesuai jumlah skenario security testing yang direncanakan pada Tabel 6.1. Seluruh pengujian dilakukan pada lingkungan pengembangan, bukan sistem produksi.

| ID Test Case | …………………………………… |
| --- | --- |
| Skenario / Vektor yang Diuji | …………………………………… |
| Akun / Kondisi yang Digunakan | …………………………………… |
| Kontrol Keamanan yang Diharapkan | …………………………………… |
| Tanggal & Waktu Pengujian | …………………………………… |

### Langkah Pengujian

### Hasil Aktual & Bukti

Tingkat Risiko jika Ditemukan Celah:  ☐ Rendah   ☐ Sedang   ☐ Tinggi

### Rekomendasi Perbaikan (jika gagal)

Status Akhir:  ☐ Lulus   ☐ Gagal

( ....................................... )

Penguji

# LAMPIRAN E - KUESIONER SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) UNTUK UAT

Diisi oleh setiap partisipan User Acceptance Testing (UAT) setelah menyelesaikan tugas yang diberikan pada sistem/aplikasi hasil proyek.

| Nama / Kode Partisipan | …………………………………… |
| --- | --- |
| Peran saat Pengujian | …………………………………… |
| Tanggal Pengisian | …………………………………… |

### Petunjuk Pengisian

Untuk setiap pernyataan berikut, beri tanda pada kolom angka yang paling sesuai dengan pendapat Anda terhadap sistem yang baru saja digunakan. Skala: 1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju.

| No | Pernyataan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 2 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 3 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 4 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 5 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 6 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 7 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 8 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 9 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 10 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |

Sepuluh pernyataan di atas mengikuti struktur baku System Usability Scale (Brooke, 1996). Isi masing-masing pernyataan sesuai adaptasi Bahasa Indonesia yang menjadi acuan kelompok; periksa kembali ke sumber aslinya bila ingin mengklaim memakai instrumen tervalidasi secara utuh.

# LAMPIRAN F - LEMBAR REKAP & PERHITUNGAN SKOR SUS

Setiap pernyataan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9) dihitung dengan rumus (skor yang dipilih - 1). Setiap pernyataan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10) dihitung dengan rumus (5 - skor yang dipilih). Jumlahkan seluruh 10 hasil tersebut, lalu kalikan 2,5 untuk mendapatkan Skor SUS partisipan, dalam rentang 0-100.

| No | Nama / Kode Partisipan | Skor SUS (0-100) |
| --- | --- | --- |
| 1 | …………………………………… | …………………………………… |
| 2 | …………………………………… | …………………………………… |
| 3 | …………………………………… | …………………………………… |
| 4 | …………………………………… | …………………………………… |
| Rata-rata Keseluruhan | …………………………………… | …………………………………… |

Kesimpulan:  ☐ Memenuhi kriteria keberhasilan (skor rata-rata memenuhi ambang batas pada 6.4)   ☐ Belum memenuhi kriteria

( ....................................... )

Penyusun Rekap

# LAMPIRAN G - FORM EVALUASI MODEL AI/ML

Form ini digunakan untuk mendokumentasikan hasil evaluasi model AI/ML yang dirancang pada 5.3 (SDD), sesuai skenario pengujian AI/ML yang ditetapkan pada System Test Plan. Isi Bagian 1 atau Bagian 2 sesuai jenis tugas model (tidak perlu keduanya), dan isi Bagian 4 hanya jika model ditanam langsung pada perangkat (on-device/TinyML).

| ID Test Case | …………………………………… |
| --- | --- |
| Nama / Jenis Model | …………………………………… |
| Jenis Tugas | ☐ Klasifikasi ☐ Prediksi/Regresi ☐ Lainnya: ..................... |
| Lokasi Model Berjalan | ☐ On-device / Hardware ☐ Software / Backend / Cloud |
| Jumlah Data Uji (Test Set) | …………………………………… |
| Tanggal Evaluasi | …………………………………… |

### Bagian 1 - Metrik Klasifikasi (isi jika model klasifikasi)

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| Accuracy | …………………………………… |
| Precision | …………………………………… |
| Recall | …………………………………… |
| F1-Score | …………………………………… |

### Confusion Matrix

[Sesuaikan jumlah baris/kolom dengan jumlah kelas pada model Anda. Isi jumlah data pada tiap sel sesuai kelas aktual (baris) dan kelas hasil prediksi model (kolom).]

| Aktual \ Prediksi | (Kelas 1) | (Kelas 2) | (Kelas 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| (Kelas 1) | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| (Kelas 2) | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| (Kelas 3) | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |

### Bagian 2 - Metrik Prediksi / Regresi (isi jika model prediksi)

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| MAE | …………………………………… |
| RMSE | …………………………………… |
| MAPE (opsional) | …………………………………… |

### Bagian 3 - Robustness Testing

| Skenario Input Tidak Wajar | Output Model | Status |
| --- | --- | --- |
| Data input di luar rentang normal | …………………………………… | …………………………………… |
| Data kosong / null | …………………………………… | …………………………………… |
| Data konstan / tidak berubah | …………………………………… | …………………………………… |

### Bagian 4 - Evaluasi Model On-Device - kondisional, isi hanya jika model ditanam pada perangkat

| Platform / Board | …………………………………… |
| --- | --- |
| Ukuran Model Sebelum Kuantisasi | …………………………………… |
| Ukuran Model Setelah Kuantisasi | …………………………………… |
| Waktu Inferensi Rata-rata (ms) | …………………………………… |
| Akurasi Sebelum Kuantisasi | …………………………………… |
| Akurasi Setelah Kuantisasi | …………………………………… |
| Penurunan Akurasi (%) | …………………………………… |

Kesimpulan:  ☐ Model memenuhi kriteria keberhasilan (lihat 6.4)   ☐ Belum memenuhi kriteria

( ....................................... )

Evaluator