PROPOSAL PROYEK MANDIRI

PKU 1511

Sistem Pemantauan Kualitas Udara Dengan Pendekatan Mobile Untuk Analisis Spasial Dan Temporal Di Jalan Z.A Pagar Alam, Kota Bandar Lampung

Disusun Oleh :

| Aan Krisnawati | NPM : 24782001 |  |
| --- | --- | --- |
| Dinda Tiara Putri | NPM : 24782008 |  |
| Juwita Valentiya | NPM : 24782014 |  |
| Nabhilla Ayu Larasati | NPM : 24782022 |  |
| Anisa Dwi Ramahdani | NPM : 24782037 |  |

Dosen Pembimbing

Dian Ayu Afifah, S.Si., M.Sc.

Dosen Penguji

Ir. Nurul Qomariah, S,Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
 JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
  POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

# PERNYATAAN KEASLIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan Proyek Mandiri berjudul "SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DENGAN PENDEKATAN MOBILE UNTUK ANALISIS SPASIAL DAN TEMPORAL DI JALAN Z.A PAGAR ALAM, KOTA BANDAR LAMPUNG" merupakan hasil karya asli kami sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan penyelesaian mata kuliah Proyek Mandiri / Capstone Project pada Program Studi Teknologi Rekayasa Internet (D4), Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Lampung, di bawah bimbingan Dosen Pembimbing, pada periode pelaksanaan Proyek Mandiri.

Seluruh data, informasi, dan hasil yang disajikan dalam dokumen proposal Proyek Mandiri ini diperoleh melalui proses analisis dan perancangan yang dilakukan secara mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Negeri Lampung.

| Nama Mahasiswa | NPM | Tanda Tangan & Tanggal |
| --- | --- | --- |
| Aan Krisnawati | 24782001 | ……………………………… …… |
| Dinda Tiara Putri | 24782008 | ……………………………… …… |
| Juwita Valentiya | 24782014 | ……………………………… …… |
| Nabhilla Ayu Larasati | 24782022 | ……………………………… …… |
| Annisa Dwi Ramahdani | 24782037 | ……………………………… …… |

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	1

DAFTAR TABEL	5

DAFTAR GAMBAR	6

DAFTAR LAMPIRAN	7

1.	PROJECT OVERVIEW	8

1.1.	Latar Belakang	8

1.2.	Kajian Solusi Sejenis	9

1.3.	Rumusan Masalah	10

1.4.	Tujuan Proyek	10

1.5.	Ruang Lingkup dan Batasan	11

1.6.	Manfaat Proyek	12

1.7.	Gambaran Umum Sistem (CPS Overview)	12

2.	PROJECT MANAGEMENT PLAN (PMP)	14

2.1.	Struktur dan Kebutuhan Tim	14

2.2.	Product Backlog	15

2.3.	Jadwal Pelaksanaan	17

2.4.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	17

2.5.	Analisis Risiko Proyek	18

3.	BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)	20

3.1.	Kanvas Model Bisnis	20

4.	SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)	21

4.1.	Pendahuluan	21

4.1.1.	Tujuan Dokumen	21

4.1.2.	Ruang Lingkup Produk	21

4.1.3.	Definisi, Akronim, dan Singkatan	22

4.1.4.	Referensi	23

4.2.	Deskripsi Umum Sistem	24

4.2.1.	Perspektif Produk	24

4.2.2.	Kondisi Sistem Saat Ini dan Kesenjangan	24

4.2.3.	Fungsi Utama Sistem	25

4.2.4.	Karakteristik Pengguna	26

4.2.5.	Batasan	26

4.2.6.	Asumsi dan Ketergantungan	27

4.3.	Kebutuhan Fungsional	27

4.4.	Kebutuhan Non-Fungsional	28

4.5.	Kebutuhan Antarmuka	29

4.5.1.	Antarmuka Pengguna	29

4.5.2.	Antarmuka Fisik	29

4.5.3.	Antarmuka Pengguna Jaringan dan Komunikasi	30

4.6.	Kebutuhan Data	30

4.6.1.	Entitas LOOP	30

5.	SYSTEM DESIGN DOCUMENT (SDD)	33

5.1.	High-Level Design (HLD)	33

5.1.1.	Arsitektur Sistem	33

5.1.3.	Desain Data Tingkat Tinggi	38

5.1.4.	Antarmuka dan Integrasi	39

5.2.	Low-Level Design (LLD)	39

5.2.1.	Detail Desain per Modul	39

5.2.2.	Desain Basis Data / Struktur Data	41

5.2.3.	Pseudocode / Algoritma	43

5.2.4.	Desain Antarmuka Pengguna	45

5.3.	Desain Algoritma/Model Kecerdasan Buatan (AI/ML)	46

6.	SYSTEM TEST PLAN (STP)	49

6.1.	Tujuan dan Ruang Lingkup Pengujian	49

6.2.	Strategi dan Jenis Pengujian	50

6.3.	Skenario dan Kasus Uji (Test Case)	51

6.4.	Kriteria Keberhasilan (Pass/Fail Criteria)	54

6.5.	Metode Pengujian Lapangan	55

6.6.	Jadwal Pengujian	57

DAFTAR PUSTAKA	58

LAMPIRAN A - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN FUNCTIONAL TESTING	59

Prosedur / Input yang Diberikan	59

Hasil Aktual	59

Catatan / Kendala	59

Bukti Pengujian (tempel screenshot/log, atau tulis rujukan lampiran terpisah)	59

LAMPIRAN B - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN INTEGRATION TESTING	60

Titik Verifikasi Alur Data	60

LAMPIRAN C - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN PERFORMANCE TESTING	61

Hasil Pengukuran (disarankan minimal 3 kali ulangan)	61

LAMPIRAN D - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN SECURITY TESTING	62

Langkah Pengujian	62

Hasil Aktual & Bukti	62

Rekomendasi Perbaikan (jika gagal)	62

LAMPIRAN E - KUESIONER SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) UNTUK UAT	63

Petunjuk Pengisian	63

LAMPIRAN F - LEMBAR REKAP & PERHITUNGAN SKOR SUS	65

LAMPIRAN G - FORM EVALUASI MODEL AI/ML	66

Bagian 1 - Metrik Klasifikasi (isi jika model klasifikasi)	66

Confusion Matrix	66

Bagian 2 - Metrik Prediksi / Regresi (isi jika model prediksi)	66

Bagian 3 - Robustness Testing	66

Bagian 4 - Evaluasi Model On-Device - kondisional, isi hanya jika model ditanam pada perangkat	67

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Solusi Sejenis	9

Tabel 1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Proyek	11

Tabel 2.1 Struktur Tim Proyek dan Pembagian Tanggung Jawab	14

Tabel 2.2 Product Backlog Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak	15

Tabel 2.3 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Proyek (SDLC)	17

Tabel 2.4 Rincian Anggaran Biaya Proyek Sistem Pemantauan Kualitas Udara	18

Tabel 2.5 Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi Proyek	19

Tabel 4.1 Daftar Istilah dan Definisi Sistem	22

Tabel 4.2 Daftar Fungsi Utama dan Deskripsi Sistem	25

Tabel 4.3 Karakteristik Kelompok Pengguna Sistem	26

Tabel 4.4 Batasan Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile	26

Tabel 4.5 Asumsi dan Ketergantungan dalam Pengembangan Sistem	27

Tabel 4.6 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem	27

Tabel 4.7 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem	28

Tabel 4.8 Antarmuka Fisik antara Mikrokontroler dan Perangkat Sensor	29

Tabel 5.1 Definisi Dekomposisi Model/Komponen	37

Tabel 5.2 Entitas LOOP  mencatat setiap sesi/putaran pengambilan data	41

Tabel 5.3 Entitas TITIK_DATA  mencatat tiap titik pembacaan (setiap ±20 meter)	41

Tabel 5.4 Entitas RINGKASAN_SESI  hasil analisis pola per loop	42

Tabel 5.5 Tabel 5.2.4 Entitas PREDIKSI_PM2.5  hasil prediksi model LSTM	42

Tabel 5.6 Definisi Parameter yang Ditetapkan	47

Tabel 6.1 Skenario Pengujian Sistem	51

Tabel 6.2 Jadwal Pelaksanaan Pengujian Sistem	57

# DAFTAR GAMBAR

Gambar  1.1 Arsitektur Tingkat Tinggi Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile untuk Analisis Spasial dan Temporal	13

Gambar  3.1 Kanvas Model Bisnis Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile	20

Gambar  5.1 Arsitektur dan Alur Data Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile	34

Gambar  5.2 Desain Antarmuka Pengguna	45

# DAFTAR LAMPIRAN

Isikan daftar lampiran secara manual di sini (nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor halaman), karena lampiran biasanya tidak memakai gaya Heading sehingga tidak tertangkap otomatis oleh Table of Figures.

# PROJECT OVERVIEW

## Latar Belakang

Kualitas udara di sepanjang jalan raya perlu mendapat perhatian karena aktivitas kendaraan bermotor berlangsung dekat dengan masyarakat yang bepergian maupun beraktivitas di sekitarnya. Salah satu parameter yang banyak dikaji adalah PM2.5, yaitu partikel halus berukuran sekitar 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk ke dalam paru-paru.

Penelitian di sekitar Jalan Raya Daan Mogot, Jakarta Barat, menemukan rata-rata PM2.5 di empat titik pengukuran berkisar antara 22,75 hingga 72,71 µg/m³, dan tiga titik di antaranya melampaui baku mutu (Hartono et al., 2025). Pengukuran bergerak di Kota Bandung juga menunjukkan bahwa PM2.5 di badan jalan pada jam sibuk lebih tinggi daripada kawasan permukiman, yaitu rata-rata 53 µg/m³ dibandingkan 41 µg/m³ (Munir et al., 2022).

Di Bandar Lampung, kajian PM2.5 sepanjang tahun 2023 mencatat bulan Agustus sebagai periode dengan indeks pencemaran tertinggi (ISPU 155), dengan rata-rata PM2.5 sekitar 53,6 µg/m³ pada saat kecepatan angin dan kelembapan rendah (Mustaqiman et al., 2024). Penelitian lain di gerbang tol Kota Baru, Lampung Selatan, menemukan bahwa kendaraan ringan, yang menyusun 86,5% lalu lintas, berkorelasi positif kuat dengan kadar NO2 dan CO (Sari et al., 2025). Kedua temuan ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Lampung dipengaruhi oleh kondisi waktu (cuaca) dan aktivitas lalu lintas di lokasi tertentu.

Pemantauan dengan stasiun tetap memiliki keterbatasan, karena jumlah stasiun yang terbatas tidak dapat menggambarkan kondisi pencemaran di seluruh kota, sedangkan pemantauan bergerak dapat meningkatkan resolusi spasial pengukuran (Munir et al., 2022). Namun pengukuran bergerak pada dasarnya merupakan potret sesaat pada suatu titik dan waktu. Selain itu, sensor optik seperti GP2Y1010AU0F hanya menghasilkan sinyal tegangan analog dan bukan nilai konsentrasi, pembacaan sensor optik cenderung terpengaruh kelembapan tinggi (Prayoga et al., 2026), dan kecepatan kendaraan dapat memengaruhi kestabilan pembacaan pada pengukuran bergerak (Munir et al., 2022). Karena itu, sinyal sensor perlu dikonversi dan dikalibrasi menjadi estimasi PM2.5, lalu dikelompokkan ke dalam kategori kondisi yang bersifat indikatif berdasarkan acuan ISPU (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020), dianalisis perbedaannya antar titik dan antar waktu, serta dilengkapi perkiraan kondisi pada periode berikutnya. Untuk perkiraan tersebut, penelitian terdahulu telah menggunakan Long Short-Term Memory (LSTM) dalam peramalan kualitas udara dan konsentrasi PM2.5 (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2025).

Atas dasar tersebut, proyek ini mengusulkan Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile untuk Analisis Spasial dan Temporal di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Perangkat sensor dibawa dengan sepeda motor menyusuri ruas jalan tersebut untuk merekam estimasi PM2.5, suhu, kelembapan, dan koordinat GPS. Data dikelompokkan ke dalam kategori kondisi dengan aturan (rule-based) berdasarkan acuan ISPU, lalu dianalisis secara spasial (perbedaan antar titik dalam satu putaran) dan temporal (perubahan nilai PM2.5 per periode berikutnya). Selain itu, LSTM yang dilatih dari dataset historis 2022 digunakan untuk memprediksi PM2.5 pada periode berikutnya. Seluruh hasil ditampilkan pada dashboard peta interaktif. Jalan Z.A. Pagar Alam dipilih sebagai lokasi studi kasus karena panjang rutenya (±7,4 km) memungkinkan satu putaran pengambilan data diselesaikan dengan satu unit perangkat pada skala pilot.

## Kajian Solusi Sejenis

Untuk memastikan solusi yang dibangun menambah sesuatu yang baru, dilakukan penelusuran terhadap penelitian sejenis di Indonesia, termasuk di Bandar Lampung, dan Tabel 1.1 merangkum lima pendekatan yang paling relevan beserta keterbatasannya dibanding proyek ini.

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Solusi Sejenis

| Peneliti | Pendekatan | Keterbatasan Dibanding Proyek Ini |
| --- | --- | --- |
| SPKU (Stasiun Pemantauan Kualitas Udara) KLHK | Stasiun tetap dengan peralatan pemantau resmi di titik tertentu, data terintegrasi ISPU nasional. | Satu stasiun hanya mewakili kondisi udara di sekitar titik pemasangannya sehingga variasi antar titik pada satu ruas jalan tidak terlihat. |
| Mustaqiman et al. (2024) | Analisis PM2.5 Kota Bandar Lampung tahun 2023 terkait kondisi meteorologi dan pola transpor polutan menggunakan model HYSPLIT. | Berskala kota dan berfokus pada faktor meteorologi serta asal polutan. Tidak memetakan variasi antar titik di sepanjang satu ruas jalan dan tidak menyediakan prediksi. |
| Munir et al. (2022) | Perangkat pemantauan bergerak yang dibawa sepeda motor dengan GPS untuk mengukur PM2.5, suhu, dan kelembapan di Bandung, serta mengestimasi dosis PM2.5 terhirup. | Berfokus pada rancang bangun alat, pengaruh kecepatan kendaraan terhadap pembacaan sensor, dan estimasi dosis. Tidak berfokus pada klasifikasi kategori berbasis ISPU, analisis tren antar putaran, maupun prediksi temporal. |
| Aziz et al. (2025) | Alat portabel ber-GPS berbasis IoT dengan sensor gas dan modul LTE, menampilkan nilai CO, CO2, SO2, dan koordinat dengan kategori mengacu ISPU. | Nilai yang ditampilkan adalah parameter gas, bukan PM2.5. Tidak berfokus pada analisis tren spasial dan temporal maupun prediksi. |
| Chazar et al. (2026); Komarudin et al. (2025); Sitompul et al. (2025) | Peramalan kualitas udara dan konsentrasi PM2.5 menggunakan LSTM dan pendekatan pembelajaran mesin. | Berfokus pada peramalan dari data deret waktu. Tidak berfokus pada pengambilan data bergerak per titik rute maupun pemetaan pada dashboard. |

Berdasarkan Tabel 1.1, analisis meteorologi di Bandar Lampung (Mustaqiman et al., 2024), pemantauan bergerak (Munir et al., 2022), alat portabel ber-GPS (Aziz et al., 2025), dan peramalan dengan LSTM (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2025) sudah pernah dikaji secara terpisah. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, belum ditemukan penelitian yang menggabungkan pengukuran bergerak per titik, klasifikasi kategori berbasis aturan, analisis tren spasial dan temporal, serta prediksi LSTM dari dataset kualitas Bandar Lampung (2022) dalam satu sistem dengan dashboard peta interaktif. Celah itulah yang akan diisi proyek ini.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan kesenjangan antara pemantauan kualitas udara statis dan kebutuhan informasi yang menyeluruh secara lokasi dan waktu, rumusan masalah proyek ini adalah sebagai berikut.

- Bagaimana merancang perangkat sensor bergerak yang merekam estimasi PM2.5, suhu, kelembapan, dan lokasi GPS di sepanjang Jalan Z.A. Pagar Alam?

- Bagaimana mengelompokkan kondisi udara pada tiap titik ke dalam lima kategori (Baik, Sedang, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, dan Berbahaya) menggunakan aturan (rule-based) berdasarkan acuan ISPU?

- Bagaimana menganalisis perbedaan PM2.5 antar titik dalam satu putaran (spasial) dan perubahan nilai PM2.5 per periode berikutnya (temporal/historis)?

- Bagaimana memprediksi PM2.5 pada periode berikutnya menggunakan LSTM yang dilatih dari dataset historis 2022, dan menyajikan seluruh hasilnya pada dashboard peta interaktif?

## Tujuan Proyek

Berdasarkan rumusan masalah di atas, proyek ini memiliki empat tujuan berikut.

- Membangun perangkat sensor bergerak (ESP32, GP2Y1010AU0F, DHT22, GPS NEO-6M, MicroSD) yang merekam data setiap ±20 meter dan mengirimkannya ke server setelah satu putaran selesai.

- Membangun klasifikasi rule-based ke lima kategori kondisi berdasarkan acuan ISPU.

- Membangun analisis tren spasial pada jalan yang dijadikan data lapangan dan temporal/historis dari dataset tahun 2022.

- Membangun model LSTM dari dataset historis 2022 untuk memprediksi PM2.5 satu jam berikutnya, dievaluasi dengan MAE dan RMSE, serta dashboard peta interaktif yang menampilkan seluruh hasilnya.

## Ruang Lingkup dan Batasan

Cakupan proyek dibatasi secara sengaja mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya pada mata kuliah Proyek Mandiri. Tabel 1.2 merangkum ruang lingkup dan batasan tersebut.

Tabel 1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Proyek

| No | Aspek | Ruang Lingkup | Batasan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perangkat Sensor | 1 unit perangkat bergerak (ESP32, GP2Y1010AU0F, DHT22, GPS NEO-6M, MicroSD) yang dibawa operator dengan sepeda motor | Tidak mencakup banyak unit sekaligus. Nilai sensor merupakan estimasi prototipe yang memerlukan konversi dan kalibrasi, serta dapat dipengaruhi kelembapan dan kecepatan kendaraan |
| 2 | Cakupan Wilayah | Satu rute berskala pilot, yaitu Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung | Tidak mewakili seluruh wilayah Kota Bandar Lampung |
| 3 | Pemrosesan Data | Data dikirim dan diproses secara batch setelah satu putaran selesai | Tidak mencakup pemrosesan real-time saat alat masih bergerak |
| 4 | Klasifikasi Kategori | Klasifikasi rule-based berdasarkan ambang yang mengacu pada ISPU | Bukan angka ISPU resmi (dihitung dari rata-rata 24 jam). Kategori pada data mobile bersifat indikatif |
| 5 | Analisis Spasial dan Temporal | Spasial: membandingkan nilai PM2.5 antar titik dalam satu putaran, termasuk mengenali titik dengan nilai relatif tinggi dibanding titik lain. Temporal/historis: membandingkan nilai antar putaran pada rute yang sama | Terbatas pada satu ruas jalan, tidak membandingkan antar kawasan |
| 6 | Prediksi PM2.5 | Prediksi PM2.5 pada periode berikutnya dengan LSTM di sisi server | Hanya satu horizon. Dilatih dan diuji hanya dengan dataset 2022 secara kronologis. Data mobile tidak langsung dipakai melatih LSTM. Prediksi bukan jaminan kondisi udara di masa depan |
| 7 | Dashboard | Dashboard web: peta interaktif, detail titik, grafik tren, hasil prediksi, riwayat putaran | Tidak mencakup aplikasi mobile native |

Berdasarkan Tabel 1.2, batasan ini memastikan fokus pengembangan tetap pada pembuktian konsep pengumpulan data bergerak, klasifikasi berbasis aturan, analisis spasial dan temporal, prediksi PM2.5 dengan LSTM, serta penyajian hasil pada dashboard, sebelum berurusan dengan skala produksi atau integrasi sistem yang lebih luas.

## Manfaat Proyek

Manfaat proyek mengikuti pengguna yang didefinisikan pada SRS dan HLD.

- Bagi masyarakat umum, menyediakan informasi PM2.5 dan kategori kondisi yang mudah dipahami pada rute yang dipantau, beserta estimasi PM2.5 pada periode berikutnya. Informasi ini bersifat pendukung dan bukan pengganti informasi resmi.

- Bagi operator, menyediakan prosedur pengambilan data yang jelas, karena perangkat merekam data secara otomatis setiap ±20 meter tanpa operator perlu berhenti.

- Bagi pengembang/administrator, menyediakan sistem yang dapat dikelola, mulai dari API, basis data, preprocessing, model LSTM, hingga dashboard.

## Gambaran Umum Sistem (CPS Overview)

Sistem terdiri atas empat lapisan. Lapisan akuisisi data berupa perangkat sensor bergerak (ESP32, sensor debu GP2Y1010AU0F yang dikonversi dan dikalibrasi menjadi estimasi PM2.5, DHT22, GPS NEO-6M, dan MicroSD) yang dibawa sepeda motor menyusuri rute dan merekam satu titik data setiap ±20 meter. Lapisan komunikasi dan penyimpanan mengirim data satu putaran secara batch ke server melalui REST API, memvalidasinya, lalu menyimpannya ke basis data. Lapisan pemrosesan menjalankan klasifikasi rule-based, analisis tren spasial dan temporal, serta prediksi LSTM. Lapisan penyajian menampilkan hasilnya pada dashboard web. Keempat lapisan tersebut digambarkan dalam enam tahap pada Gambar 1.1 berikut: tahap 1–2 untuk akuisisi data, tahap 3–4 untuk komunikasi dan penyimpanan, tahap 5 untuk pemrosesan, dan tahap 6 untuk penyajian.

Gambar  1.1 Arsitektur Tingkat Tinggi Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile untuk Analisis Spasial dan Temporal

Berdasarkan Gambar 1.1, sistem bekerja melalui enam tahap. Pada tahap 1, perangkat sensor merekam satu titik data setiap ±20 meter di sepanjang Jalan Z.A. Pagar Alam. Data disimpan sementara pada MicroSD selama satu putaran (tahap 2), lalu dikirim sekaligus ke server melalui REST API setelah putaran selesai (tahap 3). Server memvalidasi dan menyimpan data ke basis data (tahap 4), kemudian memprosesnya dengan tiga modul (tahap 5): klasifikasi rule-based berdasarkan acuan ISPU, analisis tren spasial dan temporal, serta prediksi PM2.5 pada periode berikutnya dengan LSTM yang dilatih dari dataset historis 2022. Hasilnya ditampilkan pada dashboard web berupa peta interaktif, detail titik, grafik tren, dan hasil prediksi (tahap 6). Kategori pada data mobile bersifat indikatif dan bukan pengukuran ISPU resmi.

# PROJECT MANAGEMENT PLAN (PMP)

Dokumen PMP berikut menjelaskan pengelolaan proyek dari sisi organisasi tim, jadwal, dan anggaran sebagai kelengkapan proposal sebelum pengerjaan teknis dimulai.

## Struktur dan Kebutuhan Tim

Penyelesaian proyek Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile untuk Analisis Spasial dan Temporal di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung ini membutuhkan kolaborasi tim yang solid dengan pembagian tugas yang jelas berdasarkan keahlian masing-masing. Tim proyek terdiri dari lima orang anggota dengan latar belakang kompetensi di bidang jaringan, perangkat keras (hardware), pengembangan perangkat lunak (software), hingga analisis data dan machine learning.

Seluruh anggota tim saling bersinergi mulai dari tahap perancangan fisik, pengolahan basis data, pembuatan firmware, pengembangan antarmuka (dashboard), pelatihan model Long Short-Term Memory (LSTM) untuk forecasting temporal, hingga manajemen proyek secara keseluruhan. Pembagian peran, tanggung jawab, serta susunan tim pengembang dirangkum secara rinci pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Struktur Tim Proyek dan Pembagian Tanggung Jawab

| No. | Nama | Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aan Krisnawati | Project Manager dan Data Analyst | Mengatur jadwal proyek, memastikan target tercapai, serta bertanggung jawab atas logika rule-based untuk klasifikasi kondisi aktual (5 kategori ISPU), analisis pola tren (spasial & historis), dan pengolahan dataset historis untuk pelatihan model LSTM (forecasting PM2.5 periode berikutnya). |
| 2 | Dinda Tiara Putri | Hardware / Embedded Engineer | Bertanggung jawab atas perakitan perangkat keras (ESP32, sensor optik GP2Y1010AU0F, GPS NEO-6M, DHT22), kalibrasi sensor, dan manajemen daya baterai selama pengambilan data mobile. |
| 3 | Juwita Valentiya | Backend dan Database Developer | Merancang skema basis data (tb_perangkat, tb_sesi_pemantauan, tb_pengukuran, tb_klasifikasi_risiko, tb_ringkasan_sesi, dan tb_prediksi_pm25), membangun REST API, menangani validasi data, serta menyiapkan infrastruktur server untuk menyimpan data aktual maupun hasil prediksi temporal. |
| 4 | Nabhilla Ayu Larasati | Frontend dan Dashboard Developer | Mengembangkan antarmuka peta interaktif (Leaflet.js) yang menampilkan visualisasi spasial (kategori risiko per titik GPS) dan temporal (informasi prediksi PM2.5 periode berikutnya), panel ringkasan, serta halaman riwayat agar mudah diakses pengguna. |
| 5 | Anisa Dwi Ramahdani | Firmware dan Integration Specialist | Memprogram mikrokontroler ESP32 (Arduino IDE) untuk akuisisi data, geotagging GPS setiap 20 meter, dan mekanisme pengiriman data batch via WiFi |

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut, setiap modul sistem baik dari sisi perangkat sensor lapangan, komunikasi data, penyimpanan basis data, klasifikasi rule-based untuk analisis spasial, maupun model LSTM untuk analisis temporal dapat dikembangkan secara paralel, terstruktur, dan terintegrasi dengan baik guna mencapai target luaran proyek yang diharapkan.

## Product Backlog

Kebutuhan fungsional dari System Requirements Specification (SRS) diuraikan ke dalam item kerja yang lebih konkret dalam format Product Backlog, agar pengerjaan proyek dapat direncanakan dan dipantau secara bertahap dengan mengadopsi sebagian praktik Scrum. Setiap item ditulis dalam format user story (“Sebagai [peran], saya ingin [kebutuhan], agar [manfaat]”), lalu dipetakan ke kebutuhan fungsional terkait, estimasi upaya pengerjaan (story point), tingkat prioritas, serta target sprint atau minggu pengerjaan.

Rincian Product Backlog untuk pembangunan sistem pemantauan kualitas udara bergerak ini dirangkum pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Product Backlog Sistem Pemantauan Kualitas Udara Bergerak

| ID | User Story | Kebutuhan Fungsional Terkait | Estimasi (SP) | Prioritas | Target Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Sebagai operator alat, saya ingin sensor membaca data PM2.5, suhu, dan kelembapan secara berkala, agar kondisi udara di lapangan terekam dengan baik | FR-01 | 5 | Tinggi | Sprint 1 |
| PB-02 | Sebagai operator alat, saya ingin koordinat GPS tercatat otomatis pada setiap pembacaan sensor (geotagging), agar setiap titik data memiliki konteks lokasi spasial. | FR-02, FR-03 | 5 | Tinggi | Sprint 1 |
| PB-03 | Sebagai sistem, saya ingin data disimpan sementara di perangkat selama satu putaran, agar data tidak hilang jika jaringan terputus di lapangan. | FR-04 | 3 | Tinggi | Sprint 2 |
| PB-04 | Sebagai operator alat, saya ingin seluruh data satu putaran terkirim ke server setelah putaran selesai, agar data dapat segera diolah di pusat. | FR-05 | 5 | Tinggi | Sprint 2 |
| PB-05 | Sebagai pengguna dashboard, saya ingin setiap titik data diklasifikasikan ke kategori risiko (Baik/Sedang/Tidak Sehat/Berbahaya), agar saya mudah memahami kondisi udara tanpa membaca angka mentah. | FR-07 | 5 | Tinggi | Sprint 3 |
| PB-06 | Sebagai pengguna dashboard, saya ingin melihat peta interaktif berwarna sesuai kategori risiko, agar titik dengan konsentrasi PM2.5 tertinggi di sepanjang rute mudah diidentifikasi secara visual. | FR-10 | 8 | Tinggi | Sprint 3 |
| PB-07 | Sebagai peneliti, saya ingin sistem memperlihatkan pola spasial dalam satu putaran, agar saya dapat melihat sebaran kategori risiko di sepanjang rute Jalan Z.A. Pagar Alam. | FR-08 | 5 | Sedang | Sprint 4 |
| PB-08 | Sebagai peneliti, saya ingin sistem menampilkan perbandingan rata-rata PM2.5 dan kategori risiko dominan antar putaran pada area yang sama, agar saya dapat melihat apakah kondisi udara membaik, memburuk, atau stabil. | FR-09 | 5 | Sedang | Sprint 4 |
| PB-09 | Sebagai pengguna dashboard, saya ingin melihat riwayat putaran pengambilan data yang dapat difilter berdasarkan area dan tanggal, agar saya dapat meninjau kondisi udara di waktu berbeda. | FR-11 | 3 | Sedang | Sprint 5 |
| PB-10 | Sebagai pengguna dashboard, saya ingin melihat detail data mentah (PM2.5, suhu, kelembapan) saat memilih titik di peta, agar saya dapat melakukan verifikasi data lebih lanjut. | FR-12 | 3 | Rendah | Sprint 5 |

Dari Tabel 2.2 ini kitab isa melihat pembagian Product Backlog yang terstruktur ke dalam 5 siklus Sprint ini, proses pengerjaan proyek dapat dievaluasi secara berkala mulai dari lapisan akuisisi perangkat keras (embedded), pengembangan sisi server dan basis data (backend), hingga penyajian antarmuka visualisasi (frontend dan dashboard) bagi pengguna.

## Jadwal Pelaksanaan

Sebagai kelanjutan dari perencanaan manajerial, pelaksanaan proyek pengembangan sistem pemantauan kualitas udara bergerak ini dijabarkan ke dalam tahapan Software Development Life Cycle (SDLC). Rincian jadwal pelaksanaan tahapan proyek tersebut dirangkum pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Proyek (SDLC)

| No | Tahapan SDLC | Deskripsi Kegiatan Utama | Target Waktu / Minggu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis dan Perancangan | Studi literatur, analisis kebutuhan fungsional/non-fungsional, perancangan skema basis data, dan desain arsitektur Cyber-Physical System (Bagian I). | Minggu 1 – Minggu 2 |
| 2 | Implementasi Perangkat Keras dan Firmware | Perakitan komponen ESP32, sensor optik GP2Y1010AU0F, DHT22, dan GPS; pemrograman mikrokontroler untuk otomatisasi pembacaan setiap 20 meter dan penyimpanan lokal ke MicroSD. | Minggu 3 – Minggu 4 |
| 3 | Implementasi Backend & Modul AI | Pembangunan REST API, implementasi server basis data PostgreSQL, serta pengembangan modul Rule-Based untuk klasifikasi ISPU dan analisis tren spasial/historis. | Minggu 5 – Minggu 6 |
| 4 | Implementasi Frontend & Dashboard | Pengembangan antarmuka pengguna berbasis web menggunakan pemetaan interaktif Leaflet.js, panel ringkasan, serta fitur filter riwayat putaran. | Minggu 7 – Minggu 8 |
| 5 | Pengujian Sistem dan Uji Lapangan | Pengujian integrasi end-to-end, uji lapangan rute Bandar Lampung (Sesi Putaran 1–7), serta validasi keakuratan transmisi data. | Minggu 9 |
| 6 | Penyusunan Laporan Akhir | Evaluasi hasil sistem, penyusunan dokumentasi teknis, dan finalisasi laporan akhir proyek (Bagian II). | Minggu 10 |

## Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rincian anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile untuk Analisis Spasial dan Temporal di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung dirangkum secara transparan untuk memastikan ketersediaan sumber daya selama siklus proyek berlangsung.

Rincian estimasi biaya pengadaan dan operasional sistem pemantauan kualitas udara bergerak ini disajikan pada Tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4 Rincian Anggaran Biaya Proyek Sistem Pemantauan Kualitas Udara

| No | Komponen / Kebutuhan | Jumlah | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrokontroler ESP32 DevKit V1 | 1 | 65.000 | 65.000 |
| 2 | PM2.5 Sensor GP2Y1010AU0F Compact Optical Dust & Smoke Particle Sensor | 1 | 95.000 | 95.000 |
| 3 | Modul GPS NEO-6M + Antena | 1 | 85.000 | 85.000 |
| 4 | Sensor Suhu & Kelembapan DHT22 | 1 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | Modul MicroSD Card SPI (Penyimpanan Offline) | 1 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | Layar OLED 0.96" I2C (Indikator Visual) | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | Power Bank 10.000 mAh (Daya Portabel) | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 8 | Casing / Wadah Pelindung (Box Waterproof) | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 9 | Komponen Pendukung (Jumper, PCB, Saklar) | 1 Paket | 50.000 | 50.000 |
| 10 | Sewa Cloud Server (VPS Linux Basic, 1 Semester) | 1 | 150.000 | 150.000 |
|  | TOTAL AKTUAL KESELURUHAN |  |  | Rp 690.000 |

Berdasarkan Tabel 2.4 rekapitulasi di atas, total keseluruhan anggaran yang diperlukan untuk merampungkan seluruh tahapan proyek, mulai dari fabrikasi perangkat keras lapangan, penyewaan infrastruktur cloud di sisi siber, hingga pelaksanaan uji coba rute di lapangan adalah sebesar Rp. 690.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

## Analisis Risiko Proyek

Dalam pelaksanaan proyek pengembangan Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile untuk Analisis Spasial dan Temporal di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, berbagai risiko potensial dapat timbul baik dari sisi teknis (keterbatasan hardware sensor optik GP2Y1010AU0F dan GPS NEO-6M, koneksi WiFi, performa sistem, serta keandalan model machine learning LSTM), jadwal (keterlambatan pengiriman komponen serta keterbatasan waktu), maupun organisasi (ketersediaan anggota tim).

Identifikasi tingkat kemungkinan (likelihood), tingkat dampak (impact), serta strategi mitigasi yang disiapkan untuk mengantisipasi hambatan tersebut dirangkum secara terstruktur pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi Proyek

| No | Risiko | Dampak & Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Data sensor tidak akurat / noise tinggi akibat kalibrasi yang kurang optimal pada sensor optik GP2Y1010AU0F. | Dampak: Tinggi. Klasifikasi kategori ISPU menjadi tidak valid. Mitigasi: Melakukan kalibrasi awal dengan membandingkan hasil sensor DSM501A terhadap data referensi dari stasiun pemantauan resmi (KLHK/BMKG), serta menerapkan filtering (rata-rata bergerak) pada firmware. |
| 2 | Koneksi internet (WiFi) putus saat perangkat berada di lapangan, sehingga data tidak terkirim ke server. | Dampak: Tinggi. Data satu putaran hilang. Mitigasi: Menerapkan sistem store-and-forward (FR-04): data disimpan sementara di memori/MicroSD card perangkat, lalu dikirim secara batch setelah putaran selesai dan perangkat terhubung jaringan WiFi (FR-05). |
| 3 | Baterai/power bank habis sebelum satu putaran penuh (±7,4 km rute Jl. Z.A. Pagar Alam) selesai. | Dampak: Sedang. Data rute tidak lengkap. Mitigasi: Menggunakan power bank berkapasitas minimal 10.000 mAh dan mengoptimasi kode firmware dengan fitur deep sleep ESP32 di antara interval pembacaan setiap 20 meter. |
| 4 | Sinyal GPS tidak stabil di sepanjang rute Jl. Z.A. Pagar Alam akibat terhalang bangunan tinggi atau pepohonan. | Dampak: Sedang. Koordinat geotagging melompat atau tidak akurat. Mitigasi: Memilih rute dengan line-of-sight langit yang cukup terbuka, serta menerapkan validasi koordinat di sisi backend untuk membuang titik dengan akurasi GPS di bawah ambang batas wajar. |
| 5 | Ketersediaan anggota tim tidak sinkron karena bentrok jadwal kuliah/kegiatan lain. | Dampak: Rendah. Progres pengerjaan melambat. Mitigasi: Menetapkan jadwal rapat rutin mingguan, menggunakan version control (Git) agar kerja dapat dilakukan secara asinkron, serta membagi tugas berdasarkan peran yang jelas sesuai Tabel 2.1. |

Dari pemetaan risiko beserta langkah mitigasi yang terstruktur di atas, diharapkan setiap kendala baik yang bersifat teknis maupun non-teknis dapat diantisipasi sejak dini, sehingga jalannya proyek dapat tetap sesuai dengan target waktu dan kualitas luaran yang direncanakan.

# BUSINESS MODEL CANVAS (BMC)

## Kanvas Model Bisnis

Untuk melengkapi aspek kelayakan teknis yang telah diuraikan pada dokumen System Requirements Specification (SRS) dan System Design Document (SDD), proyek ini juga memetakan nilai guna, kelayakan bisnis, serta potensi keberlanjutannya melalui pendekatan Business Model Canvas (BMC). BMC merupakan alat strategis yang menggambarkan sembilan elemen kunci suatu bisnis secara ringkas dalam satu halaman, meliputi mitra utama, aktivitas kunci, sumber daya kunci, proposisi nilai, hubungan pelanggan, saluran distribusi, segmen pelanggan, struktur biaya, dan arus pendapatan:

Gambar  3.1 Kanvas Model Bisnis Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile

Berdasarkan Business Model Canvas di atas, proyek ini berfokus pada penyediaan data kualitas udara yang hiper-lokal dan dinamis melalui pendekatan mobile, serta prediksi temporal menggunakan model LSTM. Nilai ini secara langsung menjawab kebutuhan dua segmen pengguna utama, yaitu masyarakat umum dan akademisi, yang membutuhkan informasi visual cepat serta data historis untuk studi lingkungan.

Untuk merealisasikan hal tersebut, proyek mengandalkan aktivitas kunci berupa pengambilan data lapangan di Jl. Z.A. Pagar Alam, kalibrasi sensor, dan pelatihan model LSTM dengan dataset historis 2022.

# SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

## Pendahuluan

### Tujuan Dokumen

Dokumen System Requirements Specification (SRS) ini mendefinisikan kebutuhan fungsional, non-fungsional, antarmuka, dan data untuk Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile untuk Analisis Spasial dan Temporal di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Dokumen ini menjadi acuan pengembangan, integrasi, pengujian, dan evaluasi sistem.

Sistem menggabungkan akuisisi estimasi konsentrasi PM2.5 menggunakan sensor optik GP2Y1010AU0F, pencatatan suhu, kelembapan, waktu, dan koordinat GPS, klasifikasi kategori kondisi aktual dengan aturan (rule-based) berdasarkan acuan ISPU (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020), analisis spasial dan temporal, serta prediksi PM2.5 pada periode berikutnya menggunakan Long Short-Term Memory (LSTM). Penggunaan LSTM sebagai model peramalan kualitas udara didasari oleh penelitian terdahulu tentang prediksi kualitas udara dan konsentrasi PM2.5 (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2025).

### Ruang Lingkup Produk

Sistem memantau kualitas udara melalui perangkat mobile sensing yang dibawa menyusuri rute pengamatan di Jalan Z.A. Pagar Alam. Perangkat menggunakan sensor optik GP2Y1010AU0F yang menghasilkan sinyal analog terkait kepadatan debu. Sinyal tersebut harus diolah menjadi estimasi konsentrasi PM2.5 melalui konversi dan validasi terhadap instrumen referensi apabila tersedia. Status kalibrasi produk yang dibeli tidak diasumsikan telah terpenuhi hanya berdasarkan spesifikasi penjual. Sebelum sistem menyatakan nilai dalam µg/m³ sebagai estimasi PM2.5 yang layak digunakan, karakteristik pembacaan dan kebutuhan kalibrasinya harus diperiksa serta didokumentasikan. Data dicatat pada interval jarak sekitar 20 meter, dilengkapi timestamp dan koordinat GPS, kemudian disimpan sementara pada MicroSD selama satu putaran. Setelah putaran selesai dan konektivitas tersedia, data dikirimkan secara batch ke server melalui HTTP REST API dengan format JSON.

Parameter operasional utama adalah estimasi PM2.5, suhu, kelembapan relatif, latitude, longitude, dan waktu pengukuran. PM10 tidak menjadi parameter wajib dalam ruang lingkup ini. Pada server, data divalidasi dan disimpan dalam basis data, kemudian diproses untuk klasifikasi rule-based, analisis tren spasial dan historis/temporal, serta visualisasi pada dashboard web. Kategori berbasis ambang ISPU mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020). Pada pembacaan sensor mobile, kategori bersifat indikatif dan bergantung pada kualitas estimasi PM2.5; hasilnya tidak dinyatakan sebagai pengukuran ISPU resmi.

Prediksi temporal menggunakan model LSTM yang dilatih hanya dengan dataset historis tahun 2022 yang memiliki interval waktu per jam. Penelitian terdahulu menunjukkan penggunaan LSTM untuk peramalan kualitas udara dan konsentrasi PM2.5 (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2025). Model menggunakan jendela observasi terdahulu untuk memperkirakan nilai PM2.5 satu jam berikutnya. Prediksi merupakan estimasi model dan tidak menggantikan klasifikasi rule-based. Kategori kondisi pengukuran aktual tetap ditentukan dengan aturan ambang yang mengacu pada ketentuan ISPU (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020); hasil klasifikasi pada pembacaan mobile bersifat indikatif dan bukan pernyataan ISPU resmi.

Dataset tahun 2022 digunakan sebagai dataset historis yang memenuhi kriteria untuk pengembangan model LSTM. Data tersebut dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian secara kronologis agar urutan waktu terjaga dan kebocoran data masa depan dihindari.

Data mobile yang direkam setiap sekitar 20 meter digunakan untuk pemetaan dan analisis spasial; data tersebut tidak langsung dimasukkan ke LSTM. Data mobile hanya dapat menjadi masukan prediksi apabila memiliki kecukupan data.

### Definisi, Akronim, dan Singkatan

Tabel 4.1 Daftar Istilah dan Definisi Sistem

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| PM2.5 | Partikel halus berukuran aerodinamis sekitar 2,5 mikrometer atau lebih kecil; menjadi target prediksi. GP2Y1010AU0F menghasilkan sinyal analog terkait kepadatan debu sehingga estimasi PM2.5 memerlukan konversi dan kalibrasi. |
| Mobile sensing | Pengukuran menggunakan perangkat sensor yang dibawa bergerak melewati sejumlah lokasi. |
| Geotagging | Pencatatan koordinat geografis pada setiap data pengukuran. |
| Loop | Satu sesi/putaran pengambilan data pada rute yang ditentukan. |
| Time series | Kumpulan observasi yang diurutkan menurut waktu. |
| LSTM | Long Short-Term Memory, jenis recurrent neural network yang dirancang untuk mempelajari dependensi dalam data berurutan. |
| Sequence/window | Sejumlah observasi berurutan dengan interval waktu per jam yang digunakan sebagai masukan untuk memprediksi nilai PM2.5 pada periode berikutnya. |
| Target | Nilai PM2.5 satu jam setelah observasi terakhir pada sequence input. |
| Rule-based | Penentuan kategori kondisi berdasarkan aturan dan ambang yang ditetapkan; tidak menggunakan model LSTM dan tidak memerlukan inference system terpisah. |
| ISPU | Indeks Standar Pencemar Udara; acuan regulasi untuk menyusun aturan kategori. Klasifikasi spot reading prototipe bersifat indikatif dan bukan perhitungan ISPU resmi. |
| Tren spasial | Perbedaan pola nilai PM2.5 antar titik lokasi dalam satu rute. |
| Tren temporal/historis | Perubahan nilai PM2.5 berdasarkan waktu dan perbandingan antar sesi pengukuran. |
| Store-and-forward | Penyimpanan lokal selama pengumpulan data dan pengiriman batch setelah konektivitas tersedia. |
| MAE / RMSE | Metrik evaluasi regresi untuk mengukur besar kesalahan prediksi; semakin kecil umumnya semakin baik pada satuan dan skala data yang sama. |

### Referensi

Referensi berikut digunakan khusus untuk mendukung penjelasan kebutuhan sistem pada bagian SRS.

- Chazar, C., Putra Darmawan, R., & Firdaus, D. (2026). Prediksi konsentrasi PM2.5 dan PM10 menggunakan LSTM dengan optimasi hyperparameter melalui Hyperband. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 13(3), 723–732. https://doi.org/10.25126/jtiik.2026133

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/163466/permen-lhkno-14-tahun-2020

- Komarudin, M., Sulistiyanti, S. R., Suharso, S., Irsyad, M., Septama, H. D., Yulianti, T., Sophian, A., & Michel, M. (2025). Advancing precision in air quality forecasting through machine learning integration. IAES International Journal of Artificial Intelligence, 14(3), 2113–2122. https://doi.org/10.11591/ijai.v14.i3.pp2113-2122

- Sitompul, P. A. U., Sujaini, H., Yacoub, R. R., & Ananda, N. (2025). Penerapan model Long Short-Term Memory (LSTM) untuk prediksi kualitas udara dan analisis korelasi terhadap unsur cuaca di Jongkat Kabupaten Mempawah. Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca, 25(1), 33–42. https://doi.org/10.55981/jstmc.2024.4990

## Deskripsi Umum Sistem

### Perspektif Produk

Sistem terdiri atas empat lapisan: (1) akuisisi data mobile menggunakan ESP32, sensor optik GP2Y1010AU0F, DHT22, GPS NEO-6M, dan MicroSD; (2) komunikasi dan penyimpanan data melalui batch upload ke REST API dan basis data; (3) pemrosesan, meliputi validasi, klasifikasi rule-based, analisis spasial/temporal, dan prediksi LSTM; serta (4) penyajian melalui dashboard peta interaktif dan grafik.

LSTM dijalankan pada sisi server, bukan pada ESP32. Model dilatih dan dievaluasi menggunakan dataset historis 2022 dengan pembagian kronologis, lalu artefak model dan konfigurasi preprocessing digunakan oleh backend untuk menghasilkan prediksi. Penelitian peramalan kualitas udara sebelumnya menjadi landasan pemilihan LSTM, tetapi performa pada proyek ini harus dibuktikan dengan pengujian sendiri (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2025). Perangkat sensor hanya melakukan akuisisi dan penyimpanan data lapangan.

### Kondisi Sistem Saat Ini dan Kesenjangan

Pemantauan pada satu titik statis memiliki keterbatasan untuk menunjukkan variasi kondisi antar lokasi. Pendekatan mobile membantu mengumpulkan data pada sejumlah titik sepanjang rute. Pemetaan pengukuran aktual dilengkapi LSTM untuk memperkirakan nilai PM2.5 pada periode berikutnya berdasarkan pola deret waktu pada dataset historis; penggunaan LSTM untuk peramalan kualitas udara juga ditemukan dalam penelitian terdahulu (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2025). Klasifikasi kategori kondisi aktual tetap dilakukan secara terpisah menggunakan aturan (rule-based).

Penggunaan LSTM mensyaratkan urutan waktu yang konsisten dan jumlah observasi yang memadai. Dataset historis 2022 memiliki interval per jam, sedangkan pengukuran mobile dilakukan berdasarkan jarak sekitar 20 meter. Kedua sumber data tidak dianggap setara secara langsung. Sebelum data mobile digunakan sebagai masukan prediksi, harus dipastikan kesesuaian frekuensi waktu, satuan, metode pengukuran, dan fitur. Kinerja LSTM dinilai menggunakan bagian data uji dari dataset 2022 yang tidak digunakan saat pelatihan atau pemilihan konfigurasi model; pendekatan evaluasi peramalan merujuk pada studi LSTM terkait kualitas udara.

### Fungsi Utama Sistem

Tabel 4.2 Daftar Fungsi Utama dan Deskripsi Sistem

| No. | Fungsi | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Akuisisi mobile | Membaca sinyal analog sensor optik GP2Y1010AU0F dan mengubahnya menjadi estimasi PM2.5 melalui konversi serta kalibrasi. |
| 2 | Penyimpanan offline | Menyimpan data sementara pada MicroSD selama satu loop. |
| 3 | Pengiriman batch | Mengirim data satu loop ke server setelah pengambilan selesai dan koneksi tersedia. |
| 4 | Validasi dan penyimpanan | Memvalidasi struktur, tipe, rentang, waktu, dan kelengkapan data sebelum menyimpan ke basis data. |
| 5 | Klasifikasi rule-based | Menentukan kategori kondisi dari estimasi PM2.5 aktual menggunakan aturan ambang yang ditetapkan berdasarkan acuan ISPU; hasil pembacaan mobile bersifat indikatif. |
| 6 | Analisis spasial | Membandingkan nilai PM2.5 antar titik dan menandai titik relatif tinggi. |
| 7 | Analisis temporal/historis | Menganalisis perubahan nilai berdasarkan waktu dan membandingkan loop yang sebanding. |
| 8 | Prediksi LSTM | Menghasilkan estimasi PM2.5 pada periode berikutnya dari sequence observasi historis per jam. |
| 9 | Evaluasi model | Mengukur MAE dan RMSE pada data uji kronologis serta menyimpan informasi versi model. |
| 10 | Dashboard | Menampilkan visualisasi peta, detail titik/notifikasi pop-up, tren, riwayat pengukuran, dan hasil prediksi. |

### Karakteristik Pengguna

Tabel 4.3 Karakteristik Kelompok Pengguna Sistem

| Pengguna | Kebutuhan |
| --- | --- |
| Masyarakat umum | Melihat kondisi PM2.5 dan kategori yang mudah dipahami pada titik/rute yang dipantau. |
| Operator | Mengoperasikan perangkat dan mengikuti prosedur pengambilan data. |
| Pengembang/administrator | Mengelola API, basis data, preprocessing, model LSTM, dan dashboard. |

### Batasan

Tabel 4.4 Batasan Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile

| No. | Batasan | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lokasi | Studi kasus dibatasi pada rute Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. |
| 2 | Parameter | PM2.5 menjadi target utama; suhu dan kelembapan menjadi fitur pendukung; GPS digunakan untuk konteks spasial. |
| 3 | Interval mobile | Pengambilan data dirancang pada interval jarak sekitar 20 meter, bukan interval waktu tetap. |
| 4 | Komunikasi | Nilai sensor dan prediksi prototipe bersifat estimasi, bukan pengganti pengukuran atau informasi resmi dari lembaga berwenang. |
| 5 | Klasifikasi | Kategori kondisi aktual dihasilkan dengan metode rule-based; LSTM digunakan untuk prediksi nilai PM2.5 menggunakan dataset historis 2022. |
| 6 | Dataset | Dataset 2022 digunakan untuk pelatihan, validasi, dan pengujian internal LSTM. Pembagian data dilakukan secara kronologis. |
| 7 | Frekuensi data | Data mobile yang tidak memiliki interval waktu reguler tidak langsung dianggap setara dengan time series historis berinterval tetap. |
| 8 | Validitas | Hasil sensor prototipe dan prediksi bukan pengganti pengukuran atau informasi resmi dari lembaga berwenang. |
| 9 | Cakupan | Sistem tidak mewakili seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. |
| 10 | Prediksi | Prediksi merupakan estimasi pada horizon yang ditentukan dan bukan jaminan kondisi udara di masa depan. |

### Asumsi dan Ketergantungan

Tabel 4.5 Asumsi dan Ketergantungan dalam Pengembangan Sistem

| No. | Asumsi/ketergantungan | Risiko jika tidak terpenuhi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sensor optik GP2Y1010AU0F, DHT22, GPS, dan MicroSD berfungsi memadai; sensor GP2Y1010AU0F dikonversi dan dikalibrasi untuk menghasilkan estimasi PM2.5. | Data dapat tidak lengkap atau tidak representatif. |
| 2 | Timestamp dan zona waktu dicatat konsisten. | Urutan deret waktu dapat salah. |
| 3 | Dataset historis memiliki jumlah observasi dan rentang waktu yang memadai. | LSTM berisiko tidak belajar pola temporal dengan baik. |
| 4 | Pembagian training, validation, dan testing dari dataset 2022 dilakukan secara kronologis. | Kebocoran informasi masa depan dapat membuat evaluasi terlalu optimistis. |
| 5 | Pembagian dataset dilakukan secara kronologis. | Kebocoran informasi masa depan dapat membuat evaluasi terlalu optimistis. |
| 6 | Konektivitas tersedia setelah loop selesai. | Pengiriman batch tertunda. |
| 7 | Ambang klasifikasi diperiksa terhadap acuan ISPU yang berlaku. | Kategori kondisi berpotensi salah. |
| 8 | Artefak model dan konfigurasi scaler tersedia di server. | Inferensi LSTM tidak dapat dijalankan dengan benar. |

## Kebutuhan Fungsional

Tabel 4.6 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem

| Kode | Kebutuhan fungsional |
| --- | --- |
| FR-01 | Sistem harus membaca keluaran analog sensor GP2Y1010AU0F dan mengonversinya menjadi estimasi PM2.5 menggunakan parameter kalibrasi yang terdokumentasi. |
| FR-02 | Sistem harus membaca suhu dan kelembapan sebagai parameter lingkungan pendukung. |
| FR-03 | Sistem harus mencatat latitude dan longitude pada setiap titik pengukuran. |
| FR-04 | Sistem harus mencatat timestamp pada setiap observasi menggunakan format waktu yang konsisten. |
| FR-05 | Sistem harus merekam data pengukuran pada interval jarak sekitar 20 meter selama satu loop. |
| FR-06 | Sistem harus menyimpan data sementara pada MicroSD selama proses pengambilan data. |
| FR-07 | Sistem harus mengirimkan data satu loop secara batch ke server setelah loop selesai dan koneksi tersedia. |
| FR-08 | Sistem harus memvalidasi struktur, tipe, rentang, dan kelengkapan data sebelum penyimpanan. |
| FR-09 | Sistem harus menyimpan metadata loop dan titik pengukuran ke basis data historis. |
| FR-10 | Sistem harus mengklasifikasikan estimasi PM2.5 aktual menggunakan aturan ambang yang ditetapkan berdasarkan acuan ISPU; hasil spot reading ditandai sebagai kategori indikatif. |
| FR-11 | Sistem harus menganalisis variasi PM2.5 antar titik dalam satu loop dan mengidentifikasi titik relatif tinggi. |
| FR-12 | Sistem harus menyiapkan sequence time series dari observasi historis dengan urutan waktu yang benar. |
| FR-13 | Sistem harus menerapkan preprocessing yang sama dengan preprocessing saat pelatihan, termasuk normalisasi menggunakan parameter yang hanya dipelajari dari data training. |
| FR-14 | Sistem harus menggunakan model LSTM yang dilatih dengan dataset historis 2022 untuk memprediksi nilai PM2.5 pada periode berikutnya dari sequence per jam yang sesuai. |
| FR-15 | Sistem harus mengubah keluaran prediksi ke satuan PM2.5 asli sebelum disajikan kepada pengguna. |
| FR-15 | Sistem harus menyimpan nilai prediksi, waktu target prediksi, waktu pembuatan prediksi, dan versi model. |
| FR-18 | Sistem harus menampilkan titik pengukuran aktual pada peta interaktif berdasarkan koordinat GPS. |
| FR-19 | Sistem harus menampilkan kategori kondisi aktual dengan penanda visual yang konsisten. |
| FR-20 | Sistem harus menampilkan detail PM2.5, suhu, kelembapan, waktu, koordinat, dan kategori pada titik yang dipilih. |
| FR-21 | Sistem harus menampilkan grafik PM2.5 berdasarkan jarak dan waktu. |
| FR-22 | Sistem harus menampilkan nilai prediksi LSTM beserta periode berikutnya. |
| FR-23 | Sistem harus menyediakan riwayat pengukuran yang dapat difilter berdasarkan tanggal dan loop. |
| FR-24 | Sistem harus menampilkan informasi bahwa nilai prediksi merupakan estimasi model, bukan pengukuran aktual. |

## Kebutuhan Non-Fungsional

Tabel 4.7 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem

| Aspek | Kebutuhan |
| --- | --- |
| Performansi | Inferensi LSTM untuk satu sequence harus selesai dalam waktu yang memungkinkan hasil ditampilkan pada dashboard tanpa penundaan yang mengganggu. |
| Keandalan | Perangkat tetap dapat merekam data ketika jaringan tidak tersedia selama pengambilan data. |
| Integritas data | Sistem harus dapat memverifikasi jumlah data yang dikirim, diterima, dan disimpan. |
| Keamanan | API dan basis data harus menerapkan pengamanan dasar dan tidak mengekspos kredensial. |
| Pemeliharaan | Aturan klasifikasi, konfigurasi preprocessing, dan versi model harus dikelola terpisah dari logika antarmuka. |
| Reproduksibilitas | Versi dataset, rentang waktu, konfigurasi model, scaler, dan metrik evaluasi harus dicatat. |
| Konsistensi temporal | Urutan waktu harus dipertahankan pada preprocessing, pelatihan, pengujian, dan inferensi. |
| Usability | Dashboard harus membedakan secara jelas data aktual, kategori indikatif hasil rule-based, dan nilai prediksi LSTM. |
| Portabilitas | Perangkat sensor dapat dipindahkan ke rute lain tanpa pemasangan permanen. |
| Validitas evaluasi | Data uji tidak boleh digunakan untuk melatih model atau menyesuaikan preprocessing. |

## Kebutuhan Antarmuka

### Antarmuka Pengguna

Dashboard berbasis web dapat diakses melalui browser pada komputer atau perangkat mobile. Antarmuka menyediakan peta interaktif, detail setiap titik pengukuran, grafik  PM2.5, perbandingan riwayat loop, serta panel prediksi LSTM pada periode berikutnya. Nilai prediksi harus ditampilkan terpisah dari nilai aktual dan disertai waktu target prediksi.

### Antarmuka Fisik

Tabel 4.8 Antarmuka Fisik antara Mikrokontroler dan Perangkat Sensor

| Komponen | Koneksi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| ESP32 – GPS NEO-6M | UART | Membaca koordinat geografis. |
| ESP32 – GP2Y1010AU0F | Analog | Menghasilkan sinyal analog terkait kepadatan debu; dikonversi menjadi estimasi PM2.5 setelah kalibrasi. |
| ESP32 – DHT22 | Digital | Membaca suhu dan kelembapan. |
| ESP32 – MicroSD | SPI | Menyimpan data sementara secara offline. |
| ESP32 – OLED | I2C | Menampilkan status perangkat dan pengambilan data. |

### Antarmuka Pengguna Jaringan dan Komunikasi

Perangkat mengirim data ke server melalui HTTP REST API dengan payload JSON setelah satu loop selesai. Data minimal mencakup identitas loop, waktu pengukuran, latitude, longitude, estimasi PM2.5 hasil pemrosesan sinyal serta konversi/kalibrasi sensor GP2Y1010AU0F, suhu, dan kelembapan. Backend menyediakan endpoint untuk menerima data, memvalidasi, menyimpan, mengambil data historis, menjalankan klasifikasi rule-based, dan menyediakan hasil analisis serta prediksi.

Model LSTM tidak dijalankan pada ESP32. Pelatihan dan evaluasi dilakukan pada lingkungan komputasi yang sesuai. Backend memuat artefak model serta parameter preprocessing yang cocok, membentuk sequence dari data historis yang memenuhi persyaratan model, lalu menjalankan inferensi—momen ketika model LSTM bekerja menghasilkan output atau jawaban setelah diberi data historis oleh backend.

## Kebutuhan Data

Gambar 4.1. Entity Relationship Diagram (ERD) Kebutuhan Data

Catatan. Relasi LOOP–TITIK_DATA menunjukkan satu sesi dapat memiliki banyak titik pengukuran. RINGKASAN_SESI menyimpan ringkasan per sesi dan dapat merujuk titik hotspot secara opsional. PREDIKSI_PM25 disimpan terpisah karena model LSTM menggunakan sequence historis per jam. Koordinat dapat disimpan sebagai latitude/longitude atau sebagai GEOMETRY(Point, 4326) pada PostGIS.

### Entitas LOOP

| Atribut | Tipe konseptual | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| loop_id | UUID/VARCHAR (PK) | Identitas unik sesi pengambilan data. |
| tanggal_waktu_mulai | TIMESTAMPTZ | Waktu mulai sesi. |
| tanggal_waktu_selesai | TIMESTAMPTZ | Waktu selesai sesi. |
| nama_area | VARCHAR | Nama/label rute pengukuran. |
| operator | VARCHAR, opsional | Label operator jika diperlukan. |

    - Entitas TITIK_DATA

| Atribut | Tipe konseptual | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| titik_id | BIGINT/UUID (PK) | Identitas unik observasi. |
| loop_id | UUID/VARCHAR (FK) | Referensi ke sesi pengambilan data. |
| waktu | TIMESTAMPTZ | Timestamp pengukuran. |
| latitude | DOUBLE PRECISION | Koordinat lintang. |
| longitude | DOUBLE PRECISION | Koordinat bujur. |
| pm25 | REAL/DOUBLE PRECISION | Nilai PM2.5 hasil pengukuran. |
| suhu | REAL | Suhu dalam derajat Celsius. |
| kelembapan | REAL | Kelembapan relatif dalam persen. |
| kategori_risiko | VARCHAR | Kategori hasil klasifikasi rule-based. |

    - Entitas RINGKASAN_SESI

| Atribut | Tipe konseptual | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ringkasan_id | BIGINT/UUID (PK) | Identitas ringkasan. |
| loop_id | UUID/VARCHAR (FK) | Loop yang diringkas. |
| titik_hotspot_id | BIGINT/UUID (FK), opsional | Titik relatif tinggi pada loop. |
| rata_rata_pm25 | REAL | Rata-rata PM2.5 dalam satu loop. |
| tren_spasial | TEXT | Ringkasan variasi antar titik. |
| tren_temporal | TEXT | Ringkasan perubahan dari waktu ke waktu. |
| perbandingan_loop_sebelumnya | VARCHAR | Status perbandingan bila tersedia data yang sebanding. |

    - Entitas PREDIKSI_PM2.5

| Atribut | Tipe konseptual | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| prediksi_id | BIGINT/UUID (PK) | Identitas hasil prediksi. |
| waktu_pembuatan | TIMESTAMPTZ | Waktu model menghasilkan prediksi. |
| waktu_target | TIMESTAMPTZ | Waktu/indeks waktu yang diprediksi. |
| nilai_prediksi_pm25 | REAL | Prediksi PM2.5 dalam satuan asli. |
| model_version | VARCHAR | Versi model LSTM. |
| window_size | INTEGER | Jumlah langkah observasi pada input sequence. |
| sumber_data | VARCHAR | Sumber/rentang data yang membentuk input prediksi. |

    - Kebutuhan Dataset dan Model LSTM

Dataset historis 2022 menjadi dataset untuk pelatihan dan evaluasi internal LSTM. Dataset memiliki timestamp yang diurutkan, nilai target PM2.5, serta suhu dan kelembapan digunakan sebagai input saat prediksi. Target model adalah nilai PM2.5 setelah observasi terakhir pada sequence input. Koordinat GPS terutama digunakan untuk analisis spasial dan tidak menjadi fitur wajib model. Rancangan prediksi deret waktu ini mengacu pada penggunaan LSTM dalam penelitian peramalan kualitas udara/PM2.5 (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2025).

Tahapan pengolahan dataset 2022 mencakup pemeriksaan duplikasi dan timestamp, penanganan nilai tidak valid/hilang, pemeriksaan outlier, pembentukan sequence per jam, dan normalisasi yang parameternya dipelajari hanya dari bagian training. Data dibagi secara kronologis menjadi training, validation, dan testing; data testing tidak digunakan untuk memilih hyperparameter. Model dilatih menggunakan bagian training dan konfigurasi dipilih berdasarkan validation.

Ukuran window, jumlah layer/unit LSTM, batch size, epoch, optimizer, dan parameter regularisasi ditetapkan melalui eksperimen validasi, bukan diasumsikan sebagai konfigurasi final sebelum pengujian. Model memprediksi PM2.5 pada periode berikutnya dan dievaluasi minimal menggunakan MAE dan RMSE pada skala asli PM2.5.

Penting: data mobile yang dicatat setiap 20 meter memiliki interval jarak, bukan interval waktu yang seragam. Data tersebut tidak boleh langsung diperlakukan sebagai data per jam untuk LSTM. Model LSTM dilatih dengan deret waktu historis per jam dari dataset 2022; pembacaan mobile digunakan untuk pemetaan dan klasifikasi rule-based.

# SYSTEM DESIGN DOCUMENT (SDD)

Dokumen SDD berikut menjabarkan rancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan pada SRS, disusun dalam dua tingkat: High-Level Design (HLD) dan Low-Level Design (LLD).

## High-Level Design (HLD)

HLD menggambarkan rancangan sistem secara menyeluruh dari sudut pandang arsitektur, sebelum masuk ke detail implementasi. Pada tahap ini, sistem dilihat sebagai kumpulan komponen besar yang saling berinteraksi, mulai dari perangkat sensor yang mengambil data di Jalan Z.A. Pagar Alam, jalur komunikasi yang menghubungkannya ke server, pemrosesan data di server, hingga dashboard yang dilihat oleh pengguna. Rancangan pada bagian ini mengacu pada kebutuhan fungsional (FR-01 sampai FR-24) pada Bagian 4.3 dan kebutuhan non-fungsional pada Bagian 4.4 SRS, yaitu performansi, keandalan, integritas data, keamanan, pemeliharaan, reproduksibilitas, konsistensi temporal, usability, portabilitas, dan validitas evaluasi. Sebagai contoh, keandalan dipenuhi melalui penyimpanan sementara pada MicroSD, integritas data melalui verifikasi jumlah data yang dikirim, diterima, dan disimpan, serta usability melalui pemisahan tampilan data aktual, kategori indikatif, dan prediksi LSTM. Detail teknis seperti struktur tabel basis data, pseudocode, dan rancangan tampilan antarmuka dibahas pada Low-Level Design (LLD).

Sesuai SRS (Bagian 4.1), sistem membedakan dua mekanisme pengambilan keputusan yang berjalan terpisah. Pertama, klasifikasi kategori kondisi aktual menggunakan aturan ambang (rule-based) yang mengacu pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Kedua, prediksi PM2.5 pada periode berikutnya menggunakan model Long Short-Term Memory (LSTM) yang dilatih dengan dataset historis 2022.

### Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan arsitektur IoT-to-Cloud, yaitu arsitektur ketika perangkat IoT di lapangan mengirimkan data melalui internet ke server cloud untuk disimpan dan diolah, dengan pola komunikasi mobile sensing: perangkat sensor tidak dipasang tetap, melainkan dibawa menyusuri rute pengamatan di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Pola arsitektur serupa, yaitu mikrokontroler ESP32 yang membaca sensor partikulat, suhu, dan kelembapan, menyimpan data pada MicroSD, lalu mengirimkannya melalui jaringan nirkabel ke basis data dan API di server cloud untuk ditampilkan pada dashboard, telah diterapkan pada sistem pemantauan kualitas udara berbiaya rendah (Prayoga et al., 2026). Sesuai Bagian 4.2.1 pada SRS, arsitektur terdiri atas empat lapisan, yaitu (1) akuisisi data mobile, (2) komunikasi dan penyimpanan data, (3) pemrosesan data, dan (4) penyajian. Keempat lapisan tersebut, beserta pengguna sistem, digambarkan pada Gambar 5.1

Gambar  5.1 Arsitektur dan Alur Data Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile

Penjelasan tiap tahap pada Gambar 5.1:

- Lapisan 1 Akuisisi Data (Perangkat IoT): ESP32 menjadi unit pemroses utama. Sensor optik GP2Y1010AU0F memakai IR-LED (lampu inframerah) yang memancarkan cahaya ke udara; apabila cahaya mengenai debu dan terpantul, sensor mendeteksi keberadaan partikel di sekitarnya. Sensor ini hanya menghasilkan sinyal analog proporsional tanpa nilai konsentrasi (Prayoga et al., 2026), sehingga sinyal tersebut dikonversi dan dikalibrasi oleh ESP32 menjadi estimasi PM2.5. Sensor DHT22 membaca suhu dan kelembapan karena sensor optik cenderung membaca lebih tinggi pada kelembapan tinggi akibat pertumbuhan higroskopis partikel (Jayaratne et al., 2018; Wang et al., 2021; Prayoga et al., 2026). Modul GPS NEO-6M mencatat latitude dan longitude. Satu titik data direkam setiap jarak tempuh sekitar 20 meter dan dilengkapi timestamp. Selama satu loop berlangsung, data disimpan sementara pada MicroSD agar perangkat tetap dapat merekam data ketika jaringan tidak tersedia (store-and-forward), sedangkan OLED memberi indikator status kepada operator. Perangkat hanya bertugas melakukan akuisisi dan penyimpanan data lapangan; klasifikasi dan LSTM tidak dijalankan pada ESP32.

- Lapisan 2 Komunikasi dan Penyimpanan Data: setelah satu loop selesai dan koneksi internet tersedia, seluruh titik data pada MicroSD dipaketkan menjadi satu payload JSON dan dikirim ke server (VPS Linux) melalui HTTP REST API. Berkas pada MicroSD baru dihapus atau diarsipkan setelah server memastikan data tersimpan, sehingga jumlah data yang dikirim, diterima, dan disimpan dapat diverifikasi (kebutuhan integritas data). Lapisan ini terdiri atas dua komponen di server.

  - REST API dan validasi: menerima payload dari perangkat, lalu memeriksa struktur, tipe, rentang nilai, timestamp, dan kelengkapan data sebelum disimpan (FR-08). Pemeriksaan ini diperlukan karena data lapangan dapat tidak lengkap atau rusak akibat kehilangan paket, ketidakstabilan awal sensor, atau gangguan daya (Prayoga et al., 2026).

  - Basis data: PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS menyimpan data sesi (loop), titik pengukuran, ringkasan sesi, dan hasil prediksi (FR-09).

- Lapisan 3 Pemrosesan Data: dijalankan di server dan terdiri atas tiga komponen.

  - Rule-Based Engine: mengklasifikasikan estimasi PM2.5 tiap titik ke lima kategori (Baik, Sedang, Tidak Sehat, Sangat Tidak Sehat, Berbahaya) berdasarkan ambang ISPU. Hasil pada pembacaan mobile ditandai sebagai kategori indikatif, bukan pernyataan ISPU resmi, sejalan dengan posisi sensor berbiaya rendah sebagai pelengkap pemantauan resmi (Prayoga et al., 2026). Mesin ini juga membandingkan nilai antar titik dalam satu loop untuk menandai titik dengan PM2.5 relatif tinggi (hotspot), serta membandingkan kondisi dengan loop sebelumnya (FR-10, FR-11).

  - LSTM Forecasting Engine: memuat artefak model dan parameter scaler, menyusun sequence observasi per jam, menerapkan preprocessing yang sama dengan saat pelatihan, lalu menghasilkan estimasi PM2.5 pada periode berikutnya dalam satuan asli dan menyimpannya beserta waktu target dan versi model (FR-12 sampai FR-16). Data mobile berinterval jarak ±20 meter tidak langsung dimasukkan ke LSTM karena tidak setara dengan data berinterval waktu per jam.

  - Pelatihan LSTM (offline): model dilatih dan dievaluasi di luar proses operasional server menggunakan dataset historis 2022 berinterval per jam, dengan pembagian data pelatihan, validasi, dan pengujian secara kronologis (FR-17). Hasilnya berupa model dan scaler yang digunakan oleh LSTM Forecasting Engine.

- Lapisan 4 Penyajian (Dashboard): aplikasi web berbasis Leaflet.js yang mengambil data dari server melalui REST API. Dashboard menampilkan peta interaktif dengan titik berwarna sesuai kategori indikatif (FR-18, FR-19), detail titik (FR-20), grafik PM2.5 berdasarkan jarak dan waktu (FR-21), riwayat pengukuran yang dapat difilter berdasarkan tanggal dan loop (FR-23), serta panel prediksi LSTM yang ditampilkan terpisah beserta keterangan bahwa nilainya merupakan estimasi model (FR-22, FR-24). Rancangan tampilan yang lebih rinci disajikan pada Bagian 5.2.4.

- Pengguna: masyarakat umum melihat kondisi PM2.5 dan kategorinya pada rute yang dipantau, operator mengoperasikan perangkat dan mengikuti prosedur pengambilan data, sedangkan pengembang/administrator mengelola API, basis data, preprocessing, model LSTM, dan dashboard (Bagian 4.2.4).

Secara ringkas, alur kerja sistem berlangsung sebagai berikut.

- Operator membawa perangkat menyusuri rute. Setiap ±20 meter, perangkat merekam estimasi PM2.5, suhu, kelembapan, koordinat, dan timestamp ke MicroSD.

- Setelah loop selesai dan koneksi tersedia, ESP32 mengirim seluruh data satu loop ke  REST API dalam satu payload JSON.

- Server memvalidasi data, lalu menyimpannya ke basis data sebagai data sesi (loop) dan titik pengukuran.

- Rule-Based Engine mengklasifikasikan setiap titik, menentukan hotspot, serta menyusun ringkasan sesi dan perbandingan dengan loop sebelumnya.

- Secara terpisah dari alur data mobile, LSTM Forecasting Engine menyusun sequence per jam dari data historis, menjalankan model, dan menyimpan prediksi PM2.5 pada periode berikutnya.

- Dashboard mengambil data aktual, hasil klasifikasi, ringkasan tren, dan hasil prediksi dari REST API, lalu menampilkannya kepada pengguna.

Pola komunikasi dari perangkat ke server bersifat one-way batch upload, yaitu data dikirim satu arah dari perangkat ke server dalam satu paket setiap loop selesai, bukan streaming real-time. Pada dashboard, tiga jenis informasi dibedakan secara jelas, yaitu data pengukuran aktual, kategori indikatif hasil rule-based, dan nilai prediksi LSTM, sesuai kebutuhan non-fungsional usability dan FR-24.

    - Dekomposisi Modul/Komponen

Sistem dipecah menjadi 4 modul utama sepereti dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1 Definisi Dekomposisi Model/Komponen

| Modul | Fungsi Utama | Berinteraksi dengan |
| --- | --- | --- |
| Modul Akuisisi Data (Firmware ESP32) | Membaca sinyal sensor GP2Y1010AU0F dan mengonversinya menjadi estimasi PM2.5 (dengan kalibrasi), membaca DHT22 dan GPS NEO-6M, mencatat timestamp, merekam data setiap ±20 meter, menyimpan sementara pada MicroSD, menampilkan status melalui OLED, serta mengirim payload JSON setelah loop selesai. | Modul Validasi & Penyimpanan |
| Modul Backend & API | Menerima payload melalui REST API, memvalidasi struktur, tipe, rentang, timestamp, dan kelengkapan data, memverifikasi jumlah data yang dikirim dan diterima, menyimpan ke PostgreSQL/PostGIS, memicu pemrosesan, serta menyediakan data untuk dashboard. | Modul Akuisisi Data, Modul Rule-Based Engine, Modul Dashboard |
| Modul Rule-Based Engine | Menyiapkan sequence per jam, menerapkan preprocessing dan scaler yang sama dengan saat pelatihan, menjalankan model LSTM, mengembalikan hasil ke satuan asli, dan menyimpan prediksi PM2.5 beserta versi model. Pelatihan dan evaluasi (MAE, RMSE) dilakukan secara offline dengan dataset historis 2022. | Modul Validasi & Penyimpanan |
| Modul Dashboard (Frontend) | Menampilkan peta interaktif beserta kategori indikatif, detail titik, grafik PM2.5 berdasarkan jarak dan waktu, riwayat pengukuran (filter tanggal dan loop), serta panel prediksi LSTM yang dipisahkan dari data aktual. | Modul Validasi & Penyimpanan (REST API) |

Modul Akuisisi Data bersifat mandiri di sisi perangkat keras dan hanya berkomunikasi satu arah ke backend. Rule-Based Engine dan LSTM Forecasting Engine dikelola oleh backend, dan keduanya menyimpan hasilnya ke basis data sebelum ditampilkan oleh dashboard. LSTM Forecasting Engine dijalankan terpisah dari alur data mobile karena sumber datanya adalah deret waktu historis per jam. Aturan klasifikasi, konfigurasi preprocessing, dan versi model dikelola terpisah dari logika antarmuka agar mudah diperbarui, sesuai kebutuhan non-fungsional pemeliharaan.

### Desain Data Tingkat Tinggi

Secara konseptual, data dikelompokkan ke dalam empat entitas utama yang sesuai dengan model data pada Bagian 4.6, dan disimpan pada PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS agar koordinat dapat dikueri secara spasial.

1.  	LOOP: mencatat setiap sesi pengambilan data, yaitu waktu mulai, waktu selesai, nama area atau rute, dan operator.

2.  	TITIK_DATA: mencatat setiap titik pengukuran (±20 meter) yang berisi waktu, koordinat, estimasi PM2.5, suhu, kelembapan, dan kategori risiko hasil klasifikasi rule-based. Satu loop memiliki banyak titik data (relasi satu-ke-banyak).

3.  	RINGKASAN_SESI: menyimpan hasil analisis deskriptif per loop, yaitu rata-rata PM2.5, titik hotspot (opsional), tren spasial, tren temporal, dan perbandingan dengan loop sebelumnya.

4.  	PREDIKSI_PM2.5: menyimpan hasil prediksi LSTM, yaitu waktu pembuatan, waktu target, nilai prediksi dalam satuan asli, versi model, ukuran window, dan sumber data masukan.

Entitas PREDIKSI_PM2.5 sengaja berdiri sendiri dan tidak terhubung langsung ke LOOP, karena sequence yang dipakai LSTM berasal dari data historis per jam, bukan dari satu sesi mobile yang intervalnya berbasis jarak. Pemisahan ini sejalan dengan prinsip pada SRS bahwa data mobile (untuk pemetaan dan klasifikasi) dan deret waktu historis (untuk peramalan) tidak diperlakukan setara. Data mobile hanya dapat menjadi masukan prediksi apabila memenuhi kecukupan data dan kesesuaian frekuensi waktu. Penyelarasan timestamp dan agregasi rata-rata per jam telah dipakai pada penelitian sensor berbiaya rendah ketika data sensor dibandingkan dengan instrumen referensi berinterval per jam (Prayoga et al., 2026), sehingga praktik tersebut dapat menjadi acuan teknis, tetapi kecukupan datanya tetap harus diperiksa sesuai SRS. Artefak model dan konfigurasi scaler tersedia di server dan versinya dicatat pada setiap hasil prediksi. Detail kolom dan tipe data dijabarkan pada Bagian 5.2.2.

### Antarmuka dan Integrasi

- Sensor dan ESP32: GPS NEO-6M terhubung melalui UART, sensor GP2Y1010AU0F melalui sinyal analog (ADC), DHT22 melalui sinyal digital, modul MicroSD melalui SPI, layar OLED melalui I2C (Bagian 4.5.2).

- Perangkat ke server: integrasi melalui HTTP REST API dengan format JSON setelah satu loop selesai dan koneksi tersedia. Payload minimal berisi identitas loop, waktu pengukuran, latitude, longitude, estimasi PM2.5, suhu, dan kelembapan (Bagian 4.5.3).

- Backend dan basis data: backend menyimpan dan mengambil data dari PostgreSQL/PostGIS. Rule-Based Engine dan LSTM Forecasting Engine membaca dan menulis data melalui backend, bukan langsung dari dashboard.

- Server ke dashboard: REST API internal menyediakan data loop, titik data, ringkasan sesi, dan hasil prediksi dalam format JSON untuk ditampilkan oleh frontend berbasis Leaflet.js. Dashboard dapat diakses melalui browser pada komputer maupun perangkat mobile tanpa instalasi aplikasi tambahan (Bagian 4.5.1).

- Keamanan dasar: API dan basis data menerapkan pengamanan dasar dan tidak mengekspos kredensial (kebutuhan non-fungsional keamanan).

- Integrasi pihak ketiga: tidak ada integrasi dengan layanan atau sumber data kualitas udara pihak ketiga pada versi sistem ini. Data berasal dari sensor sendiri dan dataset historis 2022 yang digunakan untuk pelatihan model.

## Low-Level Design (LLD)

LLD menjabarkan detail implementasi dari setiap modul/komponen yang telah didefinisikan pada HLD.

### Detail Desain per Modul

Modul Akuisisi Data (Firmware ESP32) membaca tiga sumber sensor optik GP2Y1010AU0F (sinyal analog kepadatan debu, perlu dikonversi+dikalibrasi menjadi estimasi PM2.5, lihat pseudocode), DHT22 (suhu/kelembapan via digital), dan GPS NEO-6M (koordinat via UART), direkam setiap ±20 meter. Setiap titik disimpan ke MicroSD selama satu loop berlangsung, ini penting karena mendukung kebutuhan keandalan (NFR—Non-Functional Requirements: perangkat tetap dapat merekam data saat jaringan tidak tersedia). Status perangkat ditampilkan ke operator melalui OLED (I2C). Setelah loop selesai dan konektivitas tersedia, seluruh data di MicroSD dipaketkan jadi satu payload JSON dan dikirim via HTTP REST API (pola store-and-forward).

Modul Validasi & Penyimpanan (Backend),  modul baru yang perlu ditambahkan sesuai FR-08: memvalidasi struktur, tipe, rentang nilai, timestamp, dan kelengkapan data sebelum disimpan ke basis data PostgreSQL/PostGIS, serta memverifikasi jumlah data yang dikirim vs diterima (NFR integritas data).

Modul Rule-Based Engine mengklasifikasikan estimasi PM2.5 aktual ke kategori berbasis ambang ISPU (Permen LHK No. 14/2020). Penting: hasil klasifikasi pada pembacaan mobile ini ditandai sebagai kategori indikatif, bukan pernyataan ISPU resmi, label ini perlu ikut disimpan/ditampilkan, bukan cuma nama kategorinya.

Modul LSTM Forecasting Engine berjalan di server, terpisah dari data mobile. Model dilatih secara offline menggunakan dataset historis 2022 berinterval per jam (bukan dari data aktual yang didapat), dengan pembagian training/validation/testing secara kronologis. Pada saat inferensi, modul memuat artefak model dan parameter scaler—proses mengubah ukuran nilai parameter atau data numerik agar berada dalam rentang atau skala yang sama; yang sudah dipelajari dari data training, menyusun sequence observasi sesuai window_size yang disyaratkan, lalu menghasilkan estimasi PM2.5 pada periode berikutnya. Catatan penting dari SRS: data mobile hanya boleh dipakai sebagai input prediksi apabila memenuhi kecukupan frekuensi waktu  karena interval 20 meter tidak setara interval per jam, pada praktiknya sumber data untuk inferensi real-time ini perlu dipastikan dulu.

Modul Dashboard (Frontend) menampilkan peta, detail titik, grafik tren, riwayat loop, dan panel prediksi  dengan syarat (NFR usability) membedakan secara jelas antara data aktual, kategori indikatif rule-based, dan nilai prediksi LSTM.

### Desain Basis Data / Struktur Data

Mengikuti ERD pada SRS (Gambar 4.1), basis data operasional memakai PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS, yang memungkinkan koordinat disimpan sebagai latitude/longitude biasa maupun sebagai tipe GEOMETRY (Point, 4326) untuk mendukung kueri lokasi secara spasial. Terdapat empat entitas utama yang saling berelasi: LOOP sebagai sesi pengambilan data, TITIK_DATA sebagai pembacaan sensor per titik, RINGKASAN_SESI sebagai hasil analisis deskriptif per loop, dan PREDIKSI_PM2.5 sebagai hasil prediksi model LSTM yang berdiri independen dari ketiga entitas lainnya.

Tabel 5.2 Entitas LOOP  mencatat setiap sesi/putaran pengambilan data

| Atribut | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| loop_id | UUID/VARCHAR (PK) | Identitas unik sesi pengambilan data |
| tanggal_waktu_mulai | TIMESTAMPTZ | Waktu mulai sesi |
| tanggal_waktu_selesai | TIMESTAMPTZ | Waktu selesai sesi |
| nama_area | VARCHAR | Nama/label rute pengukuran (mis. Jl. Z.A. Pagar Alam) |
| operator | VARCHAR, opsional | Label operator jika diperlukan |

Entitas LOOP menjadi acuan utama (parent) yang direferensikan oleh TITIK_DATA dan RINGKASAN_SESI melalui loop_id. Setiap kali perangkat merekam pembacaan sensor pada suatu titik sepanjang rute, data tersebut dicatat pada entitas TITIK_DATA berikut.

Tabel 5.3 Entitas TITIK_DATA  mencatat tiap titik pembacaan (setiap ±20 meter)

| Atribut | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| titik_id | BIGINT/UUID (PK) | Identitas unik observasi |
| loop_id | UUID/VARCHAR (FK) | Referensi ke sesi |
| waktu | TIMESTAMPTZ | Timestamp pengukuran |
| latitude, longitude | DOUBLE PRECISION | Koordinat |
| pm25 | REAL/DOUBLE PRECISION | Estimasi PM2.5 hasil konversi+kalibrasi |
| suhu | REAL | Suhu (°C) |
| kelembapan | REAL | Kelembapan relatif (%) |
| kategori_risiko | VARCHAR | Hasil klasifikasi rule-based (indikatif) |

Setiap baris pada TITIK_DATA sudah memuat hasil klasifikasi risiko per titik, sehingga data mentah dan hasil klasifikasinya tersimpan bersamaan. Namun, untuk memberikan gambaran menyeluruh dari satu putaran  bukan hanya per titik  sistem juga menyimpan hasil analisis tingkat sesi pada entitas RINGKASAN_SESI berikut.

Tabel 5.4 Entitas RINGKASAN_SESI  hasil analisis pola per loop

| Atribut | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| ringkasan_id | BIGINT/UUID (PK) | Identitas ringkasan |
| loop_id | UUID/VARCHAR (FK) | Loop yang diringkas |
| titik_hotspot_id | BIGINT/UUID (FK), opsional | Titik relatif tinggi pada loop |
| rata_rata_pm25 | REAL | Rata-rata PM2.5 dalam satu loop |
| tren_spasial | TEXT | Ringkasan variasi antar titik |
| tren_temporal | TEXT | Ringkasan perubahan dari waktu ke waktu |
| perbandingan_loop_sebelumnya | VARCHAR | Status perbandingan bila ada data sebanding |

Dengan ketiga entitas di atas, sistem dapat menelusuri data mulai dari level sesi (loop), turun ke level titik individual, hingga naik kembali ke level ringkasan seluruhnya berbasis data pengukuran aktual dari lapangan. Berbeda dari ketiganya, entitas terakhir berikut justru tidak bersumber dari data lapangan ini.

Tabel 5.5 Tabel 5.2.4 Entitas PREDIKSI_PM2.5  hasil prediksi model LSTM

| Atribut | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| prediksi_id | BIGINT/UUID (PK) | Identitas hasil prediksi |
| waktu_pembuatan | TIMESTAMPTZ | Waktu model menghasilkan prediksi |
| waktu_target | TIMESTAMPTZ | Waktu yang diprediksi |
| nilai_prediksi_pm25 | REAL | Prediksi dalam satuan asli |
| model_version | VARCHAR | Versi model LSTM (untuk reproduksibilitas) |
| window_size | INTEGER | Jumlah langkah observasi pada input sequence |
| sumber_data | VARCHAR | Sumber/rentang data pembentuk input prediksi |

PREDIKSI_PM2.5 sengaja berdiri sendiri (tidak terhubung langsung ke LOOP melalui foreign key) karena sequence yang dipakai LSTM berasal dari data historis per jam (dataset 2022), bukan dari satu sesi mobile tertentu yang intervalnya berbasis jarak (±20 meter). Pemisahan ini menegaskan prinsip dari SRS bahwa data mobile dan data time series historis tidak diperlakukan setara keduanya disimpan terpisah agar tidak tercampur saat dipakai untuk tujuan yang berbeda (pemetaan vs. peramalan).

### Pseudocode / Algoritma

1. Konversi & kalibrasi sensor GP2Y1010AU0F (analog → estimasi PM2.5):

FUNGSI baca_estimasi_pm25():

tegangan_mV = BACA_ADC(pin_sensor)

pm25_estimasi = TERAPKAN_KALIBRASI(tegangan_mV)   // parameter kalibrasi terdokumentasi,

// divalidasi terhadap instrumen referensi jika tersedia

KEMBALIKAN pm25_estimasi

Catatan: sesuai SRS, status kalibrasi dari spesifikasi penjual tidak boleh diasumsikan terpenuhi—karakteristik pembacaan dan kebutuhan kalibrasi harus diperiksa dan didokumentasikan dulu sebelum nilai µg/m³ dianggap layak pakai.

2. Penyimpanan lokal (MicroSD) & pengiriman batch:

FUNGSI loop_utama():

BUKA berkas_loop di MicroSD

SELAMA loop belum ditandai selesai:

JIKA jarak_tempuh_sejak_titik_terakhir >= 20 meter:

pm25 = baca_estimasi_pm25()

suhu, kelembapan = baca_dht22()

lat, lon = baca_gps()

TULIS { waktu_sekarang(), lat, lon, pm25, suhu, kelembapan } ke berkas_loop di MicroSD

PERBARUI status di OLED

// loop selesai

SELAMA koneksi belum tersedia:

TUNGGU dan cek koneksi secara berkala

payload = BACA seluruh isi berkas_loop dari MicroSD, SUSUN_JSON(loop_id, nama_area, data_points)

KIRIM payload ke server via HTTP REST API

JIKA berhasil terkirim DAN terverifikasi tersimpan di server: HAPUS/arsipkan berkas_loop

3. Validasi data di backend (sebelum disimpan):

FUNGSI validasi_data_masuk(payload):

PERIKSA struktur JSON sesuai skema

PERIKSA tipe & rentang nilai tiap field (pm25, suhu, kelembapan tidak null/negatif, koordinat valid)

PERIKSA kelengkapan field wajib dan konsistensi timestamp

JIKA valid: SIMPAN ke TITIK_DATA, KEMBALIKAN status diterima

JIKA tidak valid: TOLAK, catat log kegagalan

4. Klasifikasi risiko (rule-based, indikatif):

JIKA pm25 <= 15.5 MAKA kategori = "Baik"

JIKA 15.6 <= pm25 <= 55.4 MAKA kategori = "Sedang"

JIKA 55.5 <= pm25 <= 150.4 MAKA kategori = "Tidak Sehat"

JIKA 150.5 <= pm25 <= 250.4 MAKA kategori = "Sangat Tidak Sehat"

JIKA pm25 > 250.4 MAKA kategori = "Berbahaya"

// hasil ditandai label_indikatif = true (bukan ISPU resmi)

5. Analisis spasial (dalam satu loop) & temporal (antar loop):

URUTKAN titik_data pada loop_id ini berdasarkan pm25 menurun

titik_hotspot = titik dengan pm25 tertinggi

rata_rata_pm25 = RATA-RATA(pm25) seluruh titik pada loop ini

loop_sebelumnya = loop terakhir dengan nama_area sama dan loop_id < loop_id sekarang

JIKA rata_rata_pm25 sekarang < rata_rata_pm25 sebelumnya: perbandingan = "Membaik"

JIKA rata_rata_pm25 sekarang > rata_rata_pm25 sebelumnya: perbandingan = "Memburuk"

JIKA sama: perbandingan = "Stabil"

SIMPAN ke RINGKASAN_SESI

6. Prediksi LSTM (dijalankan terpisah dari alur mobile):

FUNGSI prediksi_pm25_jam_berikutnya():

sequence = AMBIL window_size observasi per jam terakhir dari sumber data historis

sequence_ternormalisasi = TERAPKAN_SCALER(sequence)   // scaler dipelajari hanya dari data training 2022

prediksi_ternormalisasi = MODEL_LSTM.predict(sequence_ternormalisasi)

nilai_prediksi_pm25 = BALIKKAN_SKALA(prediksi_ternormalisasi)

SIMPAN ke PREDIKSI_PM2.5: { waktu_pembuatan=sekarang(), waktu_target, nilai_prediksi_pm25,

model_version, window_size, sumber_data }

### Desain Antarmuka Pengguna

Dashboard web (dapat diakses dari komputer maupun perangkat mobile) menampilkan:

- Peta interaktif: titik pengukuran aktual dengan penanda kategori indikatif yang konsisten warnanya.

- Detail titik: PM2.5, suhu, kelembapan, waktu, koordinat, dan kategori pada titik terpilih.

- Grafik PM2.5: berdasarkan jarak (dalam satu loop) dan waktu (antar loop).

- Riwayat pengukuran: dapat difilter berdasarkan tanggal dan loop.

- Panel prediksi LSTM : nilai prediksi beserta waktu target, ditampilkan terpisah secara visual dari nilai aktual, disertai keterangan eksplisit bahwa ini estimasi model, bukan pengukuran aktual (FR-24).  seperti di gambar 5.2.4.

Gambar  5.2 Desain Antarmuka Pengguna

Berdasarkan Gambar 5.2.4, desain antarmuka pengguna dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memantau dan menganalisis kualitas udara pada koridor Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Peta interaktif menampilkan jalur pengamatan (loop) yang mengikuti ruas jalan penelitian, dengan titik-titik pengukuran aktual yang tersebar di sepanjang koridor tersebut. Peta dasar digunakan sebagai referensi geografis untuk menunjukkan posisi jalur dan lokasi pengukuran terhadap lingkungan sekitarnya, sedangkan penanda berwarna merepresentasikan kategori kualitas udara pada setiap titik pengamatan.

Ketika salah satu titik dipilih, sistem menampilkan informasi detail berupa konsentrasi PM2.5, suhu, kelembapan, waktu pengukuran, koordinat geografis, dan kategori kualitas udara. Selanjutnya, grafik PM2.5 berdasarkan jarak dalam satu loop digunakan untuk menggambarkan variasi konsentrasi partikulat sepanjang rute pengamatan, sedangkan grafik antar-loop digunakan untuk membandingkan perubahan konsentrasi berdasarkan waktu pengukuran. Fitur riwayat pengukuran dilengkapi dengan filter tanggal dan loop agar pengguna dapat menelusuri data sesuai periode pengamatan yang diinginkan.

Selain visualisasi data aktual, dashboard menyediakan panel prediksi LSTM yang menampilkan estimasi konsentrasi PM2.5 beserta waktu target prediksi. Informasi prediksi dipisahkan secara visual dari data aktual dan dilengkapi keterangan bahwa nilai tersebut merupakan estimasi model, bukan hasil pengukuran langsung di lapangan, sesuai dengan kebutuhan fungsional FR-24. Dengan demikian, antarmuka ini mengintegrasikan informasi geografis, hasil pengukuran, analisis perubahan kualitas udara, dan prediksi dalam satu dashboard yang dirancang responsif untuk diakses melalui komputer maupun perangkat mobile.

## Desain Algoritma/Model Kecerdasan Buatan (AI/ML)

Sesuai definisi pada SRS, sistem ini membedakan dua mekanisme pengambilan keputusan: rule-based untuk klasifikasi kategori kondisi aktual (berbasis ambang ISP), dan model LSTM sebagai komponen AI/ML wajib sesuai ciri khas proyek Cyber-Physical System, yang bertugas memprediksi nilai PM2.5 pada periode berikutnya dari dataset historis deret waktu tahun 2022. Bagian ini membahas komponen LSTM.

1. Tahap Pra-pemrosesan Data

Pra-pemrosesan dilakukan sepenuhnya terhadap dataset historis 2022 berinterval per jam, bukan terhadap data mobile (yang berinterval jarak ±20 meter dan tidak setara secara langsung). Tahapannya mencakup:

- Pemeriksaan duplikasi dan konsistensi timestamp

- Penanganan nilai tidak valid/hilang (missing values)

- Pemeriksaan outlier

- Pembentukan sequence/window per jam—sejumlah observasi berurutan dipakai sebagai input untuk memprediksi nilai PM2.5 pada periode berikutnya setelah observasi terakhir pada sequence tersebut (target).

- Normalisasi, dengan parameter scaler yang hanya dipelajari dari data training (FR-13), lalu diterapkan secara konsisten saat validasi, pengujian, maupun inferensi, agar tidak terjadi kebocoran informasi dari data yang belum “diketahui” model.

- Metode/Algoritma AI yang Dipilih beserta Alasannya

LSTM (Long Short-Term Memory) dipilih karena kemampuannya mempelajari dependensi jangka pendek maupun jangka panjang pada data deret waktu, sesuai dengan sifat data PM2.5 yang punya pola temporal (naik-turun harian/musiman). Pemilihan ini didukung penelitian terdahulu yang juga menggunakan LSTM untuk peramalan kualitas udara dan konsentrasi PM2.5 (Chazar et al., 2026; Komarudin et al., 2025; Sitompul et al., 2025). Namun performa pada proyek ini tetap harus dibuktikan lewat pengujian sendiri, bukan diasumsikan otomatis berhasil hanya karena berhasil pada penelitian lain.

- Parameter dan Konfigurasi Utama

Sesuai arahan SRS, parameter-parameter berikut ditetapkan melalui eksperimen dan validasi, bukan ditentukan di awal sebagai konfigurasi final:

Tabel 5.6 Definisi Parameter yang Ditetapkan

| Parameter | Keterangan |
| --- | --- |
| Ukuran window (sequence length) | Jumlah observasi per jam sebelumnya yang dipakai sebagai input; ditentukan via eksperimen |
| Jumlah layer & unit LSTM | Ditentukan via eksperimen validasi |
| Fitur input | PM2.5 (target utama); suhu & kelembapan dapat ditambahkan sebagai fitur input multivariat; koordinat GPS tidak menjadi fitur wajib |
| Horizon prediksi | 1 jam ke depan dari observasi terakhir pada sequence |
| Batch size & epoch | Ditentukan via eksperimen validasi |
| Optimizer & regularisasi | Ditentukan via eksperimen validasi |

- Validasi Kinerja

Dataset 2022 dibagi menjadi data training, validation, dan testing secara kronologis (bukan acak) agar urutan waktu terjaga dan tidak terjadi kebocoran data masa depan ke proses pelatihan. Konfigurasi model (hyperparameter) dipilih berdasarkan performa pada data validation; data testing tidak digunakan untuk memilih konfigurasi apa pun, sehingga hasil evaluasinya mencerminkan performa pada data yang benar-benar belum pernah “dilihat” model. Metrik evaluasi yang dipakai adalah:

- MAE (Mean Absolute Error)

- RMSE (Root Mean Squared Error)

keduanya dihitung pada skala asli PM2.5 (µg/m³), bukan pada skala data yang sudah dinormalisasi, agar hasilnya langsung dapat diinterpretasikan.

Catatan penting data mobile vs data pelatihan: dataset mobile hasil pengambilan lapangan (interval jarak, bukan interval waktu tetap) tidak langsung dipakai untuk melatih LSTM. Data mobile hanya dapat menjadi masukan prediksi apabila memenuhi kecukupan data dan kesesuaian frekuensi waktu dengan yang disyaratkan model  ini perlu diperjelas lebih lanjut terkait sumber data saat inferensi di produksi (sudah dicatat sebagai pertanyaan terbuka sebelumnya).

Catatan mengenai on-device/TinyML: model LSTM dijalankan di sisi server, bukan pada ESP32, karena pelatihan dan inferensi LSTM membutuhkan kapasitas komputasi yang tidak sesuai dengan mikrokontroler. Strategi kuantisasi/TinyML karenanya tidak diterapkan pada versi sistem ini.

# SYSTEM TEST PLAN (STP)

Dokumen STP ini menjelaskan rencana pengujian Sistem Pemantauan Kualitas Udara dengan Pendekatan Mobile untuk Analisis Spasial dan Temporal di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung yang akan dilaksanakan setelah implementasi, mengacu pada standar dokumentasi pengujian IEEE 829. Karena sistem merupakan Cyber-Physical System (CPS), pengujian mencakup perangkat fisik di lapangan, jaringan dan komunikasi data, perangkat lunak server (REST API, basis data, klasifikasi rule-based, analisis tren, dan prediksi LSTM), serta dashboard web.

## Tujuan dan Ruang Lingkup Pengujian

Pengujian bertujuan untuk:

- Memverifikasi bahwa setiap kebutuhan fungsional (FR-01 sampai FR-24) dan kebutuhan non-fungsional pada SRS dapat didemonstrasikan melalui minimal satu kasus uji.

- Memverifikasi aliran data dari perangkat sensor, melalui MicroSD, jaringan WiFi, REST API, dan basis data PostgreSQL, hingga tampil pada dashboard.

- Memverifikasi bahwa klasifikasi rule-based menghasilkan kategori yang konsisten dengan ambang pada Tabel 5.5.

- Mengevaluasi model LSTM pada data uji kronologis dari dataset historis 2022 menggunakan MAE dan RMSE.

- Mengamati kinerja perangkat dan sistem pada jadwal pengambilan data lapangan yang dirancang, yaitu hari kerja pada jam sibuk pagi (07.00 sampai 08.30 WIB).

Features to be tested:

- Pembacaan sensor debu GP2Y1010AU0F beserta konversi dan kalibrasinya menjadi estimasi PM2.5, serta sensor suhu-kelembapan DHT22.

- Geotagging GPS, timestamp, dan perekaman data setiap ±20 meter.

- Penyimpanan sementara pada MicroSD dan pengiriman batch setelah satu putaran selesai.

- REST API, validasi data, dan penyimpanan ke entitas LOOP, TITIK_DATA, RINGKASAN_SESI, dan PREDIKSI_PM2.5.

- Klasifikasi rule-based ke lima kategori berdasarkan acuan ISPU.

- Analisis tren spasial (perbedaan antar titik dalam satu putaran, termasuk titik relatif tinggi) dan tren temporal/historis antar putaran.

- Prediksi PM2.5 satu jam berikutnya dengan LSTM.

- Dashboard peta interaktif, detail titik, grafik, hasil prediksi, dan riwayat putaran.

- Daya perangkat selama satu sesi pengambilan data.

- Pengamanan dasar sesuai kebutuhan non-fungsional keamanan.

- Kemudahan penggunaan oleh pengguna dashboard dan operator.

Features not to be tested, sesuai Tabel 1.2 dan Tabel 4.4:

- Akurasi mutlak sensor dibandingkan alat kelas industri atau reference grade.

- Penghitungan angka ISPU resmi berbasis rata-rata 24 jam.

- Prediksi dengan horizon lebih dari satu jam.

- Pelatihan LSTM menggunakan data mobile.

- Menjalankan LSTM pada ESP32 (on-device).

- Pemrosesan real-time saat alat masih bergerak.

- Pengiriman data melalui GSM atau jaringan seluler.

- Aplikasi mobile native.

- Pemantauan seluruh wilayah Kota Bandar Lampung dan penggunaan banyak perangkat secara paralel.

Hasil pengujian hanya berlaku untuk satu unit perangkat, rute uji, dan periode pengujian yang ditetapkan, sehingga tidak digeneralisasi ke seluruh wilayah kota atau ke waktu lain.

## Strategi dan Jenis Pengujian

Pengujian dilakukan bertahap: pengujian di laboratorium sebelum turun ke lapangan, pengujian lapangan pada jam pengambilan data, pengujian fase online, lalu pengujian penerimaan pengguna. Jenis pengujiannya:

- Functional Testing (Lampiran A): memverifikasi fungsi sistem terhadap FR-01 sampai FR-24, termasuk pembandingan awal estimasi PM2.5 dengan data instrumen referensi apabila tersedia, sebagaimana direncanakan pada mitigasi risiko Tabel 2.5.

- Integration Testing (Lampiran B): memverifikasi alur data antar modul dan antarmuka (UART, analog, digital, SPI, I2C, HTTP REST), termasuk skenario jaringan terputus pada mekanisme store-and-forward.

- Performance Testing (Lampiran C): mengukur daya perangkat selama sesi, waktu pemrosesan dan inferensi pada server, serta waktu bulk insert. Setiap pengukuran diulang minimal tiga kali sesuai format Lampiran C.

- Security Testing (Lampiran D): memeriksa pengamanan dasar yang menjadi kebutuhan non-fungsional untuk skala prototipe, pada lingkungan pengembangan.

- Pengujian Model AI (Lampiran G): mengevaluasi dua komponen, yaitu klasifikasi rule-based terhadap ambang ISPU sebagai acuan (Bagian 1 Lampiran G), dan model LSTM berdasarkan MAE dan RMSE pada data uji kronologis serta robustness (Bagian 2 dan 3 Lampiran G), sesuai Bagian 5.3. Karena LSTM dijalankan di sisi server, Bagian 4 Lampiran G (evaluasi on-device) tidak diisi.

- User Acceptance Testing (Lampiran E dan F): kuesioner System Usability Scale (SUS) oleh perwakilan kelompok pengguna pada Tabel 4.3, serta uji pengoperasian alat oleh operator.

## Skenario dan Kasus Uji (Test Case)

Tabel 6.1 Skenario Pengujian Sistem

| ID | Skenario Pengujian | Data/Kondisi Input | Hasil yang Diharapkan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FT-01 | Estimasi PM2.5 dari sensor (FR-01) | Perangkat dinyalakan di ruang terbuka dan merekam beberapa titik | Sinyal GP2Y1010AU0F terbaca dan dikonversi menjadi estimasi PM2.5 sesuai parameter kalibrasi terdokumentasi, tidak kosong atau negatif | Belum diuji |
| FT-02 | Suhu dan kelembapan (FR-02) | Perangkat merekam beberapa titik | Nilai suhu dan kelembapan DHT22 terbaca berkala dan wajar | Belum diuji |
| FT-03 | Koordinat dan timestamp (FR-03, FR-04) | Perangkat di ruang terbuka hingga GPS memperoleh posisi | Setiap titik memuat latitude, longitude, dan timestamp dengan format waktu yang konsisten | Belum diuji |
| FT-04 | Perekaman setiap ±20 meter (FR-05) | Perangkat dibawa bermotor pada rute uji sesuai aturan lapangan | Satu titik terekam pada tiap kelipatan ±20 meter dan statusnya tampil di OLED | Belum diuji |
| FT-05 | Penyimpanan sementara (FR-06) | Satu putaran dijalankan tanpa koneksi jaringan | File PUTARANn.TXT pada MicroSD terbentuk dan memuat seluruh titik putaran tersebut | Belum diuji |
| FT-06 | Pengiriman batch (FR-07) | Alat didekatkan ke WiFi setelah putaran selesai | Seluruh titik satu putaran terkirim sekaligus ke server | Belum diuji |
| FT-07 | Validasi dan penyimpanan data (FR-08, FR-09) | Payload valid, serta payload dengan nilai kosong, negatif, atau format tidak lengkap | Data valid tersimpan pada LOOP dan TITIK_DATA, data tidak valid ditolak atau ditandai | Belum diuji |
| FT-08 | Analisis tren spasial dan temporal (FR-11 dan FR tren antar putaran) | Data minimal dua putaran pada rute yang sama | Ringkasan perbedaan antar titik dalam satu putaran dan perubahan antar putaran tersimpan pada RINGKASAN_SESI dan tampil di dashboard | Belum diuji |
| FT-09 | Tampilan dashboard (FR-18 sampai FR-24) | Pengguna membuka dashboard dari browser | Peta, detail titik, grafik, riwayat putaran, dan prediksi tampil, dengan keterangan bahwa prediksi merupakan estimasi model | Belum diuji |
| IT-01 | Sensor ke ESP32 (UART, analog, digital) | Seluruh sensor terpasang dan aktif | ESP32 menerima data GPS, sinyal GP2Y1010AU0F, dan DHT22 tanpa gangguan | Belum diuji |
| IT-02 | ESP32 ke MicroSD (SPI) dan OLED (I2C) | Perangkat merekam beberapa titik | Data tertulis di MicroSD dan status tampil di OLED | Belum diuji |
| IT-03 | Perangkat ke server (HTTP REST, JSON), termasuk jaringan terputus | Pengiriman saat koneksi tersedia, dan saat koneksi sengaja diputus lalu disambung kembali | Data tidak hilang dan terkirim setelah koneksi tersedia (store-and-forward) | Belum diuji |
| IT-04 | Backend ke PostgreSQL/PostGIS | Payload valid diterima server | Jumlah data dikirim, diterima, dan disimpan sama (integritas data) | Belum diuji |
| IT-05 | Backend, mesin rule-based, mesin LSTM, dan dashboard | Data satu putaran dan satu sequence prediksi | Hasil klasifikasi, tren, dan prediksi tersimpan lalu tampil pada dashboard | Belum diuji |
| PT-01 | Daya perangkat | Perangkat menyala selama satu sesi 07.00 sampai 08.30 WIB | Daya mencukupi sepanjang sesi | Belum diuji |
| PT-02 | Waktu pemrosesan dan inferensi | Satu putaran diproses, satu sequence diinferensi | Selesai tanpa penundaan yang mengganggu, waktu dicatat | Belum diuji |
| PT-03 | Bulk insert | Data satu putaran dimasukkan sekaligus | Seluruh titik masuk tanpa selisih jumlah, waktu dicatat | Belum diuji |
| ST-01 | Validasi data masuk | Payload dengan nilai kosong atau negatif, JSON tidak lengkap, dan karakter berbahaya pada field teks | Data tidak valid ditolak atau ditandai, dan basis data tidak rusak | Belum diuji |
| ST-02 | Pengamanan dasar server | Upaya mengakses basis data langsung dari luar server tanpa kredensial | Akses ditolak dan kredensial tidak terekspos | Belum diuji |
| AI-01 | Klasifikasi pada nilai batas | PM2.5 = 15,5; 15,6; 55,4; 55,5; 150,4; 150,5; 250,4; 250,5 | Kategori sesuai Tabel 5.5 pada tiap sisi batas | Belum diuji |
| AI-02 | Klasifikasi pada nilai representatif | Satu nilai PM2.5 untuk tiap kategori | Kategori sesuai Tabel 5.5, hasil dicatat pada confusion matrix Lampiran G | Belum diuji |
| AI-03 | Input tidak wajar pada klasifikasi | Nilai kosong, negatif, di luar rentang, dan konstan | Sistem tidak berhenti dan perlakuannya dicatat pada Lampiran G Bagian 3 | Belum diuji |
| AI-04 | Evaluasi LSTM | Data uji dari dataset 2022 yang dibagi kronologis | MAE dan RMSE dihitung pada skala µg/m³ dan dicatat pada Lampiran G Bagian 2 | Belum diuji |
| AI-05 | Pembagian data dan preprocessing LSTM | Dataset 2022, scaler, dan konfigurasi model | Pembagian training, validation, dan testing kronologis. Scaler hanya dipelajari dari data training. Data uji tidak dipakai memilih konfigurasi | Belum diuji |
| AI-06 | Input tidak wajar pada LSTM | Sequence dengan nilai kosong, konstan, atau di luar rentang | Sistem tidak berhenti dan perlakuannya dicatat pada Lampiran G Bagian 3 | Belum diuji |
| UAT-01 | Kemudahan penggunaan dashboard | Perwakilan pengguna menjalankan tugas pada dashboard lalu mengisi kuesioner SUS | Skor SUS tiap responden dan rata-rata tercatat pada Lampiran F | Belum diuji |
| UAT-02 | Pengoperasian alat oleh operator | Operator mengoperasikan alat selama satu putaran mengikuti aturan lapangan | Putaran selesai sesuai aturan dan kendala dicatat | Belum diuji |

## Kriteria Keberhasilan (Pass/Fail Criteria)

Kriteria berikut ditetapkan dari kebutuhan yang tertulis pada SRS dan SDD. Setiap kasus uji dinilai Lulus atau Gagal pada formulir lampiran terkait.

- Fungsional, setiap FR diuji minimal satu kasus uji. Suatu FR dinyatakan terpenuhi apabila kasus uji terkaitnya berstatus Lulus.

- Interval perekaman, jarak antar titik berurutan, dihitung dari koordinat GPS, sesuai interval ±20 meter dengan toleransi mengikuti akurasi modul GPS NEO-6M pada datasheet.

- Pembandingan sensor, hasil pembandingan estimasi PM2.5 dengan data instrumen referensi, apabila tersedia, didokumentasikan lengkap beserta selisihnya. Ambang akurasi tidak ditetapkan karena sensor merupakan perangkat kelas prototipe dan data resmi berupa rata-rata 24 jam (Tabel 4.4).

- Integritas data, pada setiap putaran, jumlah titik pada file MicroSD sama dengan jumlah baris pada TITIK_DATA untuk putaran tersebut.

- Performa, daya perangkat mencukupi sepanjang sesi 07.00 sampai 08.30 WIB. Pemrosesan satu putaran dan inferensi LSTM satu sequence selesai tanpa penundaan yang mengganggu (kebutuhan non-fungsional Performansi), dan bulk insert memasukkan seluruh titik tanpa selisih jumlah.

- Uji lapangan, seluruh putaran yang dijadwalkan (putaran 1 sampai 7) terekam lengkap pada rute yang identik.

- Keamanan, seluruh skenario keamanan yang diuji ditolak atau ditangani sesuai hasil yang diharapkan, dan tidak ada kerusakan pada basis data.

- Klasifikasi rule-based, seluruh nilai uji pada AI-01 dan AI-02 menghasilkan kategori yang sesuai Tabel 5.5, dan input tidak wajar pada AI-03 tidak menghentikan proses. Hasil merupakan pendekatan kondisi sesaat, bukan angka ISPU resmi (Tabel 1.2 butir 4).

- Model LSTM, MAE dan RMSE pada data uji dilaporkan lengkap dalam µg/m³, nilainya lebih kecil daripada baseline sederhana (nilai PM2.5 jam terakhir dipakai sebagai prediksi jam berikutnya), pembagian data kronologis, dan tidak ada kebocoran data uji ke pelatihan atau pemilihan konfigurasi.

- Penerimaan pengguna, skor SUS rata-rata minimal 68, yaitu nilai acuan umum SUS, dan operator dapat menyelesaikan satu putaran sesuai aturan lapangan.

## Metode Pengujian Lapangan

Pengujian lapangan dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu survei pendahuluan lalu lintas dan pengukuran kualitas udara dengan pendekatan mobile. Kedua tahap tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Survei pendahuluan digunakan untuk memperoleh dasar empiris dalam menentukan jadwal pengukuran, sedangkan pengukuran utama digunakan untuk memperoleh data kualitas udara beserta informasi spasial dan temporal pada ruas Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung.

- Survei Pendahuluan Lalu Lintas

Survei pendahuluan dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap volume kendaraan pada satu titik pengamatan tetap di ruas Jalan Z.A. Pagar Alam. Titik pengamatan dipilih berdasarkan keterwakilan lokasi penelitian dan keselamatan pengamat. Survei direncanakan pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu sebagai kandidat hari kerja dan akhir pekan, dengan dua periode pengamatan, yaitu pukul 07.00–08.00 WIB dan 16.00–17.00 WIB. Pemilihan periode pagi dan sore sebagai kandidat awal didasarkan pada penelitian terdahulu mengenai karakteristik lalu lintas pada ruas Jalan Z.A. Pagar Alam dan sekitarnya (Pradana et al., 2021; Romadona & Dewantoro, 2024).

- Pengukuran Kualitas Udara Bergerak

Pengukuran utama dilakukan menggunakan metode repeated-route mobile monitoring, yaitu pengukuran kualitas udara melalui pendekatan mobile pada rute yang sama secara berulang. Jadwal pengukuran ditetapkan berdasarkan hasil survei pendahuluan dengan mempertimbangkan keterwakilan periode pengamatan, ketersediaan waktu, dan kelayakan pelaksanaan.

Perangkat terdiri atas ESP32 DevKit V1, sensor debu GP2Y1010AU0F, GPS NEO-6M, sensor DHT22, modul MicroSD, dan komponen pendukung lainnya. Selama perjalanan, perangkat merekam waktu pengukuran, koordinat GPS, sinyal mentah sensor debu, estimasi konsentrasi PM2.5 hasil konversi sensor, suhu, dan kelembapan. Perekaman titik data direncanakan berdasarkan jarak perjalanan sekitar 20 meter, dengan mempertimbangkan akurasi GPS dan kemampuan perangkat.

Rute, arah perjalanan, posisi pemasangan perangkat, dan konfigurasi sensor dijaga konsisten sejauh memungkinkan agar hasil pengukuran antarsesi dapat dibandingkan. Pengemudi tetap berkonsentrasi pada keselamatan berkendara dan tidak diwajibkan berhenti atau berinteraksi dengan perangkat pada setiap titik pengukuran. Kecepatan perjalanan, cuaca, kondisi lalu lintas, waktu mulai dan selesai, serta kendala selama pengukuran dicatat sebagai informasi pendukung. Pengaruh kecepatan kendaraan terhadap pembacaan sensor pada pengukuran bergerak perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil (Munir et al., 2022).

- Pemeriksaan Kualitas Data

Sebelum pengukuran, dilakukan pemeriksaan fungsi sensor, GPS, MicroSD, waktu perangkat, sumber daya, dan sistem perekaman. Setelah pengukuran, data pada MicroSD diperiksa dan dibandingkan dengan data yang berhasil dikirim melalui REST API serta tersimpan dalam basis data. Pemeriksaan meliputi kelengkapan koordinat, konsistensi timestamp, data duplikat, nilai yang tidak valid, dan kesesuaian jumlah titik data.

Setiap koreksi atau pengecualian data harus disertai alasan yang terdokumentasi. Hasil pengukuran sensor berbiaya rendah dilaporkan sebagai estimasi konsentrasi PM2.5, kecuali tersedia kalibrasi dan validasi terhadap instrumen referensi. Data lapangan digunakan untuk analisis spasial dan pengujian sistem, sedangkan pelatihan/temporal, validasi, dan pengujian model LSTM menggunakan dataset historis tahun 2022 sesuai pembagian kronologis yang ditetapkan pada rancangan pengujian model.

## Jadwal Pengujian

Berikut format tabel yang bisa kamu masukkan ke proposal. Seluruh jadwal masih berupa rencana, bukan hasil pengamatan aktual.

Tabel 6.2 Jadwal Pelaksanaan Pengujian Sistem

| Tahap | Waktu rencana | Aktivitas | Luaran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Survei pendahuluan | Minggu ke-1 | Mengamati volume kendaraan pada Senin, Rabu, dan Sabtu, pukul 07.00–08.00 dan 16.00–17.00 WIB. Kendaraan dicatat setiap 15 menit. | Catatan pengamatan lalu lintas |
| 2. Persiapan perangkat | Minggu ke-1 | Memeriksa sensor, GPS, MicroSD, timestamp, daya, dan perekaman data. | Perangkat siap diuji |
| 3. Penetapan jadwal utama | Akhir minggu ke-1 | Membandingkan catatan pengamatan dan menetapkan periode pengukuran berdasarkan hasil survei, kesiapan alat, serta kelayakan lapangan. | Jadwal pengukuran utama |
| 4. Pengukuran kualitas udara | Minggu ke-2 sampai ke-6 | Melakukan pengukuran bergerak berulang pada rute yang ditentukan dan mencatat data sensor, GPS, waktu, suhu, serta kelembapan. | Dataset kualitas udara lapangan |
| 5. Pemeriksaan data | Minggu ke-7 | Memeriksa data hilang, koordinat, timestamp, duplikasi, dan kewajaran nilai sensor. | Dataset yang telah diperiksa |
| 6. Integrasi dan verifikasi | Minggu ke-8 | Memeriksa pengiriman REST API, penyimpanan PostgreSQL/PostGIS, serta tampilan peta dan grafik tren. | Hasil pengujian integrasi dan dokumentasi |

Berdasarkan Tabel 6.2, pelaksanaan pengujian sistem direncanakan berlangsung selama delapan minggu dan dilakukan secara bertahap. Kegiatan diawali dengan survei pendahuluan untuk memperoleh gambaran volume kendaraan pada beberapa hari dan periode waktu pengamatan di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Hasil survei tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan jadwal pengukuran kualitas udara dengan memperhatikan kesiapan perangkat dan kondisi lapangan.

Tahap berikutnya adalah pengukuran kualitas udara secara bergerak menggunakan perangkat yang telah disiapkan. Selama pengukuran, sistem direncanakan merekam data sensor, koordinat GPS, waktu pengambilan data, suhu, dan kelembapan. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengidentifikasi data yang hilang, koordinat yang tidak valid, duplikasi pencatatan, serta nilai sensor yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan data selesai, pengujian dilanjutkan dengan verifikasi integrasi melalui REST API, penyimpanan pada PostgreSQL/PostGIS, serta penyajian data dalam bentuk peta dan grafik tren. Seluruh tahapan tersebut merupakan rencana pengujian yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kesiapan perangkat dan kondisi lapangan. Hasil aktual akan dicatat setelah setiap tahapan pengujian dilaksanakan.

# DAFTAR PUSTAKA

[Cantumkan seluruh sumber yang dirujuk dalam proposal ini menggunakan format sitasi APA (American Psychological Association) edisi ke-7, disusun berurutan secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis. Pastikan setiap sumber yang dirujuk di dalam isi dokumen (in-text citation) tercantum di sini, dan sebaliknya, setiap entri di sini benar-benar dirujuk di dalam dokumen.]

Aziz, A., Rafif, M., Nurjihan, S. F., & Nixon, B. (2025). Sistem pemantauan kualitas udara portable menggunakan GPS berbasis Internet of Things. Spektral, 6(2), 325–331. https://doi.org/10.32722/spektral.v6i2.7852

Chazar, C., Putra Darmawan, R., & Firdaus, D. (2026). Prediksi konsentrasi PM2.5 dan PM10 menggunakan LSTM dengan optimasi hyperparameter melalui Hyperband. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 13(3), 723–732. https://doi.org/10.25126/jtiik.2026133

Hartono, B., Fitria, L., & B.M, S. A. F. (2025). Tingkat risiko kesehatan pajanan PM 2.5 pada masyarakat di sekitar Jalan Raya Daan Mogot Jakarta Barat tahun 2023. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia, 24(2), 176–184. https://doi.org/10.14710/jkli.71052

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/163466/permen-lhkno-14-tahun-2020

Komarudin, M., Sulistiyanti, S. R., Suharso, S., Irsyad, M., Septama, H. D., Yulianti, T., Sophian, A., & Michel, M. (2025). Advancing precision in air quality forecasting through machine learning integration. IAES International Journal of Artificial Intelligence, 14(3), 2113–2122. https://doi.org/10.11591/ijai.v14.i3.pp2113-2122

Munir, M. M., Adrian, M., Saputra, C., & Lestari, P. (2022). Utilizing low-cost mobile monitoring to estimate the PM2.5 inhaled dose in urban environment. Aerosol and Air Quality Research, 22(6), 220079. https://doi.org/10.4209/aaqr.220079

Mustaqiman, A. N., Umar, Y. P., Gustinasari, K., Irawandani, T. D., & Prayogo, W. (2024). Ambient PM2.5 transport in Bandar Lampung City: HYSPLIT model and meteorological profile. Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 11(3). https://jsal.ub.ac.id/index.php/jsal/article/view/20276

Prayoga, G. A., Lestari, P., & Husni, E. (2026). Enhancing low-cost PM2.5 sensor reliability through multi-model calibration against a beta attenuation monitor [Preprint]. EGUsphere. https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-6203

Sari, N. K., Ramadani, F., Prasetio, B., & Alifa, N. P. Y. (2025). Initial assessment on air quality from vehicles crossing toll gate in highway (Case: Kota Baru toll gate, South Lampung). Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 12(1). https://doi.org/10.21776/ub.jsal.2025.012.01.1

Sitompul, P. A. U., Sujaini, H., Yacoub, R. R., & Ananda, N. (2025). Penerapan model Long Short-Term Memory (LSTM) untuk prediksi kualitas udara dan analisis korelasi terhadap unsur cuaca di Jongkat Kabupaten Mempawah. Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca, 25(1), 33–42. https://doi.org/10.55981/jstmc.2024.4990

# LAMPIRAN A - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN FUNCTIONAL TESTING

Form ini digandakan sesuai jumlah skenario functional testing yang direncanakan pada Tabel 6.1, satu lembar untuk setiap skenario, dan diisi saat pengujian benar-benar dilaksanakan pada Bagian II (Laporan Akhir).

| ID Test Case | …………………………………… |
| --- | --- |
| Jenis Pengujian | Functional |
| Nama Skenario | …………………………………… |
| Tanggal & Waktu Pengujian | …………………………………… |
| Nama Penguji | …………………………………… |
| Lingkungan Pengujian | …………………………………… |

### Prosedur / Input yang Diberikan

### Hasil Aktual

Kesesuaian dengan Hasil yang Diharapkan:  ☐ Sesuai (Lulus)   ☐ Tidak Sesuai (Gagal)   ☐ Sesuai Sebagian

### Catatan / Kendala

### Bukti Pengujian (tempel screenshot/log, atau tulis rujukan lampiran terpisah)

( ....................................... )

Penguji

# LAMPIRAN B - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN INTEGRATION TESTING

Form ini digandakan sesuai jumlah skenario integration testing yang direncanakan pada Tabel 6.1, satu lembar untuk setiap skenario.

| ID Test Case | …………………………………… |
| --- | --- |
| Modul/Komponen yang Diintegrasikan | …………………………………… |
| Antarmuka/Protokol yang Diuji | …………………………………… |
| Kondisi Gangguan yang Disimulasikan (jika ada) | …………………………………… |
| Tanggal & Waktu Pengujian | …………………………………… |

### Titik Verifikasi Alur Data

[Isi titik-titik verifikasi sesuai arsitektur/alur data sistem Anda sendiri, misalnya antar-modul, antar-perangkat, atau antara perangkat dengan server/cloud. Tambah atau kurangi baris sesuai kebutuhan.]

| Titik Verifikasi | Data yang Diharapkan | Data Aktual | Sesuai? |
| --- | --- | --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |

Status Akhir:  ☐ Lulus   ☐ Gagal

( ....................................... )

Penguji

# LAMPIRAN C - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN PERFORMANCE TESTING

Form ini digandakan sesuai jumlah skenario performance testing yang direncanakan pada Tabel 6.1.

| ID Test Case | …………………………………… |
| --- | --- |
| Parameter Beban yang Disimulasikan | …………………………………… |
| Metrik yang Diukur | …………………………………… |
| Alat Ukur | …………………………………… |
| Spesifikasi Lingkungan Pengujian | …………………………………… |
| Tanggal & Waktu Pengujian | …………………………………… |

### Hasil Pengukuran (disarankan minimal 3 kali ulangan)

| Percobaan ke- | Nilai Terukur | Target / Threshold | Sesuai? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 2 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 3 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| Rata-rata | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |

Status Akhir:  ☐ Lulus   ☐ Gagal

( ....................................... )

Penguji

# LAMPIRAN D - FORM BERITA ACARA PENGUJIAN SECURITY TESTING

Form ini digandakan sesuai jumlah skenario security testing yang direncanakan pada Tabel 6.1. Seluruh pengujian dilakukan pada lingkungan pengembangan, bukan sistem produksi.

| ID Test Case | …………………………………… |
| --- | --- |
| Skenario / Vektor yang Diuji | …………………………………… |
| Akun / Kondisi yang Digunakan | …………………………………… |
| Kontrol Keamanan yang Diharapkan | …………………………………… |
| Tanggal & Waktu Pengujian | …………………………………… |

### Langkah Pengujian

### Hasil Aktual & Bukti

Tingkat Risiko jika Ditemukan Celah:  ☐ Rendah   ☐ Sedang   ☐ Tinggi

### Rekomendasi Perbaikan (jika gagal)

Status Akhir:  ☐ Lulus   ☐ Gagal

( ....................................... )

Penguji

# LAMPIRAN E - KUESIONER SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) UNTUK UAT

Diisi oleh setiap partisipan User Acceptance Testing (UAT) setelah menyelesaikan tugas yang diberikan pada sistem/aplikasi hasil proyek.

| Nama / Kode Partisipan | …………………………………… |
| --- | --- |
| Peran saat Pengujian | …………………………………… |
| Tanggal Pengisian | …………………………………… |

### Petunjuk Pengisian

Untuk setiap pernyataan berikut, beri tanda pada kolom angka yang paling sesuai dengan pendapat Anda terhadap sistem yang baru saja digunakan. Skala: 1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju.

| No | Pernyataan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 2 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 3 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 4 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 5 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 6 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 7 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 8 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 9 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| 10 | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |

Sepuluh pernyataan di atas mengikuti struktur baku System Usability Scale (Brooke, 1996). Isi masing-masing pernyataan sesuai adaptasi Bahasa Indonesia yang menjadi acuan kelompok; periksa kembali ke sumber aslinya bila ingin mengklaim memakai instrumen tervalidasi secara utuh.

# LAMPIRAN F - LEMBAR REKAP & PERHITUNGAN SKOR SUS

Setiap pernyataan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, 9) dihitung dengan rumus (skor yang dipilih - 1). Setiap pernyataan bernomor genap (2, 4, 6, 8, 10) dihitung dengan rumus (5 - skor yang dipilih). Jumlahkan seluruh 10 hasil tersebut, lalu kalikan 2,5 untuk mendapatkan Skor SUS partisipan, dalam rentang 0-100.

| No | Nama / Kode Partisipan | Skor SUS (0-100) |
| --- | --- | --- |
| 1 | …………………………………… | …………………………………… |
| 2 | …………………………………… | …………………………………… |
| 3 | …………………………………… | …………………………………… |
| 4 | …………………………………… | …………………………………… |
| Rata-rata Keseluruhan | …………………………………… | …………………………………… |

Kesimpulan:  ☐ Memenuhi kriteria keberhasilan (skor rata-rata memenuhi ambang batas pada 6.4)   ☐ Belum memenuhi kriteria

( ....................................... )

Penyusun Rekap

# LAMPIRAN G - FORM EVALUASI MODEL AI/ML

Form ini digunakan untuk mendokumentasikan hasil evaluasi model AI/ML yang dirancang pada 5.3 (SDD), sesuai skenario pengujian AI/ML yang ditetapkan pada System Test Plan. Isi Bagian 1 atau Bagian 2 sesuai jenis tugas model (tidak perlu keduanya), dan isi Bagian 4 hanya jika model ditanam langsung pada perangkat (on-device/TinyML).

| ID Test Case | …………………………………… |
| --- | --- |
| Nama / Jenis Model | …………………………………… |
| Jenis Tugas | ☐ Klasifikasi ☐ Prediksi/Regresi ☐ Lainnya: ..................... |
| Lokasi Model Berjalan | ☐ On-device / Hardware ☐ Software / Backend / Cloud |
| Jumlah Data Uji (Test Set) | …………………………………… |
| Tanggal Evaluasi | …………………………………… |

### Bagian 1 - Metrik Klasifikasi (isi jika model klasifikasi)

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| Accuracy | …………………………………… |
| Precision | …………………………………… |
| Recall | …………………………………… |
| F1-Score | …………………………………… |

### Confusion Matrix

[Sesuaikan jumlah baris/kolom dengan jumlah kelas pada model Anda. Isi jumlah data pada tiap sel sesuai kelas aktual (baris) dan kelas hasil prediksi model (kolom).]

| Aktual \ Prediksi | (Kelas 1) | (Kelas 2) | (Kelas 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| (Kelas 1) | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| (Kelas 2) | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |
| (Kelas 3) | …………………………………… | …………………………………… | …………………………………… |

### Bagian 2 - Metrik Prediksi / Regresi (isi jika model prediksi)

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| MAE | …………………………………… |
| RMSE | …………………………………… |
| MAPE (opsional) | …………………………………… |

### Bagian 3 - Robustness Testing

| Skenario Input Tidak Wajar | Output Model | Status |
| --- | --- | --- |
| Data input di luar rentang normal | …………………………………… | …………………………………… |
| Data kosong / null | …………………………………… | …………………………………… |
| Data konstan / tidak berubah | …………………………………… | …………………………………… |

### Bagian 4 - Evaluasi Model On-Device - kondisional, isi hanya jika model ditanam pada perangkat

| Platform / Board | …………………………………… |
| --- | --- |
| Ukuran Model Sebelum Kuantisasi | …………………………………… |
| Ukuran Model Setelah Kuantisasi | …………………………………… |
| Waktu Inferensi Rata-rata (ms) | …………………………………… |
| Akurasi Sebelum Kuantisasi | …………………………………… |
| Akurasi Setelah Kuantisasi | …………………………………… |
| Penurunan Akurasi (%) | …………………………………… |

Kesimpulan:  ☐ Model memenuhi kriteria keberhasilan (lihat 6.4)   ☐ Belum memenuhi kriteria

( ....................................... )

Evaluator